ПРИЛОЖЕНИЕ

к муниципальной программе

«Доступная среда

муниципального образования

Туапсинский район»

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

муниципальной программы «Доступная среда муниципального образования Туапсинский район»

| № п/п | Наименование мероприятия | Статус «*» | Годы реализа-ции | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Исполнитель основного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебю-джетные источни-ки |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение беспрепятственного доступа к учреждениям культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Здание МБОУ ДОД ДШИ им.С.Рахманинова г.Туапсе | 1 | 2016 | 1943,5 | 1340,0 | 350,0 | 253,5 | - | Установка дверных проемов в соответствии со стандартами, переоборудование санузла для МГН | Отдел культуры администра-ции МО Туапсинский район |
|  |  |  | 2017 | 2000,0 | 1350,0 | 350,0 | 300,0 | - |  |  |
|  |  |  | 2018 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2019 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2020 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2021 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | всего | 3943,5 | 2690,0 | 700,0 | 553,5 | - |  |  |
| 1.2 | Здание МБОУ ДОД ДШИ с.Агой | 1 | 2016 | 61,13 | - | - | 61,13 | - | Комплексные тактильные таблички, «Кнопка вызова», рампа для порога, поручень к раковине, | Отдел культуры администра- |
|  |  |  | 2017 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2018 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2019 | - | - | - | - | - | крючок для костылей | ции МО Туапсинский район |
|  |  |  | 2020 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2021 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | всего | 61,13 | - | - | 61,13 | - |  |  |
| 1.3 | Здание МБОУ ДОД ДХШ г.Туапсе | 1 | 2016 | 52,35 | - | - | 52,35 | - | Увеличение размера кабины, оборудование кабины откидными опорными поручнями, увеличение дверных проемов, комплексные тактильные таблички | Отдел культуры администра-ции МО Туапсинский район |
|  |  |  | 2017 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2018 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2019 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2020 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2021 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | всего | 52,35 | - | - | 52,35 | - |  |  |
| 1.4 | Здание МБОУ ДОД ДШИ им.Г.Пономаренко п.Новомихайловский | 1 | 2016 | 122,85 | - | - | 122,85 | - | Установка складного пандуса, комплексные тактильные таблички, поручень к раковине | Отдел культуры администра-ции МО Туапсинский район |
|  |  |  | 2017 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2018 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2019 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2020 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2021 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | всего | 122,85 | - | - | 122,85 | - |  |  |
|  | Итого: | 1 | 2016 | 2179,8 | 1340,0 | 350,0 | 489,8 | - | Установка дверных проемов в соответствии со стандартами, переоборудование санузла для МГН, Комплексные тактильные таблички | Отдел культуры администра-ции МО Туапсинский район |
|  |  |  | 2017 | 2000,0 | 1350,0 | 350,0 | 300,0 | - |  |  |
|  |  |  | 2018 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2019 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2020 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2021 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | всего | 4179,8 | 2690,0 | 700,0 | 789,8 | - |  |  |
| 2. | Обеспечение беспрепятственного доступа к учреждениям спорта и физической культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Здание МБОУ ДОД ДЮСШ №10, пгт.Новомихайловский, ул.Парковая, 1 | 1 | 2016 | 990,0 | 660,0 | 198,0 | 132,0 | - | Обустройство санитарно-бытовых помещений, приобретение спортивного инвентаря и оборудования для обеспечения учебно- тренировочного процесса по адаптивной физической культуре | Отдел по фи- зической ку-льтуре и спо- рту админис- трации МО Туапсинский район |
|  |  |  | 2017 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2018 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2019 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2020 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2021 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | всего | 990,0 | 660,0 | 198,0 | 132,0 | - |  |  |
| 2.2 | Здание МБУ ДО ДЮСШ №1 г.Туапсе, ул.Кондратьева, 1 | 1 | 2016 | - | - | - | - | - | Устройство подъемной платформы с вертикаль-ным перемещением с шахтным ограждением, переустройство и адаптация входов и санитар-но-бытовых помещений, оснащение помещений и путей движения пиктограммами, указателями движениями, электронными текстовыми табло, тактильными табличка-ми, наклейками на ручки и поручни, устройство рельефных тактильных напольных полос, нанесение контрастных обозначений, установка звуковых информаторов, устройство противоскользящих покрытий | Отдел по фи зической культуре и спорту администра-ции МО Туапсинский район |
|  |  |  | 2017 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2018 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2019 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2020 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2021 | 3466,0 | 1733,0 | 1039,8 | 693,2 | - |  |  |
|  |  |  | всего | 3466,0 | 1733,0 | 1039,8 | 693,2 | - |  |  |
| 2.3 | Здание МБУ ДО ДЮСШ №2 им.В.П.Фионова г.Туапсе ул.Гоголя, 12 | 1 | 2016 | - | - | - | - | - | Оснащение помещений и путей движения пиктограммами, указателями движения, электронными текстовыми табло, тактильными табличками, наклейками на ручки и поручни, устройство рельефных тактильных напольных полос, нанесение контрастных обозначений на ступени, | Отдел по фи зической ку-льтуре и спо рту админис трации МО Туапсинский район |
|  |  |  | 2017 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2018 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2019 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2020 | 1288,0 | 644,0 | 386,4 | 257,6 | - |  |  |
|  |  |  | 2021 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | всего | 1288,0 | 644,0 | 386,4 | 257,6 | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | двери, пандусы, установка звуковых информаторов, устройство противоскользящих покрытий |  |
| 2.4 | Здание МБУ ДО ДЮСШ № 4 г.Туапсе, ул.Гагарина, 5 | 1 | 2016 | - | - | - | - | - | Устройство пандусов, ограждений, поручней на лестницах, переустройство и адаптация входов, переоборудование санитарно-бытовых помещений, оснащение путей движения пиктограммами, указателями движения, электронными текстовыми табло, тактильными табличками, наклейками на ручки и поручни, устройст-во рельефных тактильных напольных полос, нанесение контрастных обозначений, установка звуковых информаторов, установка противоскользящих покрытий | Отдел по фи зической ку-льтуре и спо рту админис трации МО Туапсинский район |
|  |  |  | 2017 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2018 | 1466,0 | 733,0 | 439,8 | 293,2 | - |  |  |
|  |  |  | 2019 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2020 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2021 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | всего | 1466,0 | 733,0 | 439,8 | 293,2 | - |  |  |
| 2.5 | Здание МБУ ДО ДЮСШ № 8 с.Небуг | 1 | 2016 | - | - | - | - | - | Устройство пандуса и ограждений, поручней на лестницах, переустройство и адаптация входов, санитарно-бытовых помещений, оснащение пиктограммами, указателями движения, электронными текстовыми | Отдел по фи- зической ку-льтуре и спо- рту админис- трации МО |
|  |  |  | 2017 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2018 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2019 | 1466,0 | 733,0 | 439,8 | 293,2 | - |  |  |
|  |  |  | 2020 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2021 | - | - | - | - | - | табло, тактильными табличками, наклейками на ручки и поручни, устройство рельефных тактильных напольных полос, нанесение контрастных обозначений, установка звуковых информаторов, устройство противоскользящих покрытий | Туапсинский район |
|  |  |  | всего | 1466,0 | 733,0 | 439,8 | 293,2 | - |  |  |
| 2.6 | Изготовление паспортов доступности и проектно-сметной документации для МБУ ДО ДЮСШ | 1 | 2016 | - | - | - | - | - | Обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения МБУ ДО ДЮСШ | Отдел по фи зической ку-льтуре и спо- рту админис- трации МО Туапсинский район |
|  |  |  | 2017 | 500,0 | - | 300,0 | 200,0 | - |  |  |
|  |  |  | 2018 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2019 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2020 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2021 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | всего | 500,0 | - | 300,0 | 200,0 | - |  |  |
| 2.7 | Профессиональная переподготовка тренеров-преподавателей по инновационным технологи-ям адаптивной физической культуры в практике работы с инвалидами и маломобильными группами населения МБУ ДО ДЮСШ № 10 пгт. Новомихайловский | 1 | 2016 | 24,0 | - | - | 24,0 | - | Повышение уровня знаний и профессиональной квалификации тренеров-преподавателей ДЮСШ по оказанию услуг инвалидам | Отдел по фи- зической ку-льтуре и спо- рту админис- трации МО Туапсинский район |
|  |  |  | 2017 | 24,0 | - | - | 24,0 | - |  |  |
|  |  |  | 2018 | 24,0 | - | - | 24,0 | - |  |  |
|  |  |  | 2019 | 24,0 | - | - | 24,0 | - |  |  |
|  |  |  | 2020 | 24,0 | - | - | 24,0 | - |  |  |
|  |  |  | 2021 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | всего | 120,0 | - | - | 120,0 | - |  |  |
| 2.8 | Проведение совместных спорти-вных мероприятий среди инвалидов и граждан, не имеющих инвалидности. | 1 | 2016 | 120,0 | - | - | 120,0 | - | Увеличение числа лиц с ограниченными физическими возможностями, регулярно занимающихся физической культурой и спортом | Отдел по фи- зической ку-льтуре и спо- рту админис- трации МО Туапсинский район |
|  |  |  | 2017 | 120,0 | - | - | 120,0 | - |  |  |
|  |  |  | 2018 | 120,0 | - | - | 120,0 | - |  |  |
|  |  |  | 2019 | 120,0 | - | - | 120,0 | - |  |  |
|  |  |  | 2020 | 120,0 | - | - | 120,0 | - |  |  |
|  |  |  | 2021 | 120,0 | - | - | 120,0 | - |  |  |
|  |  |  | всего | 720,0 | - | - | 720,0 | - |  |  |
|  | Итого: | 1 | 2016 | 1134,0 | 660,0 | 198,0 | 276,0 | - | Установка пандуса, переустройство входов и санитарно-бытовых помещений, оснащение пиктограммами, указателями движения, электронными текстовыми табло, звуковыми информаторами и т.д. | Отдел по фи- зической ку-льтуре и спо- рту админис- трации МО Туапсинский район |
|  |  |  | 2017 | 644,0 | - | 300,0 | 344,0 | - |  |  |
|  |  |  | 2018 | 1610,0 | 733,0 | 439,8 | 437,2 | - |  |  |
|  |  |  | 2019 | 1610,0 | 733,0 | 439,8 | 437,2 | - |  |  |
|  |  |  | 2020 | 1432,0 | 644,0 | 386,4 | 401,6 | - |  |  |
|  |  |  | 2021 | 3586,0 | 1733,0 | 1039,8 | 813,2 | - |  |  |
|  |  |  | всего | 10016,0 | 4503,0 | 2803,8 | 2709,2 | - |  |  |
| 3. | Обеспечение доступности инженерной и транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Приобретение низкопольных автобусов | 1 | 2016 | - | - | - | - | - | Приобретение низкопольных автобусов | Управление транспорта и дорожного хозяйства администра- ции МО Туапсинский район |
|  |  |  | 2017 | 14500,0 | 10150,0 | 2610,0 | 1740,0 | - |  |  |
|  |  |  | 2018 | 14500,0 | 10150,0 | 2610,0 | 1740,0 | - |  |  |
|  |  |  | 2019 | 14500,0 | 10150,0 | 2610,0 | 1740,0 | - |  |  |
|  |  |  | 2020 | 14500,0 | 10150,0 | 2610,0 | 1740,0 | - |  |  |
|  |  |  | 2021 | 14500,0 | 10150,0 | 2610,0 | 1740,0 | - |  |  |
|  |  |  | всего | 72500,0 | 50750,0 | 13050,0 | 8700,0 | - |  |  |
| 3.2 | Оснащение общественного пассажирского транспорта радиоинформато-рами транспорт-ными (для ориентирования инвалидов по зрению) | 1 | 2016 | - | - | - | - | - | Приобретение радиоинформаторов | Управление транспорта и дорожного хозяйства администра- ции МО Туапсинский район |
|  |  |  | 2017 | 150,0 | 105,0 | 27,5 | 17,5 | - |  |  |
|  |  |  | 2018 | 150,0 | 105,0 | 27,5 | 17,5 | - |  |  |
|  |  |  | 2019 | 150,0 | 105,0 | 27,5 | 17,5 | - |  |  |
|  |  |  | 2020 | 150,0 | 105,0 | 27,5 | 17,5 | - |  |  |
|  |  |  | 2021 | 150,0 | 105,0 | 27,5 | 17,5 | - |  |  |
|  |  |  | всего | 750,0 | 525,0 | 137,5 | 87,5 | - |  |  |
| 3.3 | Оснащение общественного пассажирского транспорта звуковыми и визуа-льными (табло, дисплей) инфор-мационными си-стемами сообще- ния о маршруте следования и остановках. | 1 | 2016 | - | - | - | - | - | Приобретение и установка табло | Управление транспорта и дорожного хозяйства администра- ции МО Туапсинский район |
|  |  |  | 2017 | 300,0 | 210,0 | 55,0 | 35,0 | - |  |  |
|  |  |  | 2018 | 300,0 | 210,0 | 55,0 | 35,0 | - |  |  |
|  |  |  | 2019 | 300,0 | 210,0 | 55,0 | 35,0 | - |  |  |
|  |  |  | 2020 | 300,0 | 210,0 | 55,0 | 35,0 | - |  |  |
|  |  |  | 2021 | 300,0 | 210,0 | 55,0 | 35,0 | - |  |  |
|  |  |  | всего | 1500,0 | 1050,0 | 275,0 | 175,0 | - |  |  |
|  | Итого: | 1 | 2016 | - | - | - | - | - | Приобретение низкопо-льных автобусов, осна-щенных радиоинформа-торами транспортными, звуковыми и визуальными (табло, дисплей) ин- формационными системами для обеспечения инвалидов и других пассажиров сообщениями о маршруте следования и остановках) | Управление транспорта и дорожного хозяйства администра- ции МО Туапсинский район |
|  |  |  | 2017 | 14950,0 | 10465,0 | 2692,5 | 1792,5 | - |  |  |
|  |  |  | 2018 | 14950,0 | 10465,0 | 2692,5 | 1792,5 | - |  |  |
|  |  |  | 2019 | 14950,0 | 10465,0 | 2692,5 | 1792,5 | - |  |  |
|  |  |  | 2020 | 14950,0 | 10465,0 | 2692,5 | 1792,5 | - |  |  |
|  |  |  | 2021 | 14950,0 | 10465,0 | 2692,5 | 1792,5 | - |  |  |
|  |  |  | всего | 74750,0 | 52325,0 | 13462,5 | 8962,5 | - |  |  |
| 4. | Обеспечение доступности образовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Здание МБОУ СОШ № 10 им.Т.П.Северова г.Туапсе, ул.Киевская, 1а | 1 | 2016 | 2000,0 | 1340,0 | 400,0 | 260,0 | - | Устройство пандусов, расширение дверных проемов, установка специализированного оборудования для слабовидящих и слабослышащих детей | Управление образования администра-ции МО Туапсинский район |
|  |  |  | 2017 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2018 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2019 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2020 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2021 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | всего | 2000,0 | 1340,0 | 400,0 | 260,0 | - |  |  |
| 4.2 | Здание МБОУ СОШ № 34 п.Джубга, ул.Советская, 92 | 1 | 2016 | - | - | - | - | - | Устройство пандусов, расширение дверных проемов, установка специализированного оборудования для слабовидящих и слабослышащих детей | Управление образования администра-ции МО Туапсинский район |
|  |  |  | 2017 | 2370,0 | 1340,0 | 710,0 | 320,0 | - |  |  |
|  |  |  | 2018 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2019 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2020 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2021 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | всего | 2370,0 | 1340,0 | 710,0 | 320,0 | - |  |  |
| 4.3 | Здание МБОУ СОШ № 2 г.Туапсе, ул.Фрунзе, 67 | 1 | 2016 | 2370,0 | 1340,0 | 710,0 | 320,0 | - | Устройство пандуса, расширение дверных проемов, оборудование универсального санитарно-гигиенического по-мещения, установка подъемного устройства, установка специализи-рованного оборудования для слабовидящих и слабослышащих детей | Управление образования администра-ции МО Туапсинский район |
|  |  |  | 2017 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2018 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2019 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2020 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2021 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | всего | 2370,0 | 1340,0 | 710,0 | 320,0 | - |  |  |
| 4.4 | Здание МБОУ СОШ № 3 г.Туапсе, ул.Сочинская, 45 | 1 | 2016 | 2370,0 | 1340,0 | 710,0 | 320,0 | - | Устройство пандуса, расширение дверных проемов, оборудование универсального санитарно-гигиенического помещения, установка подъемного устройства, установка специализи- рованного оборудования для слабовидящих и слабослышащих детей | Управление образования администра-ции МО Туапсинский район |
|  |  |  | 2017 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2018 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2019 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2020 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2021 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | всего | 2370,0 | 1340,0 | 710,0 | 320,0 | - |  |  |
| 4.5 | Здание МБОУ СОШ № 7 г.Туапсе, ул.Полетаева, 10 | 1 | 2016 | 2370,0 | 1340,0 | 710,0 | 320,0 | - | Устройство пандуса, расширение дверных проемов, оборудование универсального санитарно-гигиенического помещения, установка подъемного устройства, установка специализи- рованного оборудования для слабовидящих и слабослышащих детей | Управление образования администра-ции МО Туапсинский район |
|  |  |  | 2017 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2018 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2019 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2020 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2021 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | всего | 2370,0 | 1340,0 | 710,0 | 320,0 | - |  |  |
| 4.6 | Здание МБОУ СОШ № 6, г.Туапсе, ул.Ленина, 1 | 1 | 2016 | 2000,0 | 1340,0 | 400,0 | 260,0 | - | Устройство пандуса, расширение дверных проемов, установка специализированного оборудования для слабовидящих и слабослышащих детей | Управление образования администра-ции МО Туапсинский район |
|  |  |  | 2017 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2018 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2019 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2020 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2021 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | всего | 2000,0 | 1340,0 | 400,0 | 260,0 | - |  |  |
| 4.7 | Здание МБДОУ ДС КВ № 38«Колобок» г.Туапсе, ул.М.Горького, 26 | 1 | 2016 | - | - | - | - | - | Устройство пандуса, расширение дверных проемов | Управление образования администра-ции МО Туапсинский район |
|  |  |  | 2017 | 600,0 | 270,0 | 240,0 | 90,0 | - |  |  |
|  |  |  | 2018 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2019 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2020 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2021 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | всего | 600,0 | 270,0 | 240,0 | 90,0 | - |  |  |
| 4.8 | Здание МБДОУ ДС КВ № 33 «Журавлик» г.Туапсе, ул.Ленских рабочих, 3 | 1 | 2016 | - | - | - | - | - | Устройство пандуса, расширение дверных проемов | Управление образования администра- ции МО Туапсинский район |
|  |  |  | 2017 | 600,0 | 270,0 | 240,0 | 90,0 | - |  |  |
|  |  |  | 2018 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2019 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2020 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2021 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | всего | 600,0 | 270,0 | 240,0 | 90,0 | - |  |  |
| 4.9 | Здание МБДОУ ДС КВ № 1 «Сказка», п.Джубга, ул.Новороссийск ое шоссе, 16 | 1 | 2016 | - | - | - | - | - | Устройство пандуса | Управление образования администра-ции МО Туапсинский район |
|  |  |  | 2017 | 100,0 | - | - | 100,0 | - |  |  |
|  |  |  | 2018 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2019 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2020 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2021 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | всего | 100,0 | - | - | 100,0 | - |  |  |
| 4.10 | Здание МБДОУ ДС КВ № 10«Ромашка» п.Новомихайловс-кий, ул.Ленина, 22 | 1 | 2016 | - | - | - | - | - | Устройство пандуса | Управление образования администра-ции МО Туапсинский район |
|  |  |  | 2017 | 100,0 | - | - | 100,0 | - |  |  |
|  |  |  | 2018 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2019 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2020 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2021 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | всего | 100,0 | - | - | 100,0 | - |  |  |
| 4.11 | Здание МБОУ СОШ № 36 с.Дефановка, ул.Школьная, 12 | 1 | 2016 | - | - | - | - | - | Устройство пандуса, расширение дверных проемов, установка специализированного оборудования для слабовидящих и слабослышащих детей | Управление образования администра-ции МО Туапсинский район |
|  |  |  | 2017 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2018 | 2000,0 | 1340,0 | 400,0 | 260,0 | - |  |  |
|  |  |  | 2019 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2020 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2021 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | всего | 2000,0 | 1340,0 | 400,0 | 260,0 | - |  |  |
| 4.12 | Здание МБДОУ ДС ОВ № 43 «Колокольчик» г.Туапсе ул.С.Перовской, 18 | 1 | 2016 | - | - | - | - | - | Устройство пандуса, расширение дверных проемов | Управление образования администра-ции МО Туапсинский район |
|  |  |  | 2017 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2018 | 600,0 | 270,0 | 240,0 | 90,0 | - |  |  |
|  |  |  | 2019 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2020 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2021 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | всего | 600,0 | 270,0 | 240,0 | 90,0 | - |  |  |
| 4.13 | Здание МБОУ гимназия № 1 г.Туапсе, ул.Тельмана, 6 | 1 | 2016 | - | - | - | - | - | Устройство пандусов, расширение дверных проемов, оборудование универсального санитарно-гигиенического помещения, установка специализированного оборудования для слабовидящих и слабослышащих детей | Управление образования администра-ции МО Туапсинский район |
|  |  |  | 2017 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2018 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2019 | 2370,0 | 1340,0 | 710,0 | 320,0 | - |  |  |
|  |  |  | 2020 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2021 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | всего | 2370,0 | 1340,0 | 710,0 | 320,0 | - |  |  |
| 4.14 | Здание МБОУ СОШ № 4 г.Туапсе, ул.Горького, 40 | 1 | 2016 | - | - | - | - | - | Устройство пандусов, расширение дверных проемов, оборудование универсального сани-тарно-гигиенического помещения, установка специализированного оборудования для слабовидящих и слабослышащих детей. | Управление образования администра-ции МО Туапсинский район |
|  |  |  | 2017 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2018 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2019 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2020 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2021 | 2370,0 | 1340,0 | 710,0 | 320,0 | - |  |  |
|  |  |  | всего | 2370,0 | 1340,0 | 710,0 | 320,0 | - |  |  |
| 4.15 | Здание МБДОУ ДС № 18 «Колобок» п.Тюменский | 1 | 2016 | - | - | - | - | - | Устройство пандуса, расширение дверных проемов | Управление образования администра-ции МО Туапсинский район |
|  |  |  | 2017 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2018 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2019 | 600,0 | 270,0 | 240,0 | 90,0 | - |  |  |
|  |  |  | 2020 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2021 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | всего | 600,0 | 270,0 | 240,0 | 90,0 | - |  |  |
| 4.16 | Здание МБДОУ ДС КВ № 34 «Чайка» г.Туапсе, ул.Полетаева, 11 | 1 | 2016 | - | - | - | - | - | Устройство пандуса, расширение дверных проемов | Управление образования администра-ции МО Туапсинский район |
|  |  |  | 2017 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2018 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2019 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2020 | 600,0 | 270,0 | 240,0 | 90,0 | - |  |  |
|  |  |  | 2021 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | всего | 600,0 | 270,0 | 240,0 | 90,0 | - |  |  |
| 4.17 | Здание МБДОУ ДС КВ № 41 «Ивушка» г.Туапсе, ул.Коммунистическая, 12 | 1 | 2016 | - | - | - | - | - | Устройство пандуса, расширение дверных проемов | Управление образования администра-ции МО Туапсинский район |
|  |  |  | 2017 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2018 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2019 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2020 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2021 | 600,0 | 270,0 | 240,0 | 90,0 | - |  |  |
|  |  |  | всего | 600,0 | 270,0 | 240,0 | 90,0 | - |  |  |
| 4.18 | Здание МБОУ СОШ № 12 с.Георгиевское, ул.8-я Гвардейская, 22 | 1 | 2016 | - | - | - | - | - | Устройство пандуса, установка специализированного оборудования для слабовидящих и слабослышащих детей | Управление образования администра-ции МО Туапсинский район |
|  |  |  | 2017 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2018 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2019 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2020 | 568,2 | 300,0 | 200,0 | 68,2 | - |  |  |
|  |  |  | 2021 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | всего | 568,2 | 300,0 | 200,0 | 68,2 | - |  |  |
| 4.19 | Здание МБОУ ООШ №26 с. Индюк, ул. Майкопская, 95 | 1 | 2016 | 156,2 | - | - | 156,2 | - | Устройство пандусов и поручней на лестницах, «Кнопка вызова», составление сметной документации, функции заказчика | Управление образования администра-ции МО Туапсинский район |
|  |  |  | 2017 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2018 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2019 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2020 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2021 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | всего | 156,2 | - | - | 156,2 | - |  |  |
| 4.20 | Здание МБОУ СОШ №15 а. Агуй-Шапсуг, ул.Школьная, 1 | 1 | 2016 | 88,6 | - | - | 88,6 | - | Устройство пандуса и поручней на лестницах, «Кнопка вызова», составление сметной документации, функции заказчика | Управление образования администра-ции МО Туапсинский район |
|  |  |  | 2017 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2018 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2019 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2020 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2021 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | всего | 88,6 | - | - | 88,6 | - |  |  |
| 4.21 | Здание МБОУ ООШ №16 с. Молдовановка, ул.Центральная, 47 | 1 | 2016 | 234,3 | - | - | 234,3 | - | Устройство пандусов и поручней на лестницах, «Кнопка вызова», составление сметной документации, функции заказчика | Управление образования администра-ции МО Туапсинский район |
|  |  |  | 2017 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2018 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2019 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2020 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2021 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | всего | 234,3 | - | - | 234,3 | - |  |  |
| 4.22 | Здание МБОУ ООШ №17 с. Псебе, ул. Мира, 43 | 1 | 2016 | 161,4 | - | - | 161,4 | - | Установка подъемного устройства, «Кнопка вызова», составление сметной документации, функции заказчика | Управление образования администра-ции МО Туапсинский район |
|  |  |  | 2017 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2018 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2019 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2020 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2021 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | всего | 161,4 | - | - | 161,4 | - |  |  |
|  | Итого: | 1 | 2016 | 11750,5 | 6700,0 | 2930,0 | 2120,5 | - | Устройство пандусов, расширение дверных проемов, оборудование универсального сани-тарно-гигиенического помещения, установка подъёмных устройств, кнопок вызова, установка специализированного оборудования для слабовидящих и слабослышащих детей, составление сметной документации, функции заказчика | Управление образования администра-ции МО Туапсинский район |
|  |  |  | 2017 | 3770,0 | 1880,0 | 1190,0 | 700,0 | - |  |  |
|  |  |  | 2018 | 2600,0 | 1610,0 | 640,0 | 350,0 | - |  |  |
|  |  |  | 2019 | 2970,0 | 1610,0 | 950,0 | 410,0 | - |  |  |
|  |  |  | 2020 | 1168,2 | 570,0 | 440,0 | 158,2 | - |  |  |
|  |  |  | 2021 | 2970,0 | 1610,0 | 950,0 | 410,0 | - |  |  |
|  |  |  | всего | 25228,7 | 13980,0 | 7100,0 | 4148,7 | - |  |  |
| 5. | Обеспечение беспрепятственного доступа к учреждениям здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | МБУЗ «Туапсинская районная больница № 1» г.Туапсе, ул.Армавирская, 2 (главный корпус) | 1 | 2016 | 263,5 | - | - | - | 263,5 | Устройство пандуса, переоборудование санузла для МГН, оборудование здания системой средств информации (мнемосхемы, специальные символы), установка дверных проемов в соответствии со стандартами | Управление здравоохра-нения адми-нистрации МО Туапси-нский район |
|  |  |  | 2017 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2018 | 220,2 | - | - | - | 220,2 |  |  |
|  |  |  | 2019 | 86,3 | - | - | - | 86,3 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 60,0 | - | - | - | 60,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | всего | 630,0 | - | - | - | 630,0 |  |  |
| 5.2 | Инфекционный корпус ТРБ № 1, г.Туапсе, ул.Свободы, д.3а | 1 | 2016 | 26,7 | - | - | - | 26,7 | Устройство пандуса, переоборудование санузла для МГН, оборудование здания системой средств информации (мнемосхемы, специальные символы), установка дверных проемов в соответствии со стандартами | Управление здравоохра-нения адми-нистрации МО Туапси-нский район |
|  |  |  | 2017 | 222,0 | - | - | - | 222,0 |  |  |
|  |  |  | 2018 | 60,0 | - | - | - | 60,0 |  |  |
|  |  |  | 2019 | 80,0 | - | - | - | 80,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2021 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | всего | 388,7 | - | - | - | 388,7 |  |  |
| 5.3 | Первичный сосудистый центр ТРБ № 1, г.Туапсе, ул.Свободы, д.1б | 1 | 2016 | - | - | - | - | - | Устройство пандуса, переоборудование санузла для МГН, оборудование здания системой средств информации (мнемосхемы, специальные символы), установка дверных проемов в соответствии со стандартами | Управление здравоохра-нения адми-нистрации МО Туапси-нский район |
|  |  |  | 2017 | 380,0 | - | - | - | 380,0 |  |  |
|  |  |  | 2018 | 133,5 | - | - | - | 133,5 |  |  |
|  |  |  | 2019 | 223,6 | - | - | - | 223,6 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 120,0 | - | - | - | 120,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | всего | 857,1 | - | - | - | 857,1 |  |  |
| 5.4 | Перинатальный центр женской консультации ТРБ № 1, г.Туапсе, ул.Свободы, д.1а | 1 | 2016 | - | - | - | - | - | Устройство пандуса, переоборудование санузла для МГН, оборудование здания системой средств информации (мнемосхемы, специальные символы), установка дверных проемов в соответствии со стандартами | Управление здравоохра-нения адми-нистрации МО Туапси-нский район |
|  |  |  | 2017 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2018 | 310,0 | - | - | - | 310,0 |  |  |
|  |  |  | 2019 | 222,5 | - | - | - | 222,5 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 120,0 | - | - | - | 120,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | всего | 652,5 | - | - | - | 652,5 |  |  |
| 5.5 | МБУЗ ТРБ № 1 поликлиническое отделение № 1, г.Туапсе, ул.Армавирская, д.2/1 | 1 | 2016 | - | - | - | - | - | Капитальный ремонт и переоборудование помещений поликлиники, оборудование универсального санитарно-гигиенического помещения для МГН, регистратуры, оборудование путей движения тактильными полосами, пиктограммами, индукционными петлями | Управление здравоохра-нения адми-нистрации МО Туапси-нский район |
|  |  |  | 2017 | 980,0 | - | 980,0 | - | - |  |  |
|  |  |  | 2018 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2019 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2020 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2021 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | всего | 980,0 | - | 980,0 | - | - |  |  |
| 5.6 | МБУЗ ТРБ № 1 поликлиническое отделение № 2, г.Туапсе, ул.Сочинская, д.60 | 1 | 2016 | - | - | - | - | - | Капитальный ремонт и переоборудование помещений поликлиники, оборудование универсального санитарно-гигиенического помещения для МГН, регистратуры, оборудование путей движения тактильными полосами, пиктограммами, индукционными петлями, расширение дверных проемов | Управление здравоохра-нения адми-нистрации МО Туапси-нский район |
|  |  |  | 2017 | 682,4 | - | 682,4 | - | - |  |  |
|  |  |  | 2018 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2019 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2020 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2021 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | всего | 682,4 | - | 682,4 | - | - |  |  |
| 5.7 | МБУЗ ТРБ № 1 детская городская поликлиника, г.Туапсе, ул.Армавирская, д.2 | 1 | 2016 | - | - | - | - | - | Капитальный ремонт и переоборудование помещений поликлиники, оборудование универсального санитарно-гигиенического помещения для МГН, расширение дверных проемов, установка специализированного оборудования для слабовидящих и слабослышащих людей | Управление здравоохра-нения адми-нистрации МО Туапси-нский район |
|  |  |  | 2017 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2018 | 430,0 | - | 430,0 | - | - |  |  |
|  |  |  | 2019 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2020 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2021 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | всего | 430,0 | - | 430,0 | - | - |  |  |
| 5.8 | МБУЗ «Туапсинская районная больница № 2» п.Новомихайлов- ский, ул.Речная, д.2 | 1 | 2016 | - | - | - | - | - | Оборудование универсального санитарно-гигиенического помещения для МГН, расширение дверных проемов, оборудование здания системой средств информации (мнемосхемы, специальные символы), оборудование стоянки | Управление здравоохра-нения адми-нистрации МО Туапси- нский район |
|  |  |  | 2017 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2018 | 502,0 | - | - | - | 502,0 |  |  |
|  |  |  | 2019 | 50,0 | - | - | - | 50,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2021 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | всего | 552,0 | - | - | - | 552,0 |  |  |
| 5.9 | МБУЗ ТРБ № 2 поликлиническое отделение, п.Джубга, ул.Советская, д.37 | 1 | 2016 | - | - | - | - | - | Установка пандуса, переоборудование универсального санитарно-гигиенического помещения для МГН, регистратуры, оборудование здания системой средств информации (мнемосхемы, специальные символы), расширение дверных проемов | Управление здравоохра-нения адми-нистрации МО Туапси-нский район |
|  |  |  | 2017 | 434,0 | - | - | - | 434,0 |  |  |
|  |  |  | 2018 | 247,0 | - | - | - | 247,0 |  |  |
|  |  |  | 2019 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2020 | 30,0 | - | - | - | 30,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | всего | 711,0 | - | - | - | 711,0 |  |  |
| 5.10 | МБУЗ «Туапсинская районная больница № 3» с.Шаумян, ул.Шаумяна, д.1 | 1 | 2016 | - | - | - | - | - | Капитальный ремонт и переоборудование помещений больницы, оборудование универсального санитарно-гигиенического помещения для МГН, оборудование путей движения тактильными полосами, пиктограммами, индукционными петлями, устройство подъемной платформы с вертикальным перемещением | Управление здравоохра-нения адми-нистрации МО Туапси-нский район |
|  |  |  | 2017 | 1331,0 | - | 1331,0 | - | - |  |  |
|  |  |  | 2018 | 300,0 | - | 300,0 | - | - |  |  |
|  |  |  | 2019 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2020 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2021 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | всего | 1631,0 | - | 1631,0 | - | - |  |  |
| 5.11 | МБУЗ «Туапсинская стоматологическая поликлиника» г.Туапсе, ул.Ленина, д.6 | 1 | 2016 | 362,0 | - | 362,0 | - | - | Приобретение лестничного мобильного подъемника, устройство ограждений, поручней на лестницах, установка специализированного оборудования для слабовидящих и слабослышащих людей, установка кнопки вызова медицинского персонала для сопровождения пациента | Управление здравоохра-нения адми-нистрации МО Туапси-нский район |
|  |  |  | 2017 | 25,0 | - | 25,0 | - | - |  |  |
|  |  |  | 2018 | 20,0 | - | 20,0 | - | - |  |  |
|  |  |  | 2019 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2020 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2021 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | всего | 407,0 | - | 407,0 | - | - |  |  |
|  | Итого: | 1 | 2016 | 652,2 | - | 362,0 | - | 290,2 | Устройство пандуса, переоборудование санузла для МГН, оборудование здания системой средств информации (мнемосхемы, специальные символы), установка дверных проемов в соответствии со стандартами | Управление здравоохра-нения адми-нистрации МО Туапси-нский район |
|  |  |  | 2017 | 4054,4 | - | 3018,4 | - | 1036,0 |  |  |
|  |  |  | 2018 | 2222,7 | - | 750,0 | - | 1472,7 |  |  |
|  |  |  | 2019 | 662,4 | - | - | - | 662,4 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 330,0 | - | - | - | 330,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | всего | 7921,7 | - | 4130,4 | - | 3791,3 |  |  |
|  | Итого по программе: | 1 | 2016 | 15716,5 | 8700,0 | 3840,0 | 2886,3 | 290,2 |  |  |
|  |  |  | 2017 | 25418,4 | 13695,0 | 7550,9 | 3136,5 | 1036,0 |  |  |
|  |  |  | 2018 | 21382,7 | 12808,0 | 4522,3 | 2579,7 | 1472,7 |  |  |
|  |  |  | 2019 | 20192,4 | 12808,0 | 4082,3 | 2639,7 | 662,4 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 17880,2 | 11679,0 | 3518,9 | 2352,3 | 330,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 21506,0 | 13808,0 | 4682,3 | 3015,7 | - |  |  |
|  |  |  | всего | 122096,2 | 73498,0 | 28196,7 | 16610,2 | 3791,3 |  |  |

## Заместитель главы администрации

## муниципального образования

Туапсинский район	                                                                                                                                            О.А.Кочегарова