Утверждена

Постановлением администрации

Тенгинского сельского поселения

Туапсинского района

от «____» ____________ 2016 г. №_____

ПРОГРАММА

комплексного развития социальной инфраструктуры

ТЕНГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО поселения

на период 16 лет (до 2032 года)

с выделением 1-ой очереди строительства – 5 лет с 2017 г. до 2021 г.,

2-ой очереди строительства – с 2022 г. до 2026 г.

3-ей очереди строительства – с 2027 г. до 2032 г.

ПРОГРАММА

комплексного развития социальной инфраструктуры

ТЕНГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО поселения

на период 16 лет (до 2032 года)

с выделением 1-ой очереди строительства – 5 лет с 2017 г. до 2021 г.,

2-ой очереди строительства – с 2022 г. до 2026 г.

3-ей очереди строительства – с 2027 г. до 2032 г.

Индивидуальный предприниматель                                         Т.В. Родина

Содержание

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ	4

ВВЕДЕНИЕ:	7

I.	ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	8

1.1.	ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО  СОСТОЯНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ	12

1.2.	ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СУЩЕСТВУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЕЛЕНИЯ	15

1.3.	ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ СПРОС НА УСЛУГИ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  ПОСЕЛЕНИЯ	18

1.4.	ОЦЕНКА НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	29

II.	ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ	30

СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЕЛЕНИЯ	30

III.	ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ (инвестиционных проектов) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЕЛЕНИЯ	36

IV.	ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ.	48

V.	ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ	55

VI.	ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ	60

ПРИМЕЧАНИЯ:	62

ЛИТЕРАТУРА	64

ПРОГРАММНЫЙ ДОКУМЕНТ

Программа комплексного развития (далее ПКР) социальной инфраструктуры Тенгинского сельского поселения Туапсинского района, разработана на основании Генерального плана  поселения, утвержденного Решением Совета МО Туапсинский район от 31.01.2014г. № 67.

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Тенгинского сельского поселения Туапсинского района (далее Тенгинское СП), на период 16 лет (до 2032 года) с выделением:

1-ой очереди строительства – 5 лет с 2017 г. до 2021 г.,

2-ой очереди строительства – с 2022 г. до 2026 г.;

3-ей очереди строительства с 2027-2032гг.

ПКР  социальной инфраструктуры разработана в соответствии с основными направлениями развития Тенгинского сельского поселения, предусмотренными Генеральным планом.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | ПРОГРАММА комплексного развития социальной инфраструктуры Тенгинского сельского поселения на период 16 лет (до 2032 года) с выделением 1-ой очереди строительства – 5 лет с 2017 г. до 2021 г., 2-ой очереди строительства – с 2022 г. до 2026 г. 3-ей очереди строительства с 2027-2032гг |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Основание для разработки программы | - Постановление Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 г. № 1050 “Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов” |  |  |
| Заказчик Программы, местонахождения | Администрация Тенгинского сельского поселения Туапсинского района |  |  |
| Разработчик Программы, адрес местонахождения | Индивидуальный предприниматель Родина Т.В. Юридический адрес: 352360 Краснодарский край Тбилисский район ст. Тбилисская ул. Набережная, 36а тел. 8(918)28-89-267 E-mail: absolute-proekt2013@yandex.ru ta-rodina2013@ yandex.ru |  |  |
| Цель и задачи программы | - Обеспечение Инвестиционной привлекательности поселения; - привлечение дополнительных инвестиций в рамках государственно-частного партнерства, - создание экономически привлекательных условий для бизнеса; - Обеспечение необходимого уровня и качества жизни, достижение расчетного уровня обеспеченности населения, эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры в сфере: - системы образования, - культуры, - здравоохранения, - физкультуры и спорта, - розничной торговли, - общественного питания, - бытового обслуживания, - науки и т.д.; - доступность объектов социальной инфраструктуры для населения; - сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры; - реализация мер популяризации среди детей и молодежи научно-образовательной и творческой деятельности, выявление талантливой молодежи; - формирование востребованной системы оценки качества образования и образовательных результатов; - повышение роли культуры и искусства в жизни людей; - увеличение количества граждан Российской Федерации, систематически занимающихся физической культурой и спортом; - формирование здорового образа жизни населения; - создание условий для подготовки спортсменов спортивных сборных команд Российской Федерации. |  |  |
| Важнейшие целевые показатели | Целевые показатели (индикаторы) развития социальной инфраструктуры включают: - социально-экономические, - технико-экономические, - финансовые. |  |  |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий | - Строительство объектов образования - Строительство объектов здравоохранения - Строительство и капитальный ремонт учреждений культуры и искусства - Капитальный ремонт спортивных и физкультурно-оздоровительных сооружений - Строительство учреждений торговли и общественного питания - Строительство объектов повседневного бытового обслуживания - Строительство объектов пожарной охраны - Строительство объекта связи и банков - Благоустройство и строительство объектов курортно-рекреационного назначения - Строительство объектов придорожного сервиса. |  |  |
| Сроки и этапы реализации программы | Сроки реализации программы 2017-2032 гг. Очередность реализации соответствуют установленным этапам прогнозирования: Первый этап – 2017-2021гг. Второй этап – 2022-2026гг. Третий этап - 2027-2032гг. |  |  |
| Объемы финансирования Программы | Объем финансирования (расшифровка по видам социальной инфраструктуры услуг в табл. № 14., в т.ч.: |  |  |
|  | Год | В ценах 2014г. (тыс. руб.) | С учетом инфляции в ценах 2030г. (тыс. руб.) |
|  | 2017 | 151354,29 | 294230,52 |
|  | 2018 | 79469,43 | 154487,40 |
|  | 2019 | 149821,02 | 291249,86 |
|  | 2020 | 24916,26 | 48436,84 |
|  | 2021 | 34238,15 | 66558,47 |
|  | 2021-2026 | 255002,37 | 495720,86 |
|  | 2027-2032 | 122622,85 | 238377,03 |
|  | ИТОГО: | 817424,36 | 1589060,97 |
| Источники финансирования Программы | Источниками финансирования Программы являются: -бюджетные средства всех уровней: (местного, регионального, федерального бюджетов), в рамках целевых и ведомственных программ; -заемные средства, -средства частных инвесторов (в том числе по договору концессии). |  |  |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - сбалансированное перспективное развитие и доступность объектов социальной инфраструктуры; - Качественное образование; - Качественное медицинское обслуживание; - Грамотная, творческая, научно-образованная, талантливая - молодежь. - 100% занятость населения - Россия как страны великой культуры. - Спортивная и здоровая нация; - Стабильный спортивный резерв сборных команд Российской Федерации. |  |  |

ВВЕДЕНИЕ:

Социальная инфраструктура муниципального образования» - это сложный комплекс, который включает в себя хозяйственно- обустроенную для различных видов общественной жизни людей территорию, сферу услуг, в составе расположенных в муниципальном образовании учреждений и предприятий социальных отраслей и сервисной деятельности, а также систему управления развитием социальной инфраструктуры, ориентированной на безопасную жизнедеятельность населения.

Социальная инфраструктура призвана способствовать всемерному удовлетворению разнообразных потребностей общества.

К наиболее значимым ее функциям относятся:

- создание условий для формирования прогрессивных тенденций в демографических процессах;

- воспроизводство рабочей силы, качественно отвечающей потребностям и уровню развития производства;

- эффективное использование трудовых ресурсов;

- обеспечение оптимальных жилищно-коммунальных и бытовых условий жизни населения;

- развитие и улучшение культурного уровня  населения;

- улучшение качества медицинских услуг;

- улучшение качества образования;

- улучшение и сохранение физического здоровья населения;

- рациональное использование свободного времени людей.

Низкий уровень жизни значительной части населения, на протяжении длительного времени привел к диспропорциям в потребностях и платежеспособных возможностях людей в решении актуальных для них жизненных вопросов, в том числе касающихся социальных услуг. Эти услуги могут получать отдельные категории населения в государственных и муниципальных социальных учреждениях, которые, как правило, строились по типовым проектам и потому они весьма похожи друг на друга в разных муниципальных образованиях. Многие из этих объектов построены много лет назад, имеют высокую степень износа, давно не имели капитального и даже косметического ремонта.

В «Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации», значительное место отведено вопросам развития социальной инфраструктуры.

Предполагается:

- улучшение условий жизни российских граждан и качества социальной среды;

-структурная и технологическая модернизация здравоохранения, образования и других отраслей социальной сферы, обеспечивающая доступность качественных социальных услуг населению;

-формирование устойчивой мотивации на здоровый образ жизни, возрождение массовой физической культуры и вовлечение населения в систематические занятия физической культурой и спортом, как важные элементы стратегии преобразований;

-модернизация соответствующих элементов социальной инфраструктуры.

За 2015 г. администрацией Тенгинского сельского поселения Туапсинского района было утверждено 14 муниципальных программ на общую сумму 13 735,96 тыс. рублей, исполнено из них 12 236,17 тыс. рублей, процент исполнения составляет 89,08.

Из них:

- 7,0 % - расходы на благоустройство территории;

- 14,0% - расходы на культуру;

- 3,693% - расходы на физическую культуру и спорт.

-75,307% - прочие.

- ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОГНОЗ

ПЕРСПЕКТИВНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

В состав Тенгинского сельского поселения входит  2 населенных пункта:

с. Тенгинка и с. Лермонтово.

Таблица 1.

Численность населения с разбивкой по населенным пунктам

| № пп | Наименование населенного пункта | Фактическая 2015 год. | Фактическая 2016 | I очередь (2021 год) | II очередь (2032 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тенгинское СП | 3645 | 3660 | 3812 | 6000 |

Численность населения Тенгинского сельского поселения последние годы остаётся на одном уровне – 3,4-3,6 тыс. чел.

Кроме того, в летний период население поселения увеличивается более чем в четыре раза – ориентировочно на 12,7 тыс. человек.

Курорты  Тенгинского сельского поселения включают в себя 20 учреждений санаторно-курортного комплекса, способных принять на отдых  до 30 тысяч отдыхающих.

Таблица 2.

Численность постоянного и временного населения.

| № пп | Население | Существующее положение | II очередь (2032 год) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постоянное | 3660 | 6000 |
| 2 | Временное | 12700 | 14600 |
|  | ИТОГО: | 16360 | 20600 |

Диаграмма 1.

Отношение постоянного и временного населения в пиковый период.

Таблица 3.

Временное население по организованности.

| № пп | Наименование | Человек на II очередь (2032 год) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отдыхающие в санаториях | 1200 |
| 2 | Отдыхающие в гостиницах и пансионатах | 11400 |
| 3 | Неорганизованные отдыхающие | 2000 |
|  | ВСЕГО: | 14600 |

Таблица 4.

Численность постоянного населения с разбивкой по возрастным группам.

| Наименование | Фактическая 2016 год | Первая очередь (2021 год) | Расчетный срок (2032 год) |
| --- | --- | --- | --- |
| ВСЕГО | 3660 | 3812 | 6000 |
| Дошкольники | 326 | 362 | 600 |
| Школьники | 450 | 496 | 780 |
| Трудоспособное с 18 лет | 2750 | 2790 | 4380 |
| Старше трудоспособного возраста | 140 | 164 | 240 |

Расчет численности населения по возрастной группе Тенгинского СП, произведен методом сопоставления. Основой оптимистичного прогноза  является  реализация ряда  социальных программ  и программ, направленных на повышение рождаемости, проводимых правительством РФ.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ УСТРОЙСТВО И  ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Картинка 1.Карта границ Тенгинского сельского поселения.

В состав Тенгинского  сельского поселения входит 2 населённых пункта – с.Тенгинка и с.Лермонтово. Административным центром поселения является с.Тенгинка.

Туапсинское сельское поселение располагается северо-западнее райцентра — города Туапсе, вдоль реки Шапсухо.

Общая площадь поселения составляет 9675 га, что составляет 4,09 % от территории Туапсинского района.

Протяженность Туапсинского района вдоль Черноморского побережья с севера на юг - 80 км, вглубь материка - 45 км.

На севере  и западе Тенгинское сельское поселение имеет общую границу  с Джубгским городским поселением, на  востоке – с Новомихайловским городским поселением, на юго-западе граница поселения проходит по берегу Черного моря.

Общая протяженность территории Тенгинского сельского поселения вдоль берега моря – 8180 м.

Село Лермонтово примечательно своим пляжем «Золотой берег». Протяженность его около двух километров, а ширина более 50 метров. Пляж сложен из мелко- и крупнозернистого песка. Рельеф дна пологий.

Расстояние от районного центра г.Туапсе – 57 км. от краевого центра города Краснодара-120км.

Через территорию поселения проходит автомобильная федеральная трасса М-27. Данная автодорога выходит к автодороге М-4 «Дон», идущей к Краснодару и Ростову-на-Дону. Длина участка М-27, проходящего в границах сельского поселения, составляет около 6720 м.

  - ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО  СОСТОЯНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

Согласно списка организаций, зарегистрированых в Тенгинском сельском поселении Туапсинского р-на, Краснодарского края, (ОКАТО: 03255812) на территории поселения осуществляют свою деятельность 97 организаций, 90% которых имеют направленность в предоставлении санаторно-курортных  и гостиничных услуг.

Санаторно-курортный комплекс Тенгинского сельского поселения является бюджетообразующей отраслью, доля поступлений от которой составляет  83 % от общей суммы налоговых поступлений.

с. Тенгинка

с. Тенгинка является центром Тенгинского сельского поселения. Здесь имеется развитая сеть учреждений социального и культурно-бытового обслуживания:

- врачебная амбулатория,

- МБУ Средняя общеобразовательная школа № 18;

- МБУ Детский сад № 14 "Ручеёк";

- МБУ Детско-юношеская спортивная школа № 1;

- МКУК "Тенгинский ЦДК";

- библиотека;

-отделение почтовой связи;

-аптека;

- спортивный комплекс.

с. Лермонтово

с.Лермонтово– курортный поселок. Основная доля социальной инфраструктуры направлена на создание благоприятных условий отдыхающих. На территории села расположены:

- фельдшерско-акушерский пункт;

- МБДОУ ДС № 13 « Улыбка» в настоящее время закрыт в связи с несоответствием требованиям Роспотребнадзора, приостановление деятельности приказ №1001 от 23.04.2009;

-отделения почтовой связи;

- отделение сбербанка;

-аптека;

- библиотека;

-спортивный зал;

-предприятия торговли и общественного питания.

Работы по строительству спортивного клуба в с. Лермонтово находятся в стадии завершения.

Тенгинское сельское поселение

Основными проблемами Тенгинского СП является неудовлетворительная обеспеченность объектами образования. Школа и детский сад перегружены и не отвечают нормативным потребностям. Специализированным автотранспортом организован подвоз детей  с села Лермонтово, занятия в школе проводятся в две смены, что создаёт неудобства для учеников  и для преподавательского состава. Детский сад способен вместить только 50% от общей численности  детей дошкольного возраста.

В настоящее время ведется строительство комбинированного нового объекта - школы и детского сада в микрорайоне «Подснежник»  села Тенгинка на 640 мест. Необходимо строительство детского сада в с. Лермонтово.

В 2015 году заказана и изготовлена проектная документация на строительство спортивной игровой площадки в селе Тенгинка, в 2016 начато строительство.

На территории поселения расположены 2 объекта здравоохранения: Тенгинская врачебная амбулатория в с. Тенгинка  и фельдшерско- акушерский пункт (далее ФАП) в селе Лермонтово.

Здание амбулатории  нуждается в капитальном ремонте и новом оборудовании. В настоящее время ведется строительство медицинского центра ВОП (врача общей практики).

Услуги медицинских специалистов широкого профиля оказываются жителям поселения в  Центральной районной больнице поселка городского типа Новомихайловский (далее по тексту ПГТ Новомихайловский).

На территории поселения нет выдвижного пункта скорой медицинской помощи, услуги оказываются каретами скорой помощи ПГТ Новомихайловский, расположенного на расстоянии 12 км. от с. Тенгинка и 9 км от с. Лермонтово, т.е. в пределах зоны 11-18 минутной доступности. Согласно СНиП  2.07.01-89*    « Градостроительство. планировка и застройка городских и сельских поселений» выдвижные пункты скорой медицинской помощи рассчитываются  5 тыс. чел. сельского населения в пределах зоны 30-минутной доступности на специальном автомобиле. Данное требование удовлетворяет нормативам.

ФАП в с. Лермонтово в курортный сезон не удовлетворяет потребности временно возрастающего населения, необходимо строительство дополнительных объектов сезонного режима работы .

Учреждения социального обслуживания населения: детские дома интернаты, дома интернаты престарелых, дома интернаты инвалидов расположены в районном центре г. Туапсе.

На территории поселения нет поста противопожарной службы, данная ситуация  не отвечает  требованиям противопожарной безопасности, при учете возрастающего количества  населения в курортный сезон. Необходимо строительство данного объекта.

Сеть коммерческих предприятий обслуживания населения (торговля, общественное питание) – всего около 70 объектов, в настоящее время по своей суммарной емкости практически достигла нормативного уровня. В поселении расположено 39 продовольственных магазина 17 из которых круглогодичные.

В капитальном ремонте нуждаются здания библиотеки и спортивный зал в с. Лермонтово.

В соответствии с генеральным планом на территории Тенгинского поселения градообразующий каркас должны создавать такие объекты, как Международный Образовательный Центр и Курортная зона с Тематическим парком, обеспечивая новому поселению надежную доходную часть и занятость жителей поселения. Данные объекты должны дополнять и усиливать друг друга, создавая положительный синергетический эффект.

В процессе реализации генерального плана предстоит построить объекты инфраструктуры и энергетики, а также жилье для постоянно проживающего населения (более 500 тыс. кв. м). Кроме того, на территории Тенгинского сельского поселения предполагается разместить лечебно-оздоровительные и торгово-развлекательные центры, аквапарк, бассейны с морской водой, федеральный медицинский центр подготовки спортсменов.

  - ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СУЩЕСТВУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЕЛЕНИЯ

Таблица 5.

Нормативная потребность и существующее положение ( 2016 год) по Тенгинскому СП.

| Наименование | Норма по СНиП | Норма по СНиП | Ед. измерения | Обеспеченность по норме | Обеспеченность по факту | Дефицит/ Излишек (-)/(+) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Детские сады | 85% в ГП и 60 в СП-от числа детей дошк.возр. | 60 | человек | 196 | 150 | -46 |
| Школы | по числу детей школьного возраста | 450 | мест | 450 | 364 | -86 |
| Учебно-производственные комбинаты | 8% от числа школьников | 8 | мест | 36 | 0 | -36 |
| Больницы | 13,47 койко мест на 1 тыс.чел, 10,2 больничных | 10,2 | койко-мест | 37 | 0 | -37 |
| Поликлиники | 18,15 на 1 тыс.чел | 18,15 | посещений | 66 | 50 | -16 |
| Фельдшерско- акушерский пункт | 1 ФАП на1200-1700чел. | 1 | объект | 3 | 1 | -2 |
| Аптеки | 10м2 на 1 тыс.чел | 10 | м2 | 37 | 75 | 38 |
| Детские дома интернаты | 3 места на 1 тыс от 4-17 лет | 3 | мест | 2 | 0 | -2 |
| Дома инт.престарелых | 28мест на 1 тыс.насел с 60 лет | 28 | мест | 4 | 0 | -4 |
| Дома инт.инвалидов | 1место на 1 тыс.чел с 18 лет | 1 | мест | 3 | 0 | -3 |
| Ж.дома ветеранов | 60чел на 1 тыс.чел после 60 лет | 60 | человек | 8 | 4 | -4 |
| Ж.дома инвалидов | 0,5 чел на 1 тыс всего населения | 0,5 | человек | 2 | 0 | -2 |
| Внешкольные учр." Центр детского творчества" | 10% от общего числа школьников | 10 | мест | 45 | 0 | -45 |
| Клубы, досуговый центр, ДК | 80 мест на 1 тыс.чел | 80 | мест | 293 | 154 | -139 |
| Библиотеки | 3места на 1 тыс насел | 3 | мест | 11 | 41 | 30 |
|  | 7-9 томов на на 1 жителя | 7 | томов | 25620 | 18655 | -6965 |
| Спортив.залы | 200м2 на 1 тыс. челтыс.чел. площади пола | 200 | м2 | 732 | 1230,1 | 937 |
| Помещения физк.оздоров-50% (тренажерные залы) | 100м2 на 1 тыс. чел. площади пола | 50 | м2 | 183 | 0 | -183 |
| Плавательный бассейн | 100 м2 на 1 тыс. чел. зеркала воды | 100 | м2 | 366 | 500 | -366 |
| Плоскостные сооружения | 1949,4м2 на 1 тыс. чел. | 1949,4 | м2 | 31863 | 60536 | 28673 |
| Рыночные комплексы розничной торговли | 40м2 на 1 тыс. чел. | 40 | м2 | 654 | 0 | -654 |
| Магазины продовольственные | 100м2 на 1 тыс.чел | 100 | м2 | 366 | 1730 | 1364 |
| Магазины кулинарии | 6 м2на 1 тыс. чел. | 6 | м2 | 22 | 0 | -22 |
| Предприятия общественного питания | 40 посадоч.мест на 1 тыс. чел. | 40 | мест | 654 | 1923 | 1269 |
| Предприятия бытового обслуживания | 4 чел. на 1 тыс.чел. | 4 | мест | 15 | 10 | -5 |
| Прачечные | 40кг белья в смену на 1 тыс. чел. | 40 | килограмм | 147 | 0 | -147 |
| Химчистки – фабрики химчистки | 4 кг вещей на 1 тыс. чел. | 2,3 | килограмм | 8 | 0 | -8 |
| Банно-оздоровительный комплекс | 6мест на 1 тыс. чел. | 6 | мест | 22 | 0 | -22 |
| Гостиницы коммунальные | 6мест на 1 тыс. чел. | 6 | мест | 22 | 0 | -22 |
| Пожарное депо | 1 пост (5-20 тыс. насел) | 1-6 | машин | 5 | 0 | -5 |
| Кладбище традиционного захоронения | 0,24 га на 1 тыс. чел. | 0,24 | га | 0,91 | 2 | 1,09 |
| Бюро похоронного обслуживания | 1объект на 0,3 млн. жителей / 1 на поселение | 1 | объект | 1 | 0 | -1 |
| Дом траурных обрядов | 1 объект на 0,3 млн. жителей / 1 на поселение | 1 | объект | 1 | 0 | -1 |
| Отделения связи | 1объект до 6 тыс. чел. | 1 | объект | 1 | 2 | 1 |
| Отделение, филиалы банков | 1касса на 1-2тыс.чел в СП и 2-3 тыс. чел.ГП | 1 | кассы | 2 | 1 | -1 |
| Легковые авто | 350 на 1тыс.человек | 350 | машин | 1281 | 1072 | -209 |
| Станции тех обслуживания ( СТО) | 1 на 200 автомобилей | 200 | СТО | 6 | 2 | -4 |
| Парки и зоны отдыха | 3 м2 на 1 человека (сли есть леса, реки и озера-20%(т.е.-9,6м2) | 3 | га | 1,0980 | 7,565 | 6,467 |
| Размеры территории пляжей | на 1 человека: 5м2-морских, 8м2- речных, озерных | 5 | м2 | 63500 | 10000 | -53500 |
| Протяженность береговой полосы | на 1 человека: 0,2м для морских пляжей; 0,25 м для речных и озерных | 0,2 | м2 | 2540 | 2000 | -540 |

  - ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ СПРОС НА УСЛУГИ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  ПОСЕЛЕНИЯ

Таблица 6.

Нормативная потребность в объектах социальной инфраструктуры Тенгинского СП на перспективу (2032 год).

| № пп | Наименование | Норма по СНиП | Норма по СНиП | Ед. измерения | Обеспеченность по норме | Обеспеченность по факту | Дефицит/ Излишек (-)/(+) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Детские сады | 85% в ГП и 60 в СП-от числа детей дошк.возр. | 60 | человек | 360 | 150 | -210 |
| 2 | Школы | по числу детей школьного возраста | 780 | мест | 780 | 364 | -416 |
| 3 | Учебно-производственные комбинаты | 8% от числа школьников | 8 | мест | 62 | 0 | -62 |
| 4 | Больницы | 13,47 койко мест на 1 тыс.чел, 10,2 больничных | 10,2 | койко-мест | 61 | 0 | -61 |
| 5 | Поликлиники | 18,15 на 1 тыс.чел | 18,15 | посещений | 73 | 0 | -73 |
| Расчет пунктов с 1 по 5 произведен с учетом постоянного населения. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ФАП | 1 ФАП на1200-1700чел. | 1 | объект | 4 | 1 | 3 |
| 7 | Аптеки | 10м2 на 1 тыс.чел | 10 | м2 | 130 | 75 | -55 |
| Расчет пунктов 6-7 произведен с учетом постоянного, временно неорганизованного и населения проживающего в гостиницах. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Детские дома интернаты | 3 места на 1 тыс. от 4-17 лет | 3 | мест | 4 | 0 | -4 |
| 9 | Дома инт.престарелых | 28мест на 1 тыс.насел с 60 лет | 28 | мест | 7 | 0 | -7 |
| 10 | Дома инт.инвалидов | 1место на 1 тыс.чел с 18 лет | 1 | мест | 4 | 0 | -4 |
| 11 | Ж.дома ветеранов | 60чел на 1 тыс.чел после 60 лет | 60 | человек | 14 | 4 | -10 |
| 12 | Ж.дома инвалидов | 0,5 чел на 1 тыс. всего населения | 0,5 | человек | 3 | 150 | 147 |
| 13 | Внешкольные учр." Центр детского творчества" | 10% от общего числа школьников | 10 | мест | 78 | 0 | -78 |
| 14 | Клубы, досуговый центр, ДК | 80 мест на 1 тыс.чел | 80 | мест | 480 | 154 | -326 |
| 15 | Библиотеки | 3места на 1 тыс. насел | 3 | мест | 18 | 41 | 23 |
|  |  | 7-9 томов на на 1 жителя | 7 | томов | 42000 | 18655 | -23345 |
| 16 | Спортивные .залы | 200м2 на 1 тыс. чел. площади пола | 200 | м2 | 1200 | 1230,1 | 30 |
| 17 | Плавательный бассейн | 100 м2 на 1 тыс. чел. зеркала воды | 100 | м2 | 600 | 500 | -100 |
| Расчет пунктов с 8 по 17 произведен с учетом постоянного населения. |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Плоскостные сооружения | 1949,4м2 на 1 тыс. чел. | 1949,4 | м2 | 40158 | 60536 | 20378 |
| Расчет пункта 18 произведен с учетом постоянного, временно неорганизованного и населения проживающего в гостиницах. |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Рыночные комплексы розничной торговли | 40м2 на 1 тыс. чел. | 40 | м2 | 824 | 0 | -824 |
| 20 | Магазины продовольственные | 100м2 на 1 тыс.чел | 100 | м2 | 2060 | 1730 | -330 |
| 21 | Магазины кулинарии | 6 м2на 1 тыс. чел. | 6 | м2 | 124 | 0 | -124 |
| Расчет пунктов 19 - 21 произведен с учетом всего населения (постоянного, организованного и неорганизованного временного). |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Предприятия общественного питания | 120 посадочных мест в городах курортах на 1 тыс. чел. | 120 | мест | 1560 | 1923 | 363 |
| 23 | Предприятия бытового обслуживания | 7 чел. на 1 тыс.чет | 7 | мест | 91 | 10 | -81 |
| 24 | Прачечные | 40кг белья в смену на 1 тыс. чел. | 40 | килограмм | 240 | 0 | -240 |
| 25 | Химчистки – фабрики химчистки | 2,3 кг вещей на 1 тыс. чел. | 2,3 | килограмм | 14 | 0 | -14 |
| 26 | Банно-оздоровительный комплекс | 7мест на 1 тыс. чел. | 7 | мест | 49 | 0 | -49 |
| Расчет пунктов 22,23 и26 произведен с учетом постоянного, временно неорганизованного и населения проживающего в гостиницах. |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Пожарное депо | 1 пост (5-20 тыс. насел) | 1-6 | машин | 4 | 0 | -4 |
| Расчет пункта 27 произведен с учетом постоянного, временно неорганизованного и населения проживающего в гостиницах. Расчет произведен с учетом размещения пожарных водоемов на территории санаториев и пансионатов. |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Кладбище традиционного захоронения | 0,24 га на 1 тыс. чел. | 0,24 | га | 1,44 | 2,5 | 0,56 |
| 29 | Бюро похоронного обслуживания | 1объект на 0,3 млн. жителей / 1 на поселение | 1 | объект | 1 | 0 | -1 |
| 30 | Дом траурных обрядов | 1 объект на 0,3 млн. жителей / 1 на поселение | 1 | объект | 1 | 0 | -1 |
| Расчет пунктов с 28 по 30 произведен с учетом постоянного населения. |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Отделения связи | 1объект до 6 тыс. чел. | 1 | объект | 3 | 2 | -1 |
| 32 | Отделение, филиалы банков | в СП 1касса на 1-2тыс.чел и в ГП 1касса 2-3 тыс. чел. | 1 | кассы | 10 | 1 | -9 |
| Расчет пунктов 31 -32 произведен с учетом всего населения (постоянного, организованного и неорганизованного временного). |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Станции технического Обслуживания (СТО) | 1 на 200 автомобилей | 200 | СТО | 19 | 2 | -17 |
| Расчет пункта 33 произведен с учетом постоянного, временно неорганизованного и населения проживающего в гостиницах. |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Парки, зоны отдыха, скверы | СП-12м2/чел, для курортов увеличить но не более 50%, для территоий с лесами, реками, озерами уменьш-20% | 15 | га | 30,900 | 7,565 | -23,335 |
| 35 | Размеры территории пляжей | на 1 человека: 5м2-морских; 8м2- речных и озерных | 5 | м2 | 103000 | 10000 | -3000 |
| 36 | Протяженность береговой полосы | на 1 человека: 0,2м для морских пляжей; 0,25 м для речных и озерных | 0,2 | м | 4120 | 2000 | -2120 |
| Расчет пунктов с 34 по 36 произведен с учетом всего населения (постоянного, организованного и неорганизованного временного). |  |  |  |  |  |  |  |

Нормативный расчет обеспеченности объектами социальной инфраструктуры, на перспективу (2032 год), произведен с учетом постоянного, временного организованного, временного неорганизованного  населения.

При расчете нормативной обеспеченности объектами социальной инфраструктуры, в Тенгинском сельском поселении, следует учитывать сезонность пребывания временного населения, что влечет за собой сезонный характер функционирования ряда объектов социальной инфраструктуры.

Временное организованное население, будет обеспечено объектами социальной инфраструктуры по  месту временного проживания: в санаториях и пансионатах.  Постоянному, временно неорганизованному и населению проживающему в гостиницах, будут предоставлены услуги социальной инфраструктуры распложенные на территории поселения.

Программой комплексного развития социальной инфраструктуры  произведена частичная корректировка данных    Генерального плана поселения.

Таблица 7.

Корректировка данных Генерального плана поселения.

| № пп | Наименование объекта по ГП | Норма по СНиП | Согласно ГП | Наименование объекта по ПКР | Норма по СНиП | Согласно ПКР | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Перспективная численность населения | - | первая очередь – 6,0 тыс. чел; расчётный срок составит ориентировочно 14,4 тыс. человек | Перспективная численность населения | - | - первая очередь (2017 3021год) -6 тыс. чел; вторая очередь(2021-2027 год) -6000 тыс. чел; расчётный срок (2032год) составит -14,4 тыс. человек | Произведена разбивка по этапам реализации программных мероприятий. Согласно требованиям к ПКР социальной инфраструктуры Мероприятия и целевые показатели (индикаторы), предусмотренные программой, должны быть указаны на первые 5 лет с разбивкой по годам, а на последующий период (до окончания срока действия программы) - без разбивки по годам. |
| Строительство |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ФАП | 1 ФАП на1200-1700чел. | Не предусмотрено | ФАП | 1 ФАП на1200-1700чел. | 4 | 1 ФАП существующий и строительство 3-х ФАПов в с. Лермонтово. Расчет произведен с учетом посещения постоянного, временного неорганизованного и населения проживающего в гостиницах. |
| 3 | Пожарное депо | 1пост,1 авт./5тыс. жителей | 3 автомашины | Пожарное депо | Радиус обслуживания пожарного депо не должен превышать 3 км от поста и рассчитан на 5-20 тыс. чел. | 1 пост на 2 автомашины на Iочередь; 1 поста 2 автомашины на II очередь. | Расчет произведен с учетом постоянного, временного неорганизованного и населения проживающего в гостиницах. В санаторно-курортных учреждения, предлагается организация противопожарных водоемов. На первую очередь предлагается строительство поста на 2 машины в с. Тенгинка, на 2 очередь строительство поста на 2 машины в с. Лермонтово. |

В Тенгинском сельском поселении необходимо строительство пожарного депо V типа - на 2 автомобиля для охраны населенных пунктов. (НПБ 101-95)

Проектируемая территориально-планировочная организация Тенгинского сельского поселения формируется на базе сложившейся планировочной структуры, существующих улиц,  жилой,  общественной,  производственной застройки и других планировочных элементов.

Цель разработки проекта – создание современного административного центра поселения, обеспеченного полным комплексом обслуживания, а также благоустройство территории. Повышение уровня комфортности будет решаться  за счет модернизации и реконструкции существующих сооружений и нового строительства современных зданий и комплексов.

Программой комплексного развития социальной инфраструктуры  предусмотрено:

- строительство объектов образования: детского сада в с. Лермонтово на 200 мест.

- строительство объектов здравоохранения: 3-х ФАПов сезонного периода работы в с. Лермонтово.

- строительство объекта культуры:« Центр детского творчества с досуговым центром» на 400 мест.

Размещение учебно- производственного комбината  на 62 места следует предусмотреть в здании строящегося комбинированного объекта - школы и детского сада.

Медицинский центр ВОП (врача общей практики),при завершении строительства полностью возьмет на себя обязанности амбулаторно-поликлинического учреждения, по приему посетителей нуждающихся в медицинской помощи.

Стационарные медицинские услуги, направленные на лечение больных и/или специализированную углубленную дифференциальную диагностику заболеваний в стационарных условиях будут оказываться в больнице ПГТ Новомихайловский

Потребность в учреждениях социального обслуживания населения: детские дома интернаты, дома интернаты престарелых, дома интернаты инвалидов будет покрыта за счет наличия данных учреждений  в районном центре г. Туапсе.

Первоочередной задачей Тенгинского СП  является организация 1 поста пожарной части на 2 автомашины на 1 очередь (2017-2021г.г), с последующим увеличением автомобильного парка до 4-х пожарных машин к расчетному сроку (2032 году). При расчете принято во внимание наличие пожарных водоемов на территории санаторно-курортных учреждений.

Перспективное развитие, объектов торговли и общественного питания  как по объемным, так и по структурным показателям будет происходить в соответствии с ростом поселения, увеличением доли временного населения и инвестиционными планами.

Нормативы СНиП 2.07.01-89* по обеспеченности гостиницами - 6 мест/1 тыс. жителей при решении вопроса о строительстве не учитывались, в связи со специализацией Тенгинского сельского поселения на индустрии туризма.

На перспективу предлагается строительство банно-оздоровительного комплекса современного типа с функцией предоставления отдыха населению. Вместимость комплекса может быть определена экспертно в размере -100 мест.

На территрии поселения отсутствуют предприятия бытового обслуживания, поэтому ПКР социальной инфраструктуры  предлагается строительство пунктов ремонта обуви, бытовой техники, прачечной и химчистки суммарной мощностью 254 кг. белья в смену.

Для обслуживания и ремонта транспортных средств на территории поселения предусмотрено строительство ряда СТО с суммарной мощностью  17 постов технического обслуживания автомобилей.

В поселении требуется проведение капитального ремонта здания библиотеки  и спортивного зала в с. Лермонтово.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА РАСЧЕТНЫЙ СРОК

Таблица 8.

Основные технико-экономические показатели на расчетный срок

| № п/п |  | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Учреждения образования |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Детские дошкольные учреждения в с. Лермонтово | место | 200 | строительство |
| - Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Фельдшерско-акушерский пункт |  | ФАП | 3 | строительство |
| 2.2. | Аптеки |  | кв.м | 55 | строительство |
| - Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Центр детского творчества с досуговым центром | посетительское место | 400 | строительство |
| 3.2. |  | Библиотека | мест | 41 | Капитальный ремонт |
| 3.3. |  | Библиотека | томов | 23345 | Пополнение фондов |
| - Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Спортивный зал в с. Лермонтово | кв.м |  | Капитальный ремонт |
| - Учреждения торговли и общественного питания |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  | Рыночный комплекс розничной торговли | кв. м. | 824 | Строительство Строительство 7 продовольственных и 2-х магазинов кулинарии |
| 5.2. |  | Магазины | кв.м | 454 |  |
| - Учреждения социального обслуживания населения |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Детские дома-интернаты |  | место | 4 | Покрыть за счет г. Туапсе |
| 6.2. | Дома-интернаты для престарелых с 60лет |  | место | 7 |  |
| 6.3. | Дома-интернаты для взрослых инвалидов с физическими нарушениями (с 18 лет) |  | мест | 4 |  |
| 6.4. | Специальные жилые дома и группы квартир для ветеранов войны и труда и одиноких престарелых |  | чел | 4 |  |
| - Объекты повседневного бытового обслуживания |  |  |  |  |  |
| 7.1. |  | Пункты бытового обслуживания | рабочее место | 91 | строительство |
| 7.2. |  | Банно-оздоровительный комплекс | место | 100 | строительство |
| 7.3. |  | Прачечные | кг. белья в смену | 210 | строительство |
| 7.4. |  | Химчистки – фабрики химчистки | кг. вещей в смену | 16 |  |
| ПКР предусмотрено строительство пунктов бытового обслуживания, в том числе: ателье, сапожные мастерские; мастерская по ремонту бытовой техники. |  |  |  |  |  |
| - Учреждения жилищно-коммунального хозяйства и объекты пожарной охраны |  |  |  |  |  |
| 8.1. |  | Пожарное депо | Пост/машин | 2/4 | Строительство |
| 8.2. |  | Бюро похоронного обслуживания и дом траурных обрядов | объект | 2 | Строительство |
| - Кредитно-финансовые учреждения и отделения связи |  |  |  |  |  |
| 9.1. |  | Отделения, филиалы банков | кассы | 9 | Строительство |
| 9.2 |  | Отделения связи | объект | 1 | Строительство |
| - Объекты дорожного сервиса |  |  |  |  |  |
| 10.1 |  | Станции технического обслуживания | пост | 17 | Строительство |
| СТО осуществляют предоставление услуг населению и/или организациям по плановому техническому обслуживанию, текущему и капитальному ремонтам, устранению авто поломок, восстановительному (кузовному) ремонту, установке дополнительного оборудования (тюнингу), автомойки транспортных средств. |  |  |  |  |  |
| - Объекты курортно-рекреационного назначения |  |  |  |  |  |
| 11.1. |  | Территории общего пользования | га. | 23,335 | Увеличение территории и благоустройство. |
| 11.2. |  | Территории общего пользования | га. | 7,565 | Благоустройство существующей территории |
| Предусмотрено благоустройство и озеленение центральных улиц, парков, скверов, увеличение береговой полосы, увеличение территории пляжа. |  |  |  |  |  |

  - ОЦЕНКА НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ,

НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ

СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Требования к развитию социальной инфраструктуры установлены Постановлением Правительства Российской Федерации №1050 от 01.10.1050 «Об утверждении требований к Программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов» (далее – Требования №1050). В соответствии с Требованиями №1050 основой разработки программ социальной инфраструктуры являются государственные и муниципальные программы, стратегии социально-экономического развития поселения, планы мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития, планы и программы комплексного социально-экономического развития муниципального образования, документы о развитии и комплексном освоении территорий.

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры разработана на основании нормативных документов:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ»;

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ»;

- Федеральный закон от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Указ Президента Российской Федерации №600 от 07.05.2012 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильём и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»;

СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*» Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений;

- Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

-иные нормативные правовые акты по вопросам градостроительной деятельности, землепользования и застройки.

Таким образом, следует отметить, что существующей нормативно-правовой базы достаточно для функционирования и развития социальной инфраструктуры.

- ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ

СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЕЛЕНИЯ

СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Таблица 9.

Строительство объектов социального и культурно-бытового обслуживания

| № п/п |  | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Укрупненные цены строительства за единицу (тыс.руб) | Укрупненные цены строительства всего (тыс.руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Детские дошкольные учреждения в с. Лермонтово | место | 200 | 97592,66 | 97592,66 |
| При расчете цены строительства учтен: - Коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен Краснодарского края для объектов народного образования-0,86. - Поправочный коэффициент по отношению к нормативу в НЦС, для сельского строительства объектов народного образования-0,85. - Коэффициент на производство работ в стесненных условиях-1,03. |  |  |  |  |  |  |
| - Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Фельдшерско-акушерский пункт |  | ФАП | 3 | 8710,245 | 26130,735 |
| 2.2. | Аптеки |  | кв.м | 55 | 1897,203 | 1897,203 |
| При расчете цены строительства учтены коэффициенты: - Перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен Краснодарского края для объектов здравоохранения -0,82. - При расчете цены строительства здания аптеки, учтен коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен Краснодарского края для административных зданий-0,86. |  |  |  |  |  |  |
| - Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Центр детского творчества с досуговым центром | посетительское место | 400 | 163011,200 | 163011,200 |
| 3.2. |  | Библиотека | томов | 23345 | 2635,726 | 2635,726 |
| При расчете цены строительства учтен коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен Краснодарского края для объектов культуры -0,88. Стоимость увеличения книжного фонда рассчитана методом сопоставления цен |  |  |  |  |  |  |
| - Учреждения торговли и общественного питания |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Рыночный комплекс розничной торговли | кв. м. | 824 | 16114,47 | 16114,47 |
| 4.2. |  | Магазины | кв.м/шт. | 454/9 | 1740,061 | 15660,548 |
| При расчете цены строительства учтены коэффицменты: - Перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен Краснодарского края для административных зданий-0,86. - При расчете стоимости рыночного комплекса, применительно взята расценка строительства сборника НЦС таблица 01-01-005 Деревянные, из сэндвич –панелей с деревянным каркасом малоэтажные жилые здания. |  |  |  |  |  |  |
| - Объекты повседневного бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  | Пункты бытового обслуживания | рабочее место/кв.м | 81/910 | 344,946 | 31390,086 |
| 5.2. |  | Банно-оздоровительный комплекс | место | 100 | 117832,90 | 117832,90 |
| 5.3. |  | Прачечные Химчистки – фабрики химчистки | кг. белья в смену/ кг. вещей в смену | 254 | 1130,388 | 1130,388 |
| При расчете цены строительства учтен коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен Краснодарского края для административных зданий-0,86. |  |  |  |  |  |  |
| - Учреждения жилищно-коммунального хозяйства и объекты пожарной охраны |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. |  | Пожарное депо | Пост/машин | 2/4 | 31464,9 | 62929,8 |
| 6.2. |  | Бюро похоронного обслуживания и дом траурных обрядов (объединенные) | Объект/кв.м | 1/100 | 3449,460 | 3449,460 |
| При расчете цены строительства учтен коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен Краснодарского края для административных зданий-0,86. |  |  |  |  |  |  |
| - Кредитно-финансовые учреждения и отделения связи |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. |  | Отделения, филиалы банков | кассы | 9 | 689,892 | 6209,028 |
| 7.2 |  | Отделения связи | объект | 1 | 689,892 | 689,892 |
| При расчете цены строительства учтен коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен Краснодарского края для административных зданий-0,86. |  |  |  |  |  |  |
| - Объекты дорожного сервиса |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 |  | Станции технического обслуживания | пост | 17 | 867,42 | 14746,14 |
| При расчете цены строительства учтен коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен Краснодарского края для жилых домов (таб.5 Строительство гаражей) - 0,79. |  |  |  |  |  |  |
| - Объекты курортно-рекреационного назначения |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. |  | Территории общего пользования | га. | 23,335 | 153177,59 | 153177,59 |
| При расчете цены строительства учтен коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен Краснодарского края на озеленение -0,87. При расчете принята цена благоустройства бульваров в курортных городах. Табл. 17-04-001. |  |  |  |  |  |  |

ОБОСНОВАНИЕ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

Показатели укрупненного норматива цены строительства учитывают стоимость всего комплекса работ и затрат на возведение объектов, включая прокладку внутренних инженерных сетей, монтаж и стоимость инженерного и технологического оборудования, мебели и инвентаря.

В показателях НЦС учтена вся номенклатура затрат, которые предусматриваются действующими нормативными документами в сфере ценообразования для выполнения основных, вспомогательных и сопутствующих этапов работ для строительства объекта в нормальных (стандартных) условиях, не осложненных внешними факторами.

Приведенные показатели учитывают стоимость строительных материалов и оборудования, затраты на оплату труда рабочих и эксплуатацию строительных машин (механизмов), накладные расходы и сметную прибыль, а также затраты на строительство временных титульных зданий и сооружений и дополнительные затраты на производство работ в зимнее время, затраты, связанные с получением

заказчиком и проектной организацией исходных данных, технических условий на проектирование и проведение необходимых согласований по проектным решениям, расходы на страхование строительных рисков, затраты на проектно-изыскательские работы и экспертизу проекта, содержание службы заказчика строительства и строительный контроль, резерв средств на непредвиденные работы и затраты.

Стоимость материалов и оборудования учитывает все расходы (отпускные цены, наценки снабженческо-сбытовых организаций, расходы на тару, упаковку и реквизит, транспортные, погрузочно-разгрузочные работы и заготовительно-складские расходы), связанные с доставкой материалов, изделий, конструкций и оборудования от баз (складов) организаций-подрядчиков или организаций-поставщиков до при объектного склада строительства.

Показатели приведены без учета налога на добавленную стоимость.

РЕКОНСТРУКЦИЯ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Таблица 10.

Реконструкция  и капитальный ремонт объектов социального и культурно-бытового обслуживания

| № п/п | Наименование |  |  | Ед. изм. |  | Кол-во |  |  |  | Укрупненные цены строительства (тыс.руб) | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Спортивный зал в с. Лермонтово |  |  | мест |  | 150 |  | 43633,154* |  |  | Ремонт здания |
| При расчете цены строительства учтен коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен Краснодарского края для спортивных зданий и сооружений -0,84. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Библиотека |  | место/18665 |  |  |  |  | 41/18665 | 9909,670* |  |  | Ремонт здания |
| При расчете цены строительства учтен коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен Краснодарского края для объектов культуры -0,88. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Объекты курортно-рекреационного назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Территории общего пользования |  |  | га. |  |  |  | 7,565 | 49283,71* |  | Благоустройство |  |
| При расчете цены строительства учтен коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен Краснодарского края на озеленение -0,87. При расчете принята цена благоустройства бульваров в курортных городах. Табл. 17-04-001. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Окончательная стоимость проведения работ, по капитальному ремонту, будет сформирована после составления локального сметного расчета.

ОБОСНОВАНИЕ ЦЕНЫ РЕКОНСТРУКЦИИ И КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

    - Расчет цен на реконструкцию и капитальный ремонт объектов социального и культурно-бытового обслуживания произведен согласно НЦС 81-02-2014 Государственные сметные нормативы. Укрупненные нормативы цены строительства.

    - При расчете цены строительства учтены коэффициенты перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен Краснодарского края.

    - Показатели учета налога на добавленную стоимость не учтены.

    - При расчете стоимости строительства, при производстве работ на застроенной территории,  учтен коэффициент на стесненные условия.

    - При расчете цен на капитальный ремонт применены понижающие коэффициенты:

    - 0,94 – снижение ставки ЕСН;

0,9-общее снижение затрат на организацию строительно-ремонтного производства при использовании норм и расценок из сборников на общестроительные и специальные строительные работы;

0,6 – хозяйственный способ производства работ.

- ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ (инвестиционных проектов) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЕЛЕНИЯ

Таблица 11.Объемы и источники финансирования.

| № п/п |  | Наименование | Кол-во |  |  | Укрупненные цены реализации проекта (тыс.руб) |  | Год реализации программных мероприятий |  |  | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Детские дошкольные учреждения в с. Лермонтово | 200 мест |  |  | 97592,66 |  | 2017-2018 |  |  | Бюджетные средства |
| - Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Фельдшерско-акушерский пункт |  | ФАП-3шт |  |  | 26130,735 |  | 2017; 2021; 2030 |  |  | Бюджетные средства |
| 2.2. | Аптеки |  | 55кв.м |  |  | 1897,203 |  | 2027 |  |  | Частные инвестиции |
| - Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Центр детского творчества с досуговым центром | 400 мест |  |  | 163011,200 |  | 2025-2026 |  |  | Бюджетные средства |
| 3.2. |  | Библиотека (пополнение книжного фонда) | 23345 томов |  |  | 2635,726 |  | 2017-2032 |  |  | Бюджетные средства |
| - Учреждения торговли и общественного питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Рыночный комплекс розничной торговли | 824кв. м. |  |  | 16114,47 |  | 2018 |  |  | Частные инвестиции |
| 4.2. |  | Магазины | 454кв.м/9шт. |  |  | 15660,548 |  | 2017-2025 |  |  | Частные инвестиции |
| - Объекты повседневного бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  | Пункты бытового обслуживания | 91рабочее место/910кв.м |  |  | 31390,086 |  | 2019-2023 |  |  | Частные инвестиции |
| 5.2. |  | Банно-оздоровительный комплекс | 100место |  |  | 117832,90 |  | 2019 |  |  | Частные инвестиции |
| 5.3. |  | Прачечные Химчистки – фабрики химчистки | 254кг. (белья в смену/ вещей в смену) |  |  | 1130,388 |  | 2020 |  |  | Частные инвестиции |
| - Учреждения жилищно-коммунального хозяйства и объекты пожарной охраны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. |  | Пожарное депо | 2Пост/4машины |  |  | 62929,8 |  | 2017; 2031 |  |  | Бюджетные средства |
| 6.2. |  | Бюро похоронного обслуживания и дом траурных обрядов ( объединенные) | 1Объект/100кв.м |  |  | 3449,460 |  | 2021 |  |  | Частные инвестиции |
| - Кредитно-финансовые учреждения и отделения связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. |  | Отделения, филиалы банков | 9 касс |  |  | 6209,028 |  | 2017;2019;2021;2023;2025 |  |  | Средства банков |
| 7.2 |  | Отделения связи | 1 объект |  |  | 689,892 |  | 2032 |  |  | Средства Главпочтамт |
| - Объекты дорожного сервиса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 |  | Станции технического обслуживания | 17пост |  |  | 14746,14 |  | 2017;2020;2023;2026;2029 |  |  | Частные инвестиции |
| - Объекты курортно-рекреационного назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. |  | Территории общего пользования |  |  | 23,135га. | 153177,59 |  | 2017-2032 |  |  | Бюджетные средства / частные инвестиции |
| Реконструкция/ капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Спортивный зал в с. Лермонтово |  |  | 150мест |  | 43633,154 |  | 2017 | Бюджетные средства |  |
| - Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Библиотека |  | 41место/18665томов |  |  | 9909,670 |  | 2019 | Бюджетные средства |  |
| - Объекты курортно-рекреационного назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Благоустройство территории общего пользования |  | 7,565га. |  |  | 49283,71 |  | 2017-2032 | Бюджетные средства / частные инвестиции |  |

Задачи ПКР социальной инфраструктуры планируется реализовать включая средства бюджетов всех уровней и внебюджетные средства:

- за счет средств бюджета поселения;

- за счет средств районного бюджета;

- за счет целевых программ;

- за счет разработки нормативно-правовой базы для привлечения инвестиций, в том числе в форме концессий,

- внебюджетные средства-частные инвестиции.

ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ

В настоящее время  социологи,  политики, и экономисты в качестве одного из основных факторов экономического роста в современных условиях рассматривают здоровье населения, уровень его образования и квалификацию. Соответственно данные факторы выступают в качестве важной составляющей части ресурсной базы социально-экономического развития любого государства.

Вкладывая сегодня средства в обеспеченность населения необходимыми материальными и социальными благами, наделяя его определенным набором социальных прав и гарантий, государство определяет будущую судьбу социально-экономических реформ.

Конкретные же условия и возможности для удовлетворения материальных и духовных потребностей человека создает и обеспечивает социальная инфраструктура государства. Не случайно, что страны с социально ориентированной экономикой признают приоритетным блок отраслей, ориентированный на формирование личности.

В нашей стране развитию социальной инфраструктуры также уделяется большое значение, но надо признать, что инициатива принадлежит преимущественно федеральному и краевому уровню.

В качестве примера приведем перечень федеральных и краевых целевых программ:

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ РОССИИ (ФЦП)

http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp

Раздел  Жилье

Программа "Жилище" на 2015 - 2020 годы 
   подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 
   подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" 
   подпрограмма "Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации" 
   подпрограмма "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных      федеральным законодательством" 
   Подпрограмма "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан".  
Раздел  Развитие села

Программа "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" .
Раздел Социальная инфраструктура

- Программа "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы" 
 Федеральная целевая программа развития образования на 2016 - 2020 годы 
 Программа "Культура России (2012-2018 годы)" 
Раздел  Безопасность

Программа "Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах" .

ДОЛГОСРОЧНЫЕ КРАЕВЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ

http://economy.krasnodar.ru

Государственные программы Краснодарского края

Перечень государственных программ

Таблица 12.

Перечень краевых целевых  программ

| N° п/п | Наименование государственной программы Краснодарского края | Нормативный правовой акт об утверждении государственной программы | редакция |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Развитие здравоохранения | постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края об утверждении государственной программы Краснодарского края от 12 октября 2015 года N° 966 | - |
| 2 | Развитие образования | постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края об утверждении государственной программы Краснодарского края от 5 октября 2015 года N° 939 | от 10.12.2015 |
| 3 | Социальная поддержка граждан | постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края об утверждении государственной программы Краснодарского края от 5 октября 2015 года N° 938 | от 25.12.2015 |
| 4 | Доступная среда | постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края об утверждении государственной программы Краснодарского края от 12 октября 2015 года N° 969 | от 28.12.2015 |
| 5 | Дети Кубани | постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края об утверждении государственной программы Краснодарского края от 12 октября 2015 года N° 964 | от 25.12.2015 |
| 6 | Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства и архитектуры | постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края об утверждении государственной программы Краснодарского края от 16 ноября 2015 года N° 1038 | от 14.12.2015 |
| 7 | Содействие занятости населения | постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края об утверждении государственной программы Краснодарского края от 16 ноября 2015 года N° 1036 | от 14.12.2015 |
| 8 | Обеспечение безопасности населения | постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края об утверждении государственной программы Краснодарского края от 16 ноября 2015 года N° 1039 | от 19.01.2016 |
| 9 | Развитие культуры | постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края об утверждении государственной программы Краснодарского края от 22 октября 2015 года N° 986 | от 21.12.2015 |
| 10 | Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов, развитие лесного хозяйства | постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края об утверждении государственной программы Краснодарского края от 20 ноября 2015 года N° 1057 | от 25.12.2015 |
| 11 | Развитие физической культуры и спорта | постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края об утверждении государственной программы Краснодарского края от 12 октября 2015 года N° 962 | от 14.12.2015 |
| 12 | Развитие жилищно-коммунального хозяйства | постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края об утверждении государственной программы Краснодарского края от 12 октября 2015 года N° 967 | от 29.12.2015 |
| 13 | Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края | постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края об утверждении государственной программы Краснодарского края от 5 октября 2015 года N° 943 | от 10.12.2015 |
| 14 | Молодежь Кубани | постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края об утверждении государственной программы Краснодарского края от 12 октября 2015 года N° 963 | от 21.12.2015 |
| 15 | Региональная политика и развитие гражданского общества | постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края об утверждении государственной программы Краснодарского края от 19 октября 2015 года N° 975 | от 28.12.2015 |
| 16 | Казачество Кубани | постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края об утверждении государственной программы Краснодарского края от 16 ноября 2015 года N° 1037 | от 28.12.2015 |
| 17 | Формирование условий для духовно-нравственного развития граждан | постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края об утверждении государственной программы Краснодарского края от 12 октября 2015 года N° 968 | от 14.12.2015 |
| 18 | Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса | постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края об утверждении государственной программы Краснодарского края от 5 ноября 2015 года N° 1007 | от 28.12.2015 |
| 19 | Противодействие незаконному обороту наркотиков | постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края об утверждении государственной программы Краснодарского края от 5 октября 2015 года N° 941 | от 30.12.2015 |
| 20 | Информационное общество Кубани | постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края об утверждении государственной программы Краснодарского края от 12 октября 2015 года N° 960 | - |
| 21 | Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия | постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края об утверждении государственной программы Краснодарского края от 5 октября 2015 года N° 944 | от 25.12.2015 |
| 22 | Развитие топливно-энергетического комплекса | постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края об утверждении государственной программы Краснодарского края от 12 октября 2015 года N° 961 | от 21.12.2015 |
| 23 | Обеспечение участия Краснодарского края в подготовке и проведении Кубка конфедераций в 2017 году и чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации | постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края об утверждении государственной программы Краснодарского края от 13.12.2013 N° 1484 | от 29.12.2015 |
| 24 | Развитие промышленности Краснодарского края и повышение ее конкурентоспособности | постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края об утверждении государственной программы Краснодарского края от 30 ноября 2015 года N° 1138 | - |
| 25 | Управление государственными финансами Краснодарского края | постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края об утверждении государственной программы Краснодарского края от 5 октября 2015 года N° 940 | - |
| 26 | Медиа среда Кубани | постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края об утверждении государственной программы Краснодарского края от 12 октября 2015 года N° 959 | от 14.12.2015 |
| 27 | Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края | постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края об утверждении государственной программы Краснодарского края от 12 октября 2015 года N° 965 | от 29.12.2015 |

Культура

Главный социально-экономический эффект от реализации Программы выражается в повышении роли культуры и искусства в жизни людей и, следовательно, в повышении качества жизни в целом и упрочении статуса России как страны великой культуры.

Особенность культуры заключается в том, что важнейшие результаты культурной деятельности выражаются в отложенном по времени социальном эффекте и проявляются в увеличении интеллектуального потенциала, изменении ценностных ориентаций и норм поведения людей, что в конечном итоге влечет за собой изменения в основах функционирования общества. Последствия такого рода часто не поддаются обычным статистическим измерениям. Поэтому в Программе предполагается использовать систему индикаторов и показателей, характеризующих лишь текущие результаты культурной деятельности. При этом проекты, включенные в Программу, могут содержать показатели результативности.

Оценка эффективности реализации Программы и отдельных проектов по каждому ее разделу осуществляется государственными заказчиками и государственным заказчиком - координатором Программы.

Таким образом, в ходе выполнения Программы предполагается достижение следующих результатов:

укрепление единства культурного пространства страны как условия сохранения государственной целостности России при самобытности населяющих ее народов;

создание благоприятных условий для разнообразной творческой деятельности, увеличение доступности предлагаемых населению культурных благ и информации в области культуры и искусства;

создание условий для интеграции российской культуры в мировой культурный процесс, освоение новых форм и направлений культурного обмена;

обеспечение конкурентоспособности молодых специалистов творческих профессий в условиях свободного рынка труда и развитие эстетического воспитания молодежи;

активизация по сравнению с предыдущим 10-летием экономических процессов, способствующих развитию культуры, а также появление тенденции к росту объемов негосударственных ресурсов, привлекаемых в указанную сферу.

Достижение экономического эффекта Программы предполагается обеспечить за счет привлечения дополнительных инвестиций в рамках государственно-частного партнерства, создания экономически привлекательных условий для бизнеса, а также повышения роли культуры. Формирование музеев-заповедников, культурной и туристской инфраструктуры позволит создать дополнительные рабочие места, пополнить бюджеты соответствующих уровней и обеспечить рост внутреннего валового продукта. Направленность Программы на сохранение объектов культурного наследия позволит предотвратить возрастание расходов на эти цели в перспективе. Развитие культурного потенциала страны за счет укрепления базы музейных, театрально-концертных и иных учреждений культуры создает необходимые условия для ведения культурно-просветительной работы, образования в сфере культуры и искусства, а также для патриотического воспитания молодежи.

Спорт

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели ее социально-экономической эффективности основываются на системе целевых индикаторов и показателей.

По прогнозным оценкам, к концу 2020 года реализация мероприятий Программы обеспечит достижение положительных результатов, определяющих ее социально-экономическую эффективность.

В ходе реализации мероприятий Программы планируется обеспечить необходимые условия для достижения следующих значений целевых показателей Стратегии, государственной программы:

количество граждан Российской Федерации, систематически занимающихся физической культурой и спортом, - 40 процентов;

количество лиц с ограниченными физическими возможностями, систематически занимающихся физической культурой и спортом, - 20 процентов;

количество обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, - 80 процентов.

Планируется обеспечить:

строительство малобюджетных физкультурно-спортивных объектов и плоскостных сооружений в субъектах Российской Федерации по проектам, рекомендованным Министерством спорта Российской Федерации для повторного применения, в том числе обеспечивающим доступность этих объектов для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, стоимость строительства каждого из которых составляет не более 100 млн. рублей и которые обладают совокупной единовременной пропускной способностью не менее 27,74 тыс. человек;

обеспечение сборных команд Российской Федерации по всем видам спорта, входящим в программы Олимпийских и Паралимпийских игр, необходимыми учебно-тренировочными центрами для подготовки спортсменов высокого класса;

создание новых и развитие существующих федеральных спортивно-тренировочных центров для подготовки в условиях среднегорья и Черноморского побережья спортсменов спортивных сборных команд Российской Федерации по видам спорта, включенным в программы Олимпийских и Паралимпийских игр;

создание федерального спортивно-тренировочного центра для подготовки спортсменов спортивных сборных команд Российской Федерации по наиболее массовым видам спорта, не включенным в программы Олимпийских и Паралимпийских игр (спортивная аэробика, акробатический рок-н-ролл, единоборства, бейсбол, софтбол);

строительство региональных спортивно-тренировочных центров, в том числе не менее 3 региональных центров по гребным видам спорта и одного центра по теннису, для подготовки спортсменов субъектов Российской Федерации, в которых эти виды спорта являются базовыми. Региональные центры государственной собственности субъектов Российской Федерации создаются в рамках реализации региональных программ (государственных программ субъектов Российской Федерации) развития физической культуры и спорта;

достижение полной (100 процентов) обеспеченности субъектов Российской Федерации спортивной инфраструктурой, необходимой для подготовки спортивного резерва по базовым видам спорта.

Профессиональные кадры для развития отрасли готовятся в условиях, стимулирующих получение качественного образования и соответствующей подготовки.

Планируется создать условия для стабильной подготовки спортсменов спортивных сборных команд Российской Федерации по видам спорта, включенным в программы Олимпийских и Паралимпийских игр, и наиболее массовым видам спорта, не включенным в эти программы, на высоком качественном уровне, что будет способствовать созданию положительного имиджа Российской Федерации в мире и позиционированию государства как социально ориентированного, формирующего здоровое общество.

В целом созданные в рамках Программы инфраструктурные объекты позволят обеспечить условия для формирования стабильного спортивного резерва спортивных сборных команд Российской Федерации как минимум до 2050 года.

Кроме того, для оценки социально-экономической эффективности реализации Программы используется качественный показатель - экономический эффект от привлечения населения к занятиям физической культурой и спортом, выражающийся в предотвращении ущерба для экономики страны вследствие сокращения числа дней временной нетрудоспособности граждан, занятых в экономике (по сравнению с гражданами, не занимающимися физической культурой и спортом). Увеличение значения этого показателя по сравнению с его значением на начало реализации Программы будет свидетельствовать о положительных результатах ее реализации.

Образование

Для достижения этой цели предлагается решение следующих задач Программы:

-создание и распространение структурных и технологических инноваций в профессиональном образовании, обеспечивающих высокую мобильность современной экономики;

-развитие современных механизмов, содержания и технологий общего и дополнительного образования;

-реализация мер популяризации среди детей и молодежи научно-образовательной и творческой деятельности, выявление талантливой молодежи;

-создание инфраструктуры, обеспечивающей условия для обучения и подготовку кадров для современной экономики;

-формирование востребованной системы оценки качества образования и образовательных результатов.

Выводы:

Данные в Программе предложения,  по развитию социальной инфраструктуры, предполагается реализовывать с участием бюджетов всех уровней.

Задачами органов местного самоуправления станут организационные мероприятия по обеспечению взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления, подготовка инициативных предложений.

Основной объем жилищного строительства, объектов торговли и бытового обслуживания, объектов курортно-рекреационного назначения и объектов транспортно- логистического комплекса и придорожного сервиса: планируется осуществлять за счет частных инвестиций.

Государственные вложения будут направлены на инфраструктурную подготовку земельных участков для последующей продажи их на рыночных принципах.

#### Прогнозная (справочная) оценка привлечения средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц на достижение цели и решение задач программы представлена в таблице 23.

Объем финансовых ресурсов, привлекаемых из федерального бюджета на достижение цели и решение задач ПКР социальной инфраструктуры, определяется на основании  заявки  на участие в реализации целевых программ.

- ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ.

Целевые показатели (индикаторы) развития социальной инфраструктуры включают:

1.- социально-экономические: обеспеченность объектами социальной инфраструктуры;

2. - технико-экономические: достижение расчетного уровня обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры;

3. - финансовые: затраты на реализацию программных мероприятий.

Таблица 13.

Целевые индикаторы программы.

| Наименование объектов |  | П.п. № индикатора |  | Кол-во/Ед.изм. | 2017г. | 2018г. | 2019г. |  | 2020г. | 2021г. |  |  | 2022 – 2026г. | 2027-2032г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Детские дошкольные учреждения |  | 1. |  | По факту | 350 | 350 | 350 |  | 350 | 350 |  |  | 350 | 350 |  |
|  |  |  |  | Необходимо (с учетом прироста населения) | 196 | 207 | 219 |  | 231 | 243 |  |  | 301 | 360 |  |
|  |  |  |  | Излишек(+)/ Дефицит(-) | 179 | 169 | 160 |  | 152 | 144 |  |  | 116 | -10 |  |
|  |  | 2. |  | Обеспеченность (%) | 179 | 169 | 160 |  | 152 | 144 |  |  | 116 | 97 |  |
|  |  | 3. |  | Затраты (тыс.руб) | 48796,3 | 48796,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фельдшерско- акушерский пункт | 1. | По факту |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 3 | 3 |  | 4 |
|  |  | Необходимо (с учетом прироста населения) |  | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 3 | 4 |  | 4 |
|  |  | Излишек(+)/ Дефицит(-) |  | -1 | -1 | -1 | -1 |  |  |  | 0 | -1 |  | 0 |
|  | 2. | Обеспеченность (%) |  | 33 | 67 | 67 | 67 |  |  | 100 |  | 75 |  | 100 |
|  | 3. | Затраты (тыс.руб) |  | 8710,25 |  |  |  |  |  |  | 8710,245 |  |  |  |
| Аптека |  | 1. | По факту |  | 75 | 75 | 75 |  | 75 | 75 |  |  | 75 | 130 |  |
|  |  |  | Необходимо (с учетом прироста населения) |  | 38 | 45 | 51 |  | 58 | 91 |  |  | 123 | 130 |  |
|  |  |  | Излишек(+)/ Дефицит(-) |  | 37 | 30 | 24 |  | 17 | -16 |  |  | -48 | 0 |  |
|  |  | 2. | Обеспеченность (%) |  | 197 | 168 | 147 |  | 130 | 83 |  |  | 61 | 100 |  |
|  |  | 3. | Затраты (тыс.руб) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1897,203 |  |
| Объекты культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Центр детского творчества с досуговым центром |  | 1. |  | По факту | 154 | 154 | 154 |  | 154 | 154 |  |  | 554 | 554 |  |
|  |  |  |  | Необходимо (с учетом прироста населения) | 338,28 | 354 | 372 |  | 384 | 400 |  |  | 480 | 558 |  |
|  |  |  |  | Излишек(+)/ Дефицит(-) | -184 | -200 | -218 |  | -230 | -246 |  |  | 74 | -4 |  |
|  |  | 2. |  | Обеспеченность (%) | 46 | 44 | 41 |  | 40 | 39 |  |  | 116 | 99 |  |
|  |  | 3. |  | Затраты (тыс.руб) |  |  |  |  |  |  |  |  | 163011,2 |  |  |
| Библиотека (реконструкция здания/пополнение книжного фонда) |  | 1. |  | По факту | 20323 | 21871 | 23420 |  | 24968 | 26516 |  |  | 34258 | 42000 |  |
|  |  |  |  | Необходимо (с учетом прироста населения) | 25662 | 26829 | 27996 |  | 29163 | 30330 |  |  | 36165 | 42000 |  |
|  |  |  |  | Излишек(+)/ Дефицит(-) | -5339 | -4958 | -4576 |  | -4195 | -3814 |  |  | -1907 | 0 |  |
|  |  | 2. |  | Обеспеченность (%) | 79 | 82 | 84 |  | 86 | 87 |  |  | 95 | 100 |  |
|  |  | 3 |  | Затраты (тыс.руб) | 164,733 | 164,733 | 164,733 |  | 164,733 | 164,733 |  |  | 823,665 | 988,398 |  |
| Учреждения торговли и общественного питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рыночный комплекс розничной торговли |  | 1. |  | По факту | 0 | 824 | 824 |  | 824 | 824 |  |  | 824 | 824 |  |
|  |  |  |  | Необходимо (с учетом прироста населения) | 654 | 666 | 678 |  | 690 | 703 |  |  | 763 | 824 |  |
|  |  |  |  | Излишек(+)/ Дефицит(-) | -654 | 158 | 146 |  | 134 | 121 |  |  | 61 | 0 |  |
|  |  | 2. |  | Обеспеченность (%) | 0 | 124 | 121 |  | 119 | 117 |  |  | 108 | 100 |  |
|  |  | 3. |  | Затраты (тыс.руб) |  | 16114,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Магазины |  | 1. |  | По факту | 1730 | 1730 | 1786,75 |  | 1844 | 1900 |  |  | 2184 | 2184 |  |
|  |  |  |  | Необходимо (с учетом прироста населения) | 1730 | 1762 | 1795 |  | 1827 | 1860 |  |  | 1892 | 2184 |  |
|  |  |  |  | Излишек(+)/ Дефицит(-) | 0 | -32 | -8 |  | 16 | 41 |  |  | 292 | 0 |  |
|  |  | 2. |  | Обеспеченность (%) | 100 | 98 | 100 |  | 101 | 102 |  |  | 115 | 100 |  |
|  |  | 3. |  | Затраты (тыс.руб) | 1740,06 | 1740,061 | 1740,061 |  | 1740,061 | 1740,061 |  |  | 6960,244 |  |  |
| Объекты повседневного бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пункты бытового обслуживания |  | 1. |  | По факту | 10 | 10 | 22,75 |  | 18,2 | 36,4 |  |  | 91 | 91 |  |
|  |  |  |  | Необходимо (с учетом прироста населения) | 56 | 58 | 61 |  | 63 | 66 |  |  | 78 | 91 |  |
|  |  |  |  | Излишек(+)/ Дефицит(-) | -46 | -48 | -38 |  | -45 | -29 |  |  | 13 | 0 |  |
|  |  | 2. |  | Обеспеченность (%) | 18 | 17 | -28 |  | 29 | 55 |  |  | 116 | 100 |  |
|  |  | 3. |  | Затраты (тыс.руб) |  |  | 68,989 |  | 68,989 | 68,989 |  |  | 137,978 |  |  |
| Банно-оздоровительный комплекс |  | 1. |  | По факту | 0 | 0 | 100 |  | 100 | 100 |  |  | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  | Необходимо (с учетом прироста населения) | 61 | 64 | 67 |  | 69 | 72 |  |  | 86 | 100 |  |
|  |  |  |  | Излишек(+)/ Дефицит(-) | -61 | -64 | 33 |  | 31 | 28 |  |  | 14 | 0 |  |
|  |  | 2. |  | Обеспеченность (%) | 0 | 0 | 0 |  | 144 | 139 |  |  | 116 | 100 |  |
|  |  | 3. |  | Затраты (тыс.руб) |  |  | 117832,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прачечные Химчистки – фабрики химчистки |  | 1. |  | По факту | 0 | 0 | 0 |  | 254 | 254 |  |  | 254 | 254 |  |
|  |  |  |  | Необходимо (с учетом прироста населения) | 155 | 162 | 169 |  | 176 | 183 |  |  | 219 | 254 |  |
|  |  |  |  | Излишек(+)/ Дефицит(-) | -155 | -162 | -169 |  | 78 | 71 |  |  | 35 | 0 |  |
|  |  | 2. |  | Обеспеченность (%) | 0 | 0 | 0 |  | 144 | 139 |  |  | 116 | 100 |  |
|  |  | 3. |  | Затраты (тыс.руб) |  |  |  |  | 1130,388 |  |  |  |  |  |  |
| Учреждения жилищно-коммунального хозяйства и объекты пожарной охраны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пожарное депо (2 поста на 4 машины) |  | 1. |  | По факту | 1п./2маш. | 1п./2маш. | 1п./2маш. |  | 1п./2маш. | 1п./2маш. |  |  | 1п./2маш. | 2п./4маш. |  |
|  |  |  |  | Необходимо (с учетом прироста населения) | 1п./2маш. | 1п./2маш. | 1п./2маш. |  | 1п./2маш. | 1п./2маш. |  |  | 2п./4маш. | 2п./4маш. |  |
|  |  | 2. |  | Обеспеченность (%) | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 80 |  |  | 50 | 100 |  |
|  |  | 3. |  | Затраты (тыс.руб) | 31464,9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 31464,9 |  |
| Бюро похоронного обслуживания и дом траурных обрядов ( объединенные) |  | 1. |  | По факту | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | Необходимо (с учетом прироста населения) | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | Излишек(+)/ Дефицит(-) | -1 | -1 | -1 |  | -1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |
|  |  | 2. |  | Обеспеченность (%) | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100 |  |  | 100 | 100 |  |
|  |  | 3. |  | Затраты (тыс.руб) |  |  |  |  |  | 3449,46 |  |  |  |  |  |
| Кредитно-финансовые учреждения и отделения связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отделения, филиалы банков |  | 1. |  | По факту | 3 | 3 | 5 |  | 5 | 7 |  |  | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  | Необходимо (с учетом прироста населения) | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  | Излишек(+)/ Дефицит(-) | -1 | -2 | -1 |  | -2 | -1 |  |  | 0 | 0 |  |
|  |  | 2. |  | Обеспеченность (%) | 69 | 60 | 83 |  | 63 | 88 |  |  | 100 | 100 |  |
|  |  | 3. |  | Затраты (тыс.руб) | 1379,78 |  | 1379,784 |  |  | 1379,784 |  |  | 2070 |  |  |
| Отделения связи |  | 1. |  | По факту | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  |  | 2 | 3 |  |
|  |  |  |  | Необходимо (с учетом прироста населения) | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  |  | 3 | 3 |  |
|  |  |  |  | Излишек(+)/ Дефицит(-) | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | -1 | 0 |  |
|  |  | 2. |  | Обеспеченность (%) | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  |  | 67 | 100 |  |
|  |  | 3. |  | Затраты (тыс.руб) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 689,892 |  |
| Объекты дорожного сервиса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Станции технического обслуживания |  | 1. |  | По факту | 3 | 3 | 3 |  | 6 | 6 |  |  | 13 | 19 |  |
|  |  |  |  | Необходимо (с учетом прироста населения) | 6 | 7 | 7 |  | 13 | 14 |  |  | 16 | 19 |  |
|  |  |  |  | Излишек(+)/ Дефицит(-) | -3 | -4 | -4 |  | -7 | -8 |  |  | -3 | 0 |  |
|  |  | 2. |  | Обеспеченность (%) | 50 | 45 | 43 |  | 45 | 44 |  |  | 79 | 100 |  |
|  |  | 3. |  | Затраты (тыс.руб) | 2949,23 |  |  |  | 2949,228 |  |  |  | 5898,456 | 2949,228 |  |
| Объекты курортно-рекреационного назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение територии общего пользования |  | 1. |  | По факту | 7,565 | 9,232 | 10,899 |  | 12,565 | 14,232 |  |  | 22,566 | 30,900 |  |
|  |  |  |  | Необходимо (с учетом прироста населения) | 18,880 | 19,738 | 20,597 |  | 21,456 | 22,314 |  |  | 26,607 | 30,900 |  |
|  |  |  |  | Излишек(+)/ Дефицит(-) | -11,315 | -10,507 | -9,698 |  | -8,890 | -8,082 |  |  | -4,041 | 0,000 |  |
|  |  | 2. |  | Обеспеченность (%) | 40 | 47 | 53 |  | 59 | 64 |  |  | 85 | 100 |  |
|  |  | 3. |  | Затраты (тыс.руб) | 9574 | 9574 | 9574 |  | 9574 | 9574 |  |  | 47868 | 57442 |  |

Диаграмма 3.

Целевые показатели.

- ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ

Задачи « Программы комплексного развития социальной инфраструктуры» направлены на повышение благосостояния человека, обеспечения должного уровня и качества жизни. Основными ее направлениями являются: регулирование занятости, совершенствование  трудовых  качеств работников, поддержание здоровья, культурного и образовательного уровня,  социальное обеспечение.

Диаграмма 4.

Эффективность программных мероприятий.

Диаграмма 2.

Прогноз затрат на реализацию программных мероприятий

При расчете источников  и % финансирования программных мероприятий, приняты:

Бюджетные средства  всех уровней  20%-50%;

программы софинансирования 60%-80%;

частные инвестиции 20%-100%

Уровень софинансирования расходного обязательства субъекта РФ не может быть установлен выше 95% и ниже 5% расходного обязательства (п. 13 Правил формирования и распределения субсидий).

Таблица 14.

Прогнозное распределение финансирования программных мероприятий

| № пп | Наименование | Источники |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Административные здания | Бюджет 20%/ программы софинансирования 80% |
| 2 | Детские дошкольные учреждения | Бюджет 20%/ программы софинансирования 80% |
| 3 | Общеобразовательные учреждения | Бюджет 20%/ программы софинансирования 80% |
| 4 | Объекты здравоохранения | Бюджет 20%/ программы софинансирования 80% |
| 5 | Учреждения социальной защиты | Бюджет 50%/ программы софинансирования 50% |
| 6 | Учреждения социального обеспечения | Бюджет 20%/ программы софинансирования 80% |
| 7 | Учреждения культуры | Бюджет 20%/ программы софинансирования 80% |
| 8 | Спортивные сооружения | Бюджет 20%/ программы софинансирования 60%/ частные инвестиции 20% |
| 9 | Учреждения торговли и общественного питания | Частные инвестиции |
| 10 | Объекты бытового обслуживания | Частные инвестиции |
| 11 | Кредитно-финансовые учреждения, отделения связи | Частные инвестиции |
| 12 | Объекты курортно-рекреационного назначения | Бюджет 20%/ программы софинансирования 60%/ частные инвестиции 20% |
| 13 | Объекты коммунального хозяйства и пожарной охраны | Бюджет 20%/ программы софинансирования 80% |
| 14 | Объекты транспортно-логистических комплексов и придорожного сервиса | Частные инвстиции100% |

Таблица 15.

Сводная таблица (тыс.руб).

| № пп | Наименование | ИТОГО | I очередь строительства |  |  |  |  | II очередь | III очередь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022 – 2026г. | 2027-2032г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | 97592,660 | 48796,330 | 48796,330 |  |  |  |  |  |
| 2 | Объекты здравоохранения | 28027,938 | 8710,245 |  |  |  | 8710,245 |  | 10607,448 |
| 3 | Учреждения культуры | 175556,596 | 164,733 | 164,733 | 10074,403 | 164,733 | 164,733 | 163834,864 | 988,397 |
| 4 | Спортивные сооружения | 43633,154 | 43633,154 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Учреждения торговли / общественного питания | 31775,018 | 1740,061 | 17854,531 | 1740,061 | 1740,061 | 1740,061 | 6960,244 |  |
| 6 | Объекты бытового обслуживания | 150353,374 |  |  | 124110,917 | 7408,405 | 6278,017 | 12556,034 |  |
| 7 | Кредитно-финансовые учреждения, отделения связи | 6898,920 | 1241,806 |  | 1241,806 |  | 1241,806 | 2483,6112 | 689,892 |
| 8 | Объекты курортно-рекреационного назначения | 202461,300 | 12653,831 | 12653,831 | 12653,831 | 12653,831 | 12653,831 | 63269,156 | 75922,988 |
| 9 | Объекты коммунального хозяйства и пожарной охраны | 66379,260 | 31464,900 |  |  |  | 3449,460 |  | 31464,900 |
| 10 | Объекты транспортно-логистических комплексов и придорожного сервиса | 14746,140 | 2949,228 |  |  | 2949,228 |  | 5898,456 | 2949,228 |
| 11 | ИТОГО | 817424,360 | 151354,288 | 79469,425 | 149821,018 | 24916,258 | 34238,153 | 255002,366 | 122622,853 |
| 12 | Процент реализации | 100,000 | 19 | 10 | 18 | 3 | 4 | 31 | 15 |
| 13 | из них бюджет | 124148,870 | 29216,425 | 12454,765 | 4677,433 | 2695,499 | 4437,548 | 46079,736 | 24587,464 |
| 14 | программы софинансирования | 445560,318 | 113676,002 | 46629,363 | 15520,035 | 7592,299 | 14560,495 | 168370,454 | 79211,671 |
| 15 | вне бюджетные средства | 247715,172 | 8461,861 | 20385,297 | 129623,550 | 14628,460 | 15240,110 | 40552,176 | 18823,718 |
| 16 | эффект от реализации ПКР % | 100,000 | 19 | 28 | 47 | 50 | 54 | 85 | 100 |

Таблица 16.

Перевод стоимости производства работ с базовых цен 2014 года в текущие цены (с применением дефлятора) в тыс. руб.

| Годы |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2026 | 2027-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прогнозные индексы дефляторы в % |  | 106,80 | 106,40 | 105,30 | 104,60 | 103,90 | 102,30 | 102,30 |
| Запланированные работы | в 2017 году | 185067,49 | 196911,80 | 207348,13 | 216886,14 | 225344,70 | 268648,97 | 294230,52 |
|  | в 2018 году | 97170,73 | 103389,66 | 108869,31 | 113877,30 | 118318,51 | 141055,66 | 154487,40 |
|  | в 2019 году | 183192,69 | 194917,02 | 205247,62 | 214689,01 | 223061,89 | 265927,46 | 291249,86 |
|  | в 2020 году | 30466,19 | 32416,03 | 34134,08 | 35704,25 | 37096,71 | 44225,55 | 48436,84 |
|  | в 2021 году | 41864,48 | 44543,81 | 46904,63 | 49062,24 | 50975,67 | 60771,61 | 66558,47 |
|  | в 2022-2026 гг | 311802,51 | 331757,87 | 349341,04 | 365410,72 | 379661,74 | 452620,96 | 495720,86 |
|  | в 2027-2030гг | 149936,31 | 159532,23 | 167987,44 | 175714,86 | 182567,74 | 217651,60 | 238377,03 |

Перевод стоимости строительных работ  к годам производства работ  и их рост до  2030 года,  приведен с учетом дефлятора, согласно:

« Прогноза долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года.» Минэкономразвития России.

Работа с таблицей: стоимость работ  по реализации программных мероприятий запланированных на 2019 год, в 2019 году будет составлять – 205247,62тыс.руб.

- ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

В настоящее время растет доля платных социальных услуг. В свете этих реалий возникли новые виды услуг, форм обслуживания и соответствующие им объекты социальной инфраструктуры. Эти объекты, нередко строятся по оригинальным проектам, с использованием современных строительных технологий и дизайна.

С целью инициирования активности предпринимателей органам местного самоуправления следует использовать технологии муниципального заказа на определенный вид экономической деятельности в области предоставления социальных услуг населению.

Существенные положительные подвижки отмечены в МО, где появились в социальной сфере разного вида и форм собственности предприятия и организации.

Такие объекты должны находиться в муниципальной собственности и на арендных условиях передаваться заинтересованным субъектам для предпринимательской деятельности. Поддержку муниципальных инициатив должны осуществлять региональные органы власти, в том числе путем субсидирования такого строительства, введения льготного налогообложения, как на само строительство, так и на использование построенного объекта на определенный срок.

В их числе инновационные школьные и дошкольные учреждения, хорошо оборудованные медицинские центры, активно функционируют театры, другие культурные и досуговые учреждения, получили развитие государственные и негосударственные высшие и средние профессиональные образовательные учреждения, разработан модуль рекреационно- досугового комплекса на базе гольф-клубов. Обоснованы цели, задачи, принципы развития гольф-спорта и гольф-индустрии, как системы услуг, направленных на формирование здорового образа жизни и мотивированное бережное отношение людей к природе. Доказано, что на основе данного комплекса возможно перспективное развитие экосистемы муниципального образования,обеспечивающей безопасную среду жизнедеятельности населения и социально ориентированное экономическое освоение территории, на которой он расположен.

Аргументированы выводы о том, что общей и специальной компетенции органы местного самоуправления должны целенаправленно усилить свою деятельность по развитию элементов социальной инфраструктуры, касающихся рекреационно- досуговых услуг, ориентированных на здоровый образ жизни населения.

Частно- государственное партнерство в области развития социальной инфраструктуры муниципальных образований пока не получило активной поддержки со стороны бизнеса и общества, поэтому органы местного самоуправления, должны поощрять инициативы по развитию социальной инфраструктуры, исходящие от уполномоченных организаций социальных отраслей, а также предпринимателей, занимающихся сервисной деятельностью, в том числе путем формирования муниципального заказа, включая разнообразные механизмы: целевые программы, выделение земли под строительство, льготы по аренде помещений и др.

Даже при активном участии частного предпринимательства в развитии социальной инфраструктуры, важную роль должно играть государство, выполняя координирующие функции и активно, целенаправленно участвуя в его финансировании.

ПРИМЕЧАНИЯ:

Расчет нормативной площади

      - Расчет площади дошкольных учреждений, произведен согласно СНиП 2.07.01-89*, при вместимости: до 100 мест -40м2 на 1 место (с применением понижающего коэффициента- 0, 25  в условиях реконструкции).

      - Расчет площади амбулаторно - поликлинических учреждений и фельдшерско- акушерских пунктов, произведен согласно СНиП 2.07.01-89*, 0,1 га на 100 посещений в смену.

      - Расчет площади пунктов бытового обслуживания произведен согласно СНиП 2.07.01-89*,  на 10-50 рабочих мест - 0,1га, с учетом  показателя расчета предприятий бытового обслуживания в размере 5-10 % от общей нормы.

      - Расчет площади производственных помещений составлен по  пособию к  СНиП 2.08.02-89 «Проектирование предприятий бытового обслуживания населения»,  приложение 2 «Примерный состав групп и площадь производственных помещений по видам обслуживания» и прведен к усредненному-10м2 на 1 работника.

      - Расчет площади прачечных и химчисток, составлен по  пособию к  СНиП 2.08.02-89 «Проектирование предприятий бытового обслуживания населения», п.3. Объемно-планировочные требования табл. 12. Норма площади на 100 кг принятого и выданного белья в смену, 14,5 м2 .

Объем приобретения печатных изданий, на электронных носителях информации, а также аудиовизуальных документов для создаваемой или существующей библиотеки рассчитывается в соответствии со следующими нормативами книгообеспеченности, установленными Модельным стандартом деятельности публичной библиотеки, принятым Российской библиотечной ассоциацией:

в селах - от 5 до 7 экземпляров на 1тыс.чел;

в сельских поселениях - от 7 до 9 экземпляров на 1тыс.чел;

3 места на 1 тыс. чел.

      - Норма предоставления площади жилого помещения по договору социального найма в жилых помещениях муниципального жилищного фонда:

- 18 квадратных метров общей площади жилого помещения на одного члена семьи, состоящей из трех и более человек,

-42 квадратных метра общей площади жилого помещения на семью из двух человек,

-33 квадратных метра общей площади жилого помещения на одного человека.

      - Площадь для обслуживания клиентуры в почтамтах, узлах и отделениях почтовой связи состоит из площади для размещения операционных рабочих мест и площади для клиентуры. Площадь для размещения операционных рабочих мест следует принимать, исходя из нормы площади на одно рабочее место; по приему и выдаче посылок - 7,5 м 2 (при расстоянии от стены до барьера операционного зала - 3,0 м); по приему и выдаче письменной корреспонденции и бандеролей, приему подписки - 6,0 м 2 (при расстоянии от стены до барьера - 2 м). База нормативной документации: www.complexdoc.ru 15 Площадь для клиентуры определяется из расчета 15-20 м 2 на одно операционное место.

      - Физкультурно-оздоровительными местами кратковременного пребывания занимающихся являются лесопарки и пляжи, а так же придворовые территории на которых размещены плоскостные спортивные сооружения. Согласно «Гигиеническим требованиям к физкультурно-оздоровительным сооружениям».

Лесопарк — это благоустроенный лес, предназначенный для свободного кратковременного отдыха населения и имеющий определенную ландшафтно-планировочную структуру. На его территории выделяются участки для активного (купание, спортивные и народные игры) и пассивного отдыха (шахматы, чтение). Для активного отдыха выделяется территория из расчета 100— 130 м2 площади лесопарка на 1 отдыхающего при общей площади 600—900 м2. Расстояние между зонами активного и пассивного отдыха должно быть не менее 280—300 м. В состав открытых спортивных сооружений могут входить: комплексная площадка, полоса для преодоления препятствий, «тропа здоровья, устройств для роллерспорта и скейтинга. Минимальные размеры комплексной площадки для детей старше 14 лет и взрослых: площадь 250 м2

      - Придворовые площадки включают: комплексную площадку для гимнастики и легкой атлетики, площадки для волейбола, баскетбола, тенниса и настольного тенниса (общая площадь до 13 400 м2) размещаются на местности с расчетом 30-минутной пешеходной доступности и включают поля для футбола и хоккея с шайбой, спортивно-игровые площадки.

      - Пропускная способность залов в зависимости от вида спорта на одного человека.

Таблица пропускной способности залов.

ЛИТЕРАТУРА

  - ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО. ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ СНиП 2.07.01-89* МОСКВА 1994

  - НЦС 81-02-2014 Укрупненные нормативы цены строительства. Государственные сметные нормативы. Укрупненные нормативы цены строительства. Дата актуализации: 21.05.2015

  - Распоряжение Правительства РФ от 19.10.1999 N 1683-р «О методике определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах социальной инфраструктуры».

  - Расчет станции скорой и неотложной медицинской помощи произведен по ПОСОБИЮ по проектированию учреждений здравоохранения (к СНиП 2.08.02-89) Раздел V - Станция скорой и неотложной медицинской помощи, станция переливания крови с виварием, молочные кухни, раздаточные пункты, аптеки, контрольно- аналитические лаборатории.

Расчет нормативного вызова станции скорой помощи в год на 1 человека, произведен согласно письма МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 18 марта 2014 года N 16-0/10/2-1796. [Методические рекомендации по расчету потребности субъектов Российской Федерации в медицинских кадрах на 2014 год].

  - Норма предоставления площади жилого помещения по договору социального найма в жилых помещениях муниципального жилищного фонда принята в соответствии с Решением сельской Думы Краснодара от 15 декабря 2005 г. N 4п. 7.

  - При расчете нормативной площади спортивно-оздоровительных площадочных сооружений применено Распоряжение Правительства РФ от 03.07.1996 N 1063-р (ред. от 13.07.2007) «О социальных нормативах и нормах».

  - СНиII-II-Л, 11-70 « Спортивные сооружения. Нормы проектирования» Утвержден Госстроем СССР (действующий).

  - Рекомендации по проектированию детско-юношеских спортивных школ развивающих и нетрадиционных видов спорта. 2004год.

  - Нормы пожарной безопасности НПБ 101-95 "Нормы проектирования объектов пожарной охраны" (утв. заместителем Главного Государственного инспектора РФ пожарному надзору, введены в действие приказом ГУГПС МВД РФ от 30 декабря 1994 г. N 36).

  - Размещение отделений связи, укрупненных доставочных отделений связи (УДОС), узлов связи, почтамтов, агентств союзпечати, телеграфов, междусельных, сельских и сельских телефонных станций, станций проводного вещания объектов радиовещания и телевидения, их группы, мощность (вместимость) и размеры необходимых для них земельных участков  принято по Приказу N 178 от 27 апреля 1981 года « О введении нормативов развития и размещения в селах и сельской местности сети отделений и пунктов почтовой связи системы Министерства связи СССР».

  - ГОСТ Р 50764-95 « Услуги общественного питания. Общие требования»

  - СНиП 2.08.02-89*. « Общественные здания и сооружения»