ПРИЛОЖЕНИЕ

к муниципальной программе

«Доступная среда

муниципального образования

Туапсинский район»

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

муниципальной программы «Доступная среда муниципального образования Туапсинский район»

| № п/п | Наименование мероприятия | Статус «*» | Годы реализа-ции | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Исполнитель основного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебю-джетные источни-ки |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цель: повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в муниципальном образовании Туапсинский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение беспрепятственного доступа к учреждениям культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Здание МБОУ ДОД ДШИ им.С.Рахманинова г. Туапсе | 1 | 2016 |  | - | - | - | - | - | Установка дверных проемов в соответствии со стандартами, переоборудование санузла для МГН | Отдел культуры администра-ции МО Туапсинский район |
|  |  |  | 2017 |  | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2018 |  | 1930,0 | 1350,0 | 480,0 | 100,0 | - |  |  |
|  |  |  | 2019 |  | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2020 |  | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2021 |  | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | всего |  | 1930,0 | 1350,0 | 480,0 | 100,0 | - |  |  |
| 1.2 | Здание МБОУ ДОД ДШИ с. Агой | 1 | 2016 |  | - | - | - | - | - | Комплексные тактильные таблички, «Кнопка вызова», рампа для порога, поручень к раковине, | Отдел культуры администра- |
|  |  |  | 2017 |  | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2018 |  | 61,13 | - | - | 61,13 | - |  |  |
|  |  |  | 2019 |  | - | - | - | - | - | крючок для костылей | ции МО Туапсинский район |
|  |  |  | 2020 |  | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2021 |  | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | всего |  | 61,13 | - | - | 61,13 | - |  |  |
| 1.3 | Здание МБОУ ДОД ДХШ г. Туапсе | 1 | 2016 |  | - | - | - | - | - | Увеличение размера кабины, оборудование кабины откидными опорными поручнями, увеличение дверных проемов, комплексные тактильные таблички | Отдел культуры администра-ции МО Туапсинский район |
|  |  |  | 2017 |  | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2018 |  | 53,15 | - | - | 53,15 | - |  |  |
|  |  |  | 2019 |  | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2020 |  | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2021 |  | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | всего |  | 53,15 | - | - | 53,15 | - |  |  |
| 1.4 | Здание МБОУ ДОД ДШИ им.Г.Пономаренко п. Новомихайловск-ий | 1 | 2016 |  | - | - | - | - | - | Установка складного пандуса, комплексные тактильные таблички, поручень к раковине | Отдел культуры администра-ции МО Туапсинский район |
|  |  |  | 2017 |  | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2018 |  | 122,85 | - | - | 122,85 | - |  |  |
|  |  |  | 2019 |  | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2020 |  | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2021 |  | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | всего |  | 122,85 | - | - | 122,85 | - |  |  |
|  | Итого: | 1 | 2016 |  | - | - | - | - | - | Установка дверных проемов в соответствии со стандартами, переоборудование санузла для МГН, Комплексные тактильные таблички | Отдел культуры администра-ции МО Туапсинский район |
|  |  |  | 2017 |  | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2018 |  | 2167,13 | 1350,0 | 480,0 | 337,13 | - |  |  |
|  |  |  | 2019 |  | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2020 |  | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2021 |  | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | всего |  | 2167,13 | 1350,0 | 480,0 | 337,13 | - |  |  |
| 2 | Обеспечение беспрепятственного доступа к учреждениям спорта и физической культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Здание МБОУ ДОД ДЮСШ №10, пгт.Новомихайловский, ул. Парковая, 1 | 1 | 2016 |  | - | - | - | - | - | Обустройство санитарно-бытовых помещений, приобретение спортивного инвентаря и оборудования для обеспечения учебно- тренировочного процесса по адаптивной физической культуре | Отдел по фи- зической ку-льтуре и спо- рту админис- трации МО Туапсинский район |
|  |  |  | 2017 |  | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2018 |  | 1320,0 | 924,0 | 264,0 | 132,0 | - |  |  |
|  |  |  | 2019 |  | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2020 |  | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2021 |  | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | всего |  | 1320,0 | 924,0 | 264,0 | 132,0 | - |  |  |
| 2.2 | Здание МБУ ДО ДЮСШ №1 г. Туапсе, ул. Кондратьева, 1 | 1 | 2016 |  | - | - | - | - | - | Устройство подъемной платформы с вертикаль-ным перемещением с шахтным ограждением, переустройство и адаптация входов и санитар-но-бытовых помещений, оснащение помещений и путей движения пиктограммами, указателями движениями, электронными текстовыми табло, тактильными табличка-ми, наклейками на ручки и поручни, устройство рельефных тактильных напольных полос, нанесение контрастных обозначений, установка звуковых информаторов, устройство противоскользящих покрытий | Отдел по фи зической культуре и спорту администра-ции МО Туапсинский район |
|  |  |  | 2017 |  | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2018 |  | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2019 |  | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2020 |  | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2021 |  | 3500,0 | 2450,0 | 700,0 | 350,0 | - |  |  |
|  |  |  | всего |  | 3500,0 | 2450,0 | 700,0 | 350,0 | - |  |  |
| 2.3 | Здание МБУ ДО ДЮСШ №2 им.В.П.Фионова г. Туапсе, ул. Гоголя, 12 | 1 | 2016 |  | - | - | - | - | - | Оснащение помещений и путей движения пиктограммами, указателями движения, электронными текстовыми табло, тактильными табличками, наклейками на ручки и поручни, устройство рельефных тактильных напольных полос, нанесение контрастных обозначений на ступени, | Отдел по фи зической ку-льтуре и спо рту админис трации МО Туапсинский район |
|  |  |  | 2017 |  | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2018 |  | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2019 |  | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2020 |  | 1300,0 | 910,0 | 260,0 | 130,0 | - |  |  |
|  |  |  | 2021 |  | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | всего |  | 1300,0 | 910,0 | 260,0 | 130,0 | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | двери, пандусы, установка звуковых информаторов, устройство противоскользящих покрытий |  |
| 2.4 | Здание МБУ ДО ДЮСШ № 4 г. Туапсе, ул. Гагарина, 5 | 1 | 2016 |  | - | - | - | - | - | Устройство пандусов, ограждений, поручней на лестницах, переустройство и адаптация входов, переоборудование санитарно-бытовых помещений, оснащение путей движения пиктограммами, указателями движения, электронными текстовыми табло, тактильными табличками, наклейками на ручки и поручни, устройст-во рельефных тактильных напольных полос, нанесение контрастных обозначений, установка звуковых информаторов, установка противоскользящих покрытий | Отдел по фи зической ку-льтуре и спо рту админис трации МО Туапсинский район |
|  |  |  | 2017 |  | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2018 |  | 1400,0 | 980,0 | 280,0 | 140,0 | - |  |  |
|  |  |  | 2019 |  | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2020 |  | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2021 |  | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | всего |  | 1400,0 | 980,0 | 280,0 | 140,0 | - |  |  |
| 2.5 | Здание МБУ ДО ДЮСШ № 8 с. Небуг | 1 | 2016 |  | - | - | - | - | - | Устройство пандуса и ограждений, поручней на лестницах, переустройство и адаптация входов, санитарно-бытовых помещений, оснащение пиктограммами, указателями движения, электронными текстовыми | Отдел по фи- зической ку-льтуре и спо- рту админис- трации МО |
|  |  |  | 2017 |  | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2018 |  | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2019 |  | 1470,0 | 1029,0 | 294,0 | 147,0 | - |  |  |
|  |  |  | 2020 |  | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2021 |  | - | - | - | - | - | табло, тактильными табличками, наклейками на ручки и поручни, устройство рельефных тактильных напольных полос, нанесение контрастных обозначений, установка звуковых информаторов, устройство противоскользящих покрытий | Туапсинский район |
|  |  |  | всего |  | 1470,0 | 1029,0 | 294,0 | 147,0 | - |  |  |
| 2.6 | Изготовление паспортов доступности и проектно-сметной документации для МБУ ДО ДЮСШ | 1 | 2016 |  | - | - | - | - | - | Обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения МБУ ДО ДЮСШ | Отдел по фи зической ку-льтуре и спо- рту админис- трации МО Туапсинский район |
|  |  |  | 2017 |  | 250,0 | - | 150,0 | 100,0 | - |  |  |
|  |  |  | 2018 |  | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2019 |  | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2020 |  | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2021 |  | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | всего |  | 250,0 | - | 150,0 | 100,0 | - |  |  |
| 2.7 | Профессиональная переподготовка тренеров-преподавателей по инновационным технологи-ям адаптивной физической культуры в практике работы с инвалидами и маломобильными группами населения МБУ ДО ДЮСШ № 10 пгт. Новомихайловский | 1 | 2016 |  | - | - | - | - | - | Повышение уровня знаний и профессиональной квалификации тренеров-преподавателей ДЮСШ по оказанию услуг инвалидам | Отдел по фи- зической ку-льтуре и спо- рту админис- трации МО Туапсинский район |
|  |  |  | 2017 |  | 24,0 | - | - | 24,0 | - |  |  |
|  |  |  | 2018 |  | 24,0 | - | - | 24,0 | - |  |  |
|  |  |  | 2019 |  | 24,0 | - | - | 24,0 | - |  |  |
|  |  |  | 2020 |  | 24,0 | - | - | 24,0 | - |  |  |
|  |  |  | 2021 |  | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | всего |  | 96,0 | - | - | 96,0 | - |  |  |
| 2.8 | Проведение совместных спорти-вных мероприятий среди инвалидов и граждан, не имеющих инвалидности. | 1 | 2016 |  | - | - | - | - | - | Увеличение числа лиц с ограниченными физическими возможностями, регулярно занимающихся физической культурой и спортом | Отдел по фи- зической ку-льтуре и спо- рту админис- трации МО Туапсинский район |
|  |  |  | 2017 |  | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2018 |  | 120,0 | - | - | 120,0 | - |  |  |
|  |  |  | 2019 |  | 120,0 | - | - | 120,0 | - |  |  |
|  |  |  | 2020 |  | 120,0 | - | - | 120,0 | - |  |  |
|  |  |  | 2021 |  | 120,0 | - | - | 120,0 | - |  |  |
|  |  |  | всего |  | 480,0 | - | - | 480,0 | - |  |  |
|  | Итого: | 1 | 2016 |  | - | - | - | - | - | Установка пандуса, переустройство входов и санитарно-бытовых помещений, оснащение пиктограммами, указателями движения, электронными текстовыми табло, звуковыми информаторами и т.д. | Отдел по фи- зической ку-льтуре и спо- рту админис- трации МО Туапсинский район |
|  |  |  | 2017 |  | 274,0 | - | 150,0 | 124,0 | - |  |  |
|  |  |  | 2018 |  | 2864,0 | 1904,0 | 544,0 | 416,0 | - |  |  |
|  |  |  | 2019 |  | 1614,0 | 1029,0 | 294,0 | 291,0 | - |  |  |
|  |  |  | 2020 |  | 1444,0 | 910,0 | 260,0 | 274,0 | - |  |  |
|  |  |  | 2021 |  | 3620,0 | 2450,0 | 700,0 | 470,0 | - |  |  |
|  |  |  | всего |  | 9816,0 | 6293,0 | 1948,0 | 1575,0 | - |  |  |
| 3 | Обеспечение доступности инженерной и транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Приобретение низкопольных автобусов | 1 | 2016 |  | - | - | - | - | - | Приобретение низкопольных автобусов | Управление транспорта и дорожного хозяйства администра- ции МО Туапсинский район |
|  |  |  | 2017 |  | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2018 |  | 14500,0 | 10150,0 | 2610,0 | 1740,0 | - |  |  |
|  |  |  | 2019 |  | 14500,0 | 10150,0 | 2610,0 | 1740,0 | - |  |  |
|  |  |  | 2020 |  | 14500,0 | 10150,0 | 2610,0 | 1740,0 | - |  |  |
|  |  |  | 2021 |  | 14500,0 | 10150,0 | 2610,0 | 1740,0 | - |  |  |
|  |  |  | всего |  | 58000,0 | 40600,0 | 10440,0 | 6960,0 | - |  |  |
| 3.2 | Оснащение общественного пассажирского транспорта радиоинформато-рами транспорт-ными (для ориентирования инвалидов по зрению) | 1 | 2016 |  | - | - | - | - | - | Приобретение радиоинформаторов | Управление транспорта и дорожного хозяйства администра- ции МО Туапсинский район |
|  |  |  | 2017 |  | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2018 |  | 150,0 | 105,0 | 27,5 | 17,5 | - |  |  |
|  |  |  | 2019 |  | 150,0 | 105,0 | 27,5 | 17,5 | - |  |  |
|  |  |  | 2020 |  | 150,0 | 105,0 | 27,5 | 17,5 | - |  |  |
|  |  |  | 2021 |  | 150,0 | 105,0 | 27,5 | 17,5 | - |  |  |
|  |  |  | всего |  | 600,0 | 420,0 | 110,0 | 70,0 | - |  |  |
| 3.3 | Оснащение общественного пассажирского транспорта звуковыми и визуа-льными (табло, дисплей) инфор-мационными си-стемами сообще- ния о маршруте следования и остановках. | 1 | 2016 |  | - | - | - | - | - | Приобретение и установка табло | Управление транспорта и дорожного хозяйства администра- ции МО Туапсинский район |
|  |  |  | 2017 |  | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2018 |  | 300,0 | 210,0 | 55,0 | 35,0 | - |  |  |
|  |  |  | 2019 |  | 300,0 | 210,0 | 55,0 | 35,0 | - |  |  |
|  |  |  | 2020 |  | 300,0 | 210,0 | 55,0 | 35,0 | - |  |  |
|  |  |  | 2021 |  | 300,0 | 210,0 | 55,0 | 35,0 | - |  |  |
|  |  |  | всего |  | 1200,0 | 840,0 | 220,0 | 140,0 | - |  |  |
|  | Итого: | 1 | 2016 |  | - | - | - | - | - | Приобретение низкопо-льных автобусов, осна-щенных радиоинформа-торами транспортными, звуковыми и визуальными (табло, дисплей) ин- формационными системами для обеспечения инвалидов и других пассажиров сообщениями о маршруте следования и остановках) | Управление транспорта и дорожного хозяйства администра- ции МО Туапсинский район |
|  |  |  | 2017 |  | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2018 |  | 14950,0 | 10465,0 | 2692,5 | 1792,5 | - |  |  |
|  |  |  | 2019 |  | 14950,0 | 10465,0 | 2692,5 | 1792,5 | - |  |  |
|  |  |  | 2020 |  | 14950,0 | 10465,0 | 2692,5 | 1792,5 | - |  |  |
|  |  |  | 2021 |  | 14950,0 | 10465,0 | 2692,5 | 1792,5 | - |  |  |
|  |  |  | всего |  | 59800,0 | 41860,0 | 10770,0 | 7170,0 | - |  |  |
| 4 | Обеспечение доступности образовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Здание МБОУ СОШ № 10 им. Т.П. Северова г. Туапсе, ул. Киевская, 1а | 1 | 2016 | - |  | - | - | - | - | Организация условий для получения детьми – инвалидами качественного образования. Устройство пандусов, расширение дверных проемов, установка специализированного оборудования для слабовидящих и слабослышащих детей | Управление образования администра-ции МО Туапсинский район |
|  |  |  | 2017 | 1889,56 |  | 1322,69 | 349,57 | 217,3 | - |  |  |
|  |  |  | 2018 | - |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2019 | - |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2020 | - |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2021 | - |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | всего | 1889,56 |  | 1322,69 | 349,57 | 217,3 | - |  |  |
| 4.2 | Здание МБОУ СОШ № 34 п. Джубга, ул. Советская, 92 | 1 | 2016 | - |  | - | - | - | - | Организация условий для получения детьми – инвалидами качественного образования. Устройство пандусов, расширение дверных проемов, установка специализированного оборудования для слабовидящих и слабослышащих детей | Управление образования администра-ции МО Туапсинский район |
|  |  |  | 2017 | 2150,43 |  | 1505,30 | 397,83 | 247,3 | - |  |  |
|  |  |  | 2018 | - |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2019 | - |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2020 | - |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2021 | - |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | всего | 2150,43 |  | 1505,30 | 397,83 | 247,3 | - |  |  |
| 4.3 | Здание МБОУ СОШ № 2 г. Туапсе, ул. Фрунзе, 67 | 1 | 2016 | 82,288 |  | - | - | 82,288 | - | Организация условий для получения детьми – инвалидами качественного образования. Устройство пандуса и поручней на лестницах, «Кнопка вызова», составление сметной документации, функции заказчика. | Управление образования администра-ции МО Туапсинский район |
|  |  |  | 2017 | - |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2018 | - |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2019 | - |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2020 | - |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2021 | - |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | всего | 82,288 |  | - | - | 82,288 | - |  |  |
| 4.4 | Здание МБОУ СОШ № 3 г. Туапсе, ул. Сочинская, 45 | 1 | 2016 | - |  | - | - | - | - | Организация условий для получения детьми – инвалидами качественного образования. Устройство пандуса, расширение дверных проемов, оборудование универсального санитарно-гигиенического помещения, установка подъемного устройства, установка специализи- рованного оборудования для слабовидящих и слабослышащих детей | Управление образования администра-ции МО Туапсинский район |
|  |  |  | 2017 | - |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2018 | 2200,0 |  | 1540,0 | 440,0 | 220,0 | - |  |  |
|  |  |  | 2019 | - |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2020 | - |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2021 | - |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | всего | 2200,0 |  | 1540,0 | 440,0 | 220,0 | - |  |  |
| 4.5 | Здание МБОУ СОШ № 7 г. Туапсе, ул. Полетаева, 10 | 1 | 2016 | 142,746 |  |  |  | 142,746 | - | Организация условий для получения детьми – инвалидами качественного образования. Устройство пандуса и поручней на лестницах, «Кнопка вызова», составление сметной документации, функции заказчика. | Управление образования администра-ции МО Туапсинский район |
|  |  |  | 2017 | - |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2018 | - |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2019 | - |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2020 | - |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2021 | - |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | всего | 142,746 |  | - | - | 142,746 | - |  |  |
| 4.6 | Здание МБОУ СОШ № 6, г. Туапсе, ул. Ленина, 1 | 1 | 2016 | 186,650 |  | - | - | 186,650 | - | Организация условий для получения детьми – инвалидами качественного образования. Установка специализированного оборудования для слабовидящих и слабослышащих детей | Управление образования администра-ции МО Туапсинский район |
|  |  |  | 2017 | - |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2018 | - |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2019 | - |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2020 | - |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2021 | - |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | всего | 186,650 |  | - | - | 186,650 | - |  |  |
| 4.7 | Здание МБДОУ ДС КВ № 38«Колобок» г. Туапсе, ул. М. Горького, 26 | 1 | 2016 | - |  | - | - | - | - | Организация условий для получения детьми – инвалидами качественного образования. Устройство пандуса, расширение дверных проемов | Управление образования администра-ции МО Туапсинский район |
|  |  |  | 2017 | - |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2018 | 700,0 |  | 490,0 | 140,0 | 70,0 | - |  |  |
|  |  |  | 2019 | - |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2020 | - |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2021 | - |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | всего | 700,0 |  | 490,0 | 140,0 | 70,0 | - |  |  |
| 4.8 | Здание МБДОУ ДС КВ № 33 «Журавлик» г. Туапсе, ул. Ленских рабочих, 3 | 1 | 2016 | - |  | - | - | - | - | Организация условий для получения детьми – инвалидами качественного образования. Устройство пандуса, установка поручней на лестницах, замена напольных покрытий для движения МГН, установка подъемного устройства, «Кнопка вызова», расширение дверных проемов, демонтаж дверных порогов, переоборудование и приспособление кабинета педагога-психолога, оборудование санитарно-гигиенических помещений, установка специализированного оборудования для слабовидящих и слабослышащих детей, составление сметной документации, функции заказчика. | Управление образования администра- ции МО Туапсинский район |
|  |  |  | 2017 | 2 185,8 |  | 1 180,0 | 754,4 | 251,4 | - |  |  |
|  |  |  | 2018 | - |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2019 | - |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2020 | - |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2021 | - |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | всего | 2 185,8 |  | 1 180,0 | 754,4 | 251,4 | - |  |  |
| 4.9 | Здание МБДОУ ДС КВ № 1 «Сказка», п. Джубга, ул. Новороссийское шоссе, 16 | 1 | 2016 | - |  | - | - | - | - | Организация условий для получения детьми – инвалидами качественного образования. Установка специализированного оборудования для слабовидящих и слабослышащих детей, составление сметной документации, функции заказчика. | Управление образования администра-ции МО Туапсинский район |
|  |  |  | 2017 | 80,0 |  | - | - | 80,0 | - |  |  |
|  |  |  | 2018 | - |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2019 | - |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2020 | - |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2021 | - |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | всего | 80,0 |  | - | - | 80,0 | - |  |  |
| 4.10 | Здание МБДОУ ДС КВ № 10«Ромашка» п. Новомихайловс-кий, ул. Ленина, 22 | 1 | 2016 | - |  | - | - | - | - | Организация условий для получения детьми – инвалидами качественного образования. Установка специализированного оборудования для слабовидящих и слабослышащих детей, составление сметной документации, функции заказчика. | Управление образования администра-ции МО Туапсинский район |
|  |  |  | 2017 | 80,0 |  | - | - | 80,0 | - |  |  |
|  |  |  | 2018 | - |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2019 | - |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2020 | - |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2021 | - |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | всего | 80,0 |  | - | - | 80,0 | - |  |  |
| 4.11 | Здание МБОУ СОШ № 36 с. Дефановка, ул. Школьная, 12 | 1 | 2016 | - |  | - | - | - | - | Организация условий для получения детьми – инвалидами качественного образования. Устройство пандуса, расширение дверных проемов, установка специализированного оборудования для слабовидящих и слабослышащих детей | Управление образования администра-ции МО Туапсинский район |
|  |  |  | 2017 | - |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2018 | 2600,0 |  | 1820,0 | 520,0 | 260,0 | - |  |  |
|  |  |  | 2019 | - |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2020 | - |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2021 | - |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | всего | 2600,0 |  | 1820,0 | 520,0 | 260,0 | - |  |  |
| 4.12 | Здание МБДОУ ДС ОВ № 43 «Колокольчик» г. Туапсе, ул. С. Перовской, 18 | 1 | 2016 | - |  | - | - | - | - | Организация условий для получения детьми – инвалидами качественного образования. Устройство пандуса, расширение дверных проемов | Управление образования администра-ции МО Туапсинский район |
|  |  |  | 2017 | - |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2018 | 900,0 |  | 630,0 | 180,0 | 90,0 | - |  |  |
|  |  |  | 2019 | - |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2020 | - |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2021 | - |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | всего | 900,0 |  | 630,0 | 180,0 | 90,0 | - |  |  |
| 4.13 | Здание МБОУ гимназия № 1 г. Туапсе, ул. Тельмана, 6 | 1 | 2016 | - |  | - | - | - | - | Организация условий для получения детьми – инвалидами качественного образования. Устройство пандусов, расширение дверных проемов, оборудование универсального санитарно-гигиенического помещения, установка специализированного оборудования для слабовидящих и слабослышащих детей | Управление образования администра-ции МО Туапсинский район |
|  |  |  | 2017 | - |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2018 | - |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2019 | 2200,0 |  | 1540,0 | 440,0 | 220,0 | - |  |  |
|  |  |  | 2020 | - |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2021 | - |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | всего | 2200,0 |  | 1540,0 | 440,0 | 220,0 | - |  |  |
| 4.14 | Здание МБОУ СОШ № 4 г. Туапсе, ул. Горького, 40 | 1 | 2016 | 107,855 |  | - | - | 107,855 | - | Организация условий для получения детьми – инвалидами качественного образования. Устройство пандуса и поручней на лестницах, «Кнопка вызова», составление сметной документации, функции заказчика. | Управление образования администра-ции МО Туапсинский район |
|  |  |  | 2017 | - |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2018 | - |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2019 | - |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2020 | - |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2021 | 2200,0 |  | 1540,0 | 440,0 | 220,0 | - |  |  |
|  |  |  | всего | 2307,855 |  | 1540,0 | 440,0 | 327,855 | - |  |  |
| 4.15 | Здание МБДОУ ДС № 18 «Колобок» п. Тюменский | 1 | 2016 | - |  | - | - | - | - | Организация условий для получения детьми – инвалидами качественного образования. Устройство пандуса, расширение дверных проемов | Управление образования администра-ции МО Туапсинский район |
|  |  |  | 2017 | - |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2018 | - |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2019 | 900,0 |  | 630,0 | 180,0 | 90,0 | - |  |  |
|  |  |  | 2020 | - |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2021 | - |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | всего | 900,0 |  | 630,0 | 180,0 | 90,0 | - |  |  |
| 4.16 | Здание МБДОУ ДС КВ № 34 «Чайка» г. Туапсе, ул. Полетаева, 11 | 1 | 2016 | - |  | - | - | - | - | Организация условий для получения детьми – инвалидами качественного образования. Устройство пандуса, расширение дверных проемов | Управление образования администра-ции МО Туапсинский район |
|  |  |  | 2017 | - |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2018 | - |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2019 | - |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2020 | 900,0 |  | 630,0 | 180,0 | 90,0 | - |  |  |
|  |  |  | 2021 | - |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | всего | 900,0 |  | 630,0 | 180,0 | 90,0 | - |  |  |
| 4.17 | Здание МБДОУ ДС КВ № 41 «Ивушка» г. Туапсе, ул.Коммунистическая, 12 | 1 | 2016 | - |  | - | - | - | - | Организация условий для получения детьми – инвалидами качественного образования. Устройство пандуса, расширение дверных проемов | Управление образования администра-ции МО Туапсинский район |
|  |  |  | 2017 | - |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2018 | - |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2019 | - |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2020 | - |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2021 | 900,0 |  | 630,0 | 180,0 | 90,0 | - |  |  |
|  |  |  | всего | 600,0 |  | 270,0 | 240,0 | 90,0 | - |  |  |
| 4.18 | Здание МБОУ СОШ № 12 с. Георгиевское, ул.8-я Гвардейская, 22 | 1 | 2016 | - |  | - | - | - | - | Организация условий для получения детьми – инвалидами качественного образования. Устройство пандуса, установка специализированного оборудования для слабовидящих и слабослышащих детей | Управление образования администра-ции МО Туапсинский район |
|  |  |  | 2017 | - |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2018 | - |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2019 | - |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2020 | 700,0 |  | 490,0 | 140,0 | 70,0 | - |  |  |
|  |  |  | 2021 | - |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | всего | 700,0 |  | 490,0 | 140,0 | 70,0 | - |  |  |
| 4.19 | Здание МБОУ ООШ №26 с. Индюк, ул. Майкопская, 95 | 1 | 2016 | 156,2 |  | - | - | 156,2 | - | Организация условий для получения детьми – инвалидами качественного образования. Устройство пандусов и поручней на лестницах, «Кнопка вызова», составление сметной документации, функции заказчика | Управление образования администра-ции МО Туапсинский район |
|  |  |  | 2017 | - |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2018 | - |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2019 | - |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2020 | - |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2021 | - |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | всего | 156,2 |  | - | - | 156,2 | - |  |  |
| 4.20 | Здание МБОУ СОШ №15 а. Агуй-Шапсуг, ул. Школьная, 1 | 1 | 2016 | 88,6 |  | - | - | 88,6 | - | Организация условий для получения детьми – инвалидами качественного образования. Устройство пандуса и поручней на лестницах, «Кнопка вызова», составление сметной документации, функции заказчика | Управление образования администра-ции МО Туапсинский район |
|  |  |  | 2017 | - |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2018 | - |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2019 | - |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2020 | - |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2021 | - |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | всего | 88,6 |  | - | - | 88,6 | - |  |  |
| 4.21 | Здание МБОУ ООШ №16 с. Молдовановка, ул. Центральная, 47 | 1 | 2016 | 234,3 |  | - | - | 234,3 | - | Организация условий для получения детьми – инвалидами качественного образования. Устройство пандусов и поручней на лестницах, «Кнопка вызова», составление сметной документации, функции заказчика | Управление образования администра-ции МО Туапсинский район |
|  |  |  | 2017 | - |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2018 | - |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2019 | - |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2020 | - |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2021 | - |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | всего | 234,3 |  | - | - | 234,3 | - |  |  |
| 4.22 | Здание МБОУ ООШ №17 с. Псебе, ул. Мира, 43 | 1 | 2016 | 161,4 |  | - | - | 161,4 | - | Организация условий для получения детьми – инвалидами качественного образования. Установка подъемного устройства, «Кнопка вызова», составление сметной документации, функции заказчика | Управление образования администра-ции МО Туапсинский район |
|  |  |  | 2017 | - |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2018 | - |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2019 | - |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2020 | - |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2021 | - |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | всего | 161,4 |  | - | - | 161,4 |  |  |  |
|  | Итого: | 1 | 2016 | 1160,039 |  | - | - | 1160,039 | - | Устройство пандусов, расширение дверных проемов, оборудование универсального сани-тарно-гигиенического помещения, установка подъёмных устройств, кнопок вызова, установка специализированного оборудования для слабовидящих и слабослышащих детей, составление сметной документации, функции заказчика | Управление образования администра-ции МО Туапсинский район |
|  |  |  | 2017 | 6385,79 |  | 4007,99 | 1501,8 | 876,0 | - |  |  |
|  |  |  | 2018 | 6400,0 |  | 4480,0 | 1280,0 | 640,0 | - |  |  |
|  |  |  | 2019 | 3100,0 |  | 2170,0 | 620,0 | 310,0 | - |  |  |
|  |  |  | 2020 | 1600,0 |  | 1120,0 | 320,0 | 160,0 | - |  |  |
|  |  |  | 2021 | 3100,0 |  | 2170,0 | 620,0 | 310,0 | - |  |  |
|  |  |  | всего | 21745,79 |  | 13947,99 | 4341,8 | 3456,039 | - |  |  |
| 5 | Обеспечение беспрепятственного доступа к учреждениям здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | МБУЗ «Туапсинская районная больница № 1» г. Туапсе, ул. Армавирская, 2 (главный корпус) | 1 | 2016 |  | 347,246 | - | - | - | 347,246 | Устройство пандуса, в том числе составление проектно-сметной документации, технический надзор, переоборудование санузла для МГН, оборудование здания системой средств информации (мнемосхемы, специальные символы), установка дверных проемов в соответствии со стандартами | Управление здравоохра-нения адми-нистрации МО Туапси-нский район |
|  |  |  | 2017 |  | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2018 |  | 220,2 | - | - | - | 220,2 |  |  |
|  |  |  | 2019 |  | 86,3 | - | - | - | 86,3 |  |  |
|  |  |  | 2020 |  | 60,0 | - | - | - | 60,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 |  | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | всего |  | 713,7 | - | - | - | 713,7 |  |  |
| 5.2 | Инфекционный корпус ТРБ № 1, г. Туапсе, ул. Свободы, д.3а | 1 | 2016 |  | - | - | - | - | - | Устройство пандуса, переоборудование санузла для МГН, оборудование здания системой средств информации (мнемосхемы, специальные символы), установка дверных проемов в соответствии со стандартами | Управление здравоохра-нения адми-нистрации МО Туапси-нский район |
|  |  |  | 2017 |  | 222,0 | - | - | - | 222,0 |  |  |
|  |  |  | 2018 |  | 60,0 | - | - | - | 60,0 |  |  |
|  |  |  | 2019 |  | 80,0 | - | - | - | 80,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 |  | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2021 |  | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | всего |  | 362,0 | - | - | - | 362,0 |  |  |
| 5.3 | Первичный сосудистый центр ТРБ № 1, г. Туапсе, ул. Свободы, д.1б | 1 | 2016 |  | - | - | - | - | - | Устройство пандуса, переоборудование санузла для МГН, оборудование здания системой средств информации (мнемосхемы, специальные символы), установка дверных проемов в соответствии со стандартами | Управление здравоохра-нения адми-нистрации МО Туапси-нский район |
|  |  |  | 2017 |  | 380,0 | - | - | - | 380,0 |  |  |
|  |  |  | 2018 |  | 133,5 | - | - | - | 133,5 |  |  |
|  |  |  | 2019 |  | 223,6 | - | - | - | 223,6 |  |  |
|  |  |  | 2020 |  | 120,0 | - | - | - | 120,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 |  | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | всего |  | 857,1 | - | - | - | 857,1 |  |  |
| 5.4 | Перинатальный центр женской консультации ТРБ № 1, г. Туапсе, ул. Свободы, д.1а | 1 | 2016 |  | 61,794 | - | - | - | 61,794 | Приобретение мобильных пандусов, переоборудование санузла для МГН, оборудование здания системой средств информации (мнемосхемы, специальные символы), установка дверных проемов в соответствии со стандартами | Управление здравоохра-нения адми-нистрации МО Туапси-нский район |
|  |  |  | 2017 |  | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2018 |  | 310,0 | - | - | - | 310,0 |  |  |
|  |  |  | 2019 |  | 222,5 | - | - | - | 222,5 |  |  |
|  |  |  | 2020 |  | 120,0 | - | - | - | 120,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 |  | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | всего |  | 714,3 | - | - | - | 714,3 |  |  |
| 5.5 | МБУЗ ТРБ № 1 поликлиническое отделение № 1, г. Туапсе, ул. Армавирская, д.2/1 | 1 | 2016 |  | - | - | - | - | - | Капитальный ремонт и переоборудование помещений поликлиники, оборудование универсального санитарно-гигиенического помещения для МГН, регистратуры, оборудование путей движения тактильными полосами, пиктограммами, индукционными петлями | Управление здравоохра-нения адми-нистрации МО Туапси-нский район |
|  |  |  | 2017 |  | 980,0 | - | 980,0 | - | - |  |  |
|  |  |  | 2018 |  | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2019 |  | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2020 |  | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2021 |  | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | всего |  | 980,0 | - | 980,0 | - | - |  |  |
| 5.6 | МБУЗ ТРБ № 1 поликлиническое отделение № 2, г. Туапсе, ул. Сочинская, д.60 | 1 | 2016 |  | - | - | - | - | - | Капитальный ремонт и переоборудование помещений поликлиники, оборудование универсального санитарно-гигиенического помещения для МГН, регистратуры, оборудование путей движения тактильными полосами, пиктограммами, индукционными петлями, расширение дверных проемов | Управление здравоохра-нения адми-нистрации МО Туапси-нский район |
|  |  |  | 2017 |  | 682,4 | - | 682,4 | - | - |  |  |
|  |  |  | 2018 |  | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2019 |  | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2020 |  | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2021 |  | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | всего |  | 682,4 | - | 682,4 | - | - |  |  |
| 5.7 | МБУЗ ТРБ № 1 детская городская поликлиника, г. Туапсе, ул. Армавирская, д.2 | 1 | 2016 |  | - | - | - | - | - | Капитальный ремонт и переоборудование помещений поликлиники, оборудование универсального санитарно-гигиенического помещения для МГН, расширение дверных проемов, установка специализированного оборудования для слабовидящих и слабослышащих людей | Управление здравоохра-нения адми-нистрации МО Туапси-нский район |
|  |  |  | 2017 |  | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2018 |  | 430,0 | - | 430,0 | - | - |  |  |
|  |  |  | 2019 |  | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2020 |  | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2021 |  | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | всего |  | 430,0 | - | 430,0 | - | - |  |  |
| 5.8 | МБУЗ «Туапсинская районная больница № 2» п.Новомихайлов- ский, ул. Речная, д.2 | 1 | 2016 |  | - | - | - | - | - | Оборудование универсального санитарно-гигиенического помещения для МГН, расширение дверных проемов, оборудование здания системой средств информации (мнемосхемы, специальные символы), оборудование стоянки | Управление здравоохра-нения адми-нистрации МО Туапси- нский район |
|  |  |  | 2017 |  | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2018 |  | 502,0 | - | - | - | 502,0 |  |  |
|  |  |  | 2019 |  | 50,0 | - | - | - | 50,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 |  | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2021 |  | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | всего |  | 552,0 | - | - | - | 552,0 |  |  |
| 5.9 | МБУЗ ТРБ № 2 поликлиническое отделение, п. Джубга, ул. Советская, д.37 | 1 | 2016 |  | - | - | - | - | - | Установка пандуса, переоборудование универсального санитарно-гигиенического помещения для МГН, регистратуры, оборудование здания системой средств информации (мнемосхемы, специальные символы), расширение дверных проемов | Управление здравоохра-нения адми-нистрации МО Туапси-нский район |
|  |  |  | 2017 |  | 434,0 | - | - | - | 434,0 |  |  |
|  |  |  | 2018 |  | 247,0 | - | - | - | 247,0 |  |  |
|  |  |  | 2019 |  | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2020 |  | 30,0 | - | - | - | 30,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 |  | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | всего |  | 711,0 | - | - | - | 711,0 |  |  |
| 5.10 | МБУЗ «Туапсинская районная больница № 3» с. Шаумян, ул. Шаумяна, д.1 | 1 | 2016 |  | - | - | - | - | - | Капитальный ремонт и переоборудование помещений больницы, оборудование универсального санитарно-гигиенического помещения для МГН, оборудование путей движения тактильными полосами, пиктограммами, индукционными петлями, устройство подъемной платформы с вертикальным перемещением | Управление здравоохра-нения адми-нистрации МО Туапси-нский район |
|  |  |  | 2017 |  | 1331,0 | - | 1331,0 | - | - |  |  |
|  |  |  | 2018 |  | 300,0 | - | 300,0 | - | - |  |  |
|  |  |  | 2019 |  | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2020 |  | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2021 |  | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | всего |  | 1631,0 | - | 1631,0 | - | - |  |  |
| 5.11 | МБУЗ «Туапсинская стоматологическая поликлиника» г. Туапсе, ул. Ленина, д.6 | 1 | 2016 |  | - | - | - | - | - | Приобретение лестничного мобильного подъемника, устройство ограждений, поручней на лестницах, установка специализированного оборудования для слабовидящих и слабослышащих людей, установка кнопки вызова медицинского персонала для сопровождения пациента | Управление здравоохра-нения адми-нистрации МО Туапси-нский район |
|  |  |  | 2017 |  | 25,0 | - | 25,0 | - | - |  |  |
|  |  |  | 2018 |  | 20,0 | - | 20,0 | - | - |  |  |
|  |  |  | 2019 |  | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2020 |  | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2021 |  | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | всего |  | 45,0 | - | 45,0 | - | - |  |  |
|  | Итого: | 1 | 2016 |  | 409,04 | - | - | - | 409,04 | Устройство пандуса, переоборудование санузла для МГН, оборудование здания системой средств информации (мнемосхемы, специальные символы), установка дверных проемов в соответствии со стандартами | Управление здравоохра-нения адми-нистрации МО Туапси-нский район |
|  |  |  | 2017 |  | 4054,4 | - | 3018,4 | - | 1036,0 |  |  |
|  |  |  | 2018 |  | 2222,7 | - | 750,0 | - | 1472,7 |  |  |
|  |  |  | 2019 |  | 662,4 | - | - | - | 662,4 |  |  |
|  |  |  | 2020 |  | 330,0 | - | - | - | 330,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 |  | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | всего |  | 7678,54 | - | 3768,4 | - | 3910,14 |  |  |
|  | Итого по программе: | 1 | 2016 |  | 1569,079 | - | - | 1160,039 | 409,04 |  |  |
|  |  |  | 2017 |  | 10714,19 | 4007,99 | 4670,2 | 1000,0 | 1036,0 |  |  |
|  |  |  | 2018 |  | 28603,83 | 18199,0 | 5746,5 | 3185,63 | 1472,7 |  |  |
|  |  |  | 2019 |  | 20326,4 | 13664,0 | 3606,5 | 2393,5 | 662,4 |  |  |
|  |  |  | 2020 |  | 18324,0 | 12495,0 | 3272,5 | 2226,5 | 330,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 |  | 21670,0 | 15085,0 | 4012,5 | 2572,5 | - |  |  |
|  |  |  | всего |  | 101207,499 | 63450,99 | 21308,2 | 12538,169 | 3910,14 |  |  |

## Заместитель главы администрации

## муниципального образования

Туапсинский район	                                                                                                                                           О.А. Кочегарова