Утверждена

Постановлением администрации

Тенгинского сельского поселения

Туапсинского района

от «21» декабря  2016 г. № 457

ПРОГРАММА

комплексного развития транспортной инфраструктуры

Тенгинского сельского поселения

на период 16 лет (до 2032 года)

с выделением 1-ой очереди строительства – 5 лет с 2017 г. до 2021 г.,

2-ой очереди строительства – с 2022 г. до 2032 г.

ПРОГРАММА

комплексного развития транспортной инфраструктуры

Тенгинского сельского поселения

на период 16 лет (до 2032 года)

с выделением 1-ой очереди строительства – 5 лет с 2017 г. до 2021 г.,

2-ой очереди строительства – с 2022 г. до 2032 г.

Индивидуальный предприниматель                                         Т.В. Родина

Содержание

ПРОГРАММНЫЙ ДОКУМЕНТ	5

I.	ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ	5

II.	ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	7

2.1	АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ	9

2.2	ПРОГНОЗ ПЕРСПЕКТИВНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ	10

2.3	СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОСЕЛЕНИЯ, ОЦЕНКА ТРАНСПОРТНОГО СПРОСА	12

2.4	ХАРАКТЕРИСТИКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	13

2.5	ХАРАКТЕРИСТИКА СЕТИ ДОРОГ, ПАРАМЕТРЫ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ	14

2.5.1	ТРАНСПОРТНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	14

2.5.2	ХАРАКТЕРИСТИКА СЕТИ ДОРОГ ТЕНГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	17

2.5.3	СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ В НАСЕЛЕННОМ ПУНКТЕ	19

2.5.4	ИНТЕНСИВНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ПОТОКОВ	19

2.5.5	ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ	20

2.5.6	ОЦЕНКА КАЧЕСТВА СОДЕРЖАНИЯ ДОРОГ	21

2.6	АНАЛИЗ СОСТАВА ПАРКА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И УРОВНЯ АВТОМОБИЛИЗАЦИИ	24

2.7	ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, ВКЛЮЧАЯ АНАЛИЗ ПАССАЖИРОПОТОКА.	28

2.8	ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ НЕМОТОРИЗИРОВАННОГО ПЕРЕДВИЖЕНИЯ (ПЕШЕХОДНОГО И ВЕЛОСИПЕДНОГО)	33

2.9	ХАРАКТЕРИСТИКА ДВИЖЕНИЯ ГРУЗОВЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ОЦЕНКА РАБОТЫ КОММУНАЛЬНЫХ И ДОРОЖНЫХ СЛУЖБ	37

2.10	ОЦЕНКА УРОВНЯ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ	37

2.11	ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩИХ УСЛОВИЙ И ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ И РАЗМЕЩЕНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	38

2.11.1	АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ	38

2.11.2	ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ СЕТЬ	43

2.11.3	ПРОГНОЗ ТРАНСПОРТНОГО СПРОСА	43

2.12	ОЦЕНКА НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ	45

2.13	ОЦЕНКА ФИНАНСИРОВАНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	46

III.	ПРОГНОЗ ТРАНСПОРТНОГО СПРОСА	46

3.1	ПРОГНОЗ ТРАНСПОРТНОГО СПРОСА, ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМОВ И ХАРАКТЕРА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ	46

3.2	ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	47

3.2.1	ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ	47

3.2.2	ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ	47

3.3	ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ДОРОЖНОЙ СЕТИ	48

3.4	ПРОГНОЗ УРОВНЯ АВТОМОБИЛИЗАЦИИ	53

3.5	ПРОГНОЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ	53

3.6	ПРОГНОЗ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ.	56

IV.	УКРУПНЕННАЯ ОЦЕНКА ВАРИАНТОВ РАЗВИТИЯ	56

V.	ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	58

VI.	МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	59

6.1	МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВНЕДРЕНИЮ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ	59

6.2	МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ НЕГЕТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ	61

6.3	МЕРОПРИЯТИЯ ПО МОНИТОРИНГУ И КОНТРОЛЮ ЗА РАБОТОЙ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	62

VII.	МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	63

VIII.	ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ	63

8.1	ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ	63

8.2	ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ	65

IX.	ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ	68

X.	ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМ ПРЕОБРАЗОВАНИЯМ	71

ОБОСНОВАНИЕ СТОИМОСТИ РАБОТ	73

ЛИТЕРАТУРА	74

ПРОГРАММНЫЙ ДОКУМЕНТ

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования Тенгинское сельское поселение Туапсинского района Краснодарского края на период 16 лет (до 2032 года) с выделением 1-ой очереди строительства – 5 лет с 2017 г. до 2021 г., 2-ой очереди строительства – с 2022 г. до 2032 г.- разработана в соответствии с основными направлениями развития сельского поселения, предусмотренными Генеральным планом, Решением Совета МО Туапсинский район от 31.01.2014г. № 67.

- ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования Тенгинское сельское поселение Туапсинского района Краснодарского края на период 16 лет (до 2032 года) с выделением 1-ой очереди строительства - 5 лет с 2017 г. до 2021 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование, номер и дата принятия решения о разработке программы | - Постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 г. № 1440 “Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов” - Градостроительный кодекс Российской Федерации. - «Сценарные условия долгосрочного прогноза социально-экономического развития РФ до 2030 года » Минрегионразвития России, апрель 2012г. |  |  |
| Муниципальный заказчик программы | Администрация Тенгинского сельского поселения Туапсинского района Краснодарского края |  |  |
| Разработчик Программы, адрес местонахождения | Индивидуальный предприниматель Родина Т.В. Юридический адрес: 352360 Краснодарский край Тбилисский район ст. Тбилисская ул. Набережная, 36а тел. 8(918)2889267 E-mail: absolute-proekt2013@yandex.ru ta-rodina2013@ yandex.ru |  |  |
| Цель и задачи программы | - увеличение доли дорог с усовершенствованным типом покрытием; - безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания; - доступность объектов транспортной инфраструктуры; - развитие транспортной инфраструктуры; - создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения; - создание приоритетных условий движения транспортных средств общего пользования по отношению к иным транспортным средствам; - создание условий для пешеходного и велосипедного передвижения населения. |  |  |
| Важнейшие целевые показатели | Целевые показатели (индикаторы) развития транспортной инфраструктуры включают: -технико-экономические, -финансовые, -социально-экономические, -показатели безопасности, качества и эффективности транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности. |  |  |
| Сроки реализации программы | Сроки реализации программы 2017-2032 гг. Очередность реализации соответствуют установленным этапам прогнозирования: Первый этап - 2017-2021гг. Второй этап - 2022-2032гг. |  |  |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий | -строительство и реконструкция автомобильных дорог - обеспечение доступного транспортного обслуживания населения; - обеспечение безопасного и бесперебойного дорожного движения; - строительство тротуаров и пешеходных пространств; - строительство велодорожек; -обучение в детских образовательных учреждениях ПДД и правилам безопасности и корректного поведения на дороге. |  |  |
| Объемы и источники финансирования программы | Объем финансирования |  |  |
|  | Год | В ценах 2014г. (тыс. руб.) | С учетом инфляции в ценах 2030г (тыс. руб.) |
|  | 2017 | 1666,48 | 3905,55 |
|  | 2018 | 2146,57 | 5030,68 |
|  | 2019 | 1697,28 | 3977,73 |
|  | 2020 | 2790,84 | 6540,58 |
|  | 2021 | 2066,7 | 4843,50 |
|  | 2022-2024 | 5462,16 | 12801,06 |
|  | 2025-2027 | 6580,92 | 15422,98 |
|  | 2028-2032 | 5198,93 | 12184,16 |
|  | ИТОГО | 27609,88 | 64706,23 |
| Источники финансирования Программы: | Источниками финансирования Программы являются: -бюджетные средства (местного, регионального, федерального бюджетов), в рамках целевых и ведомственных программ; -заемные средства, -внебюджетные средства (средства частных инвесторов, в том числе по договору концессии). |  |  |

- ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Сферой реализации «Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры» является обеспечение развития и устойчивого функционирования транспортной системы.

Транспортный комплекс Тенгинского СП представлен двумя видами транспорта – автомобильным и морским.

Население СП использует индивидуальные транспортные средства - легковые и грузовые автомобили.

Предприятия поселения обеспечены грузовым автотранспортом.

По территорию Тенгинского сельского поселения проходит автомобильная дорога федерального значения А147 (до 31 декабря 2017 года также допустимо называть М27) автомобильная дорога федерального значения М-4 «Дон» — Джубга — Туапсе — Сочи — граница с Республикой Абхазия. Длина участка, проходящего в границах сельского поселения, составляет около 6720 м. Дорога входит в перечень автомобильных дорог общего пользования федерального значения. Идентификационный номер дороги 00 ОП ФЗ А-147 (Е97, СНГ), общей протяженностью – 217 км. Постановление от 17 ноября 2010 г. N 928.

Этот участок дороги обеспечивает транзит грузов по территории поселения и выход к районному центру городу Туапсе, а также является для поселения выходом на автомобильную дорогу федерального значения М-4 «Дон» сообщением  Москва —Воронеж — Ростов-на-Дону — Краснодар — Новороссийск, что является благоприятным фактором для развития промышленного сектора, сферы транспортных услуг и торговли.

Дорога «Подъезд к с. Тенгинка» пролегает от автомобильной дороги федерального значения А147 до с. Тенгинка. Дорога входит в перечень автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, находящихся в государственной собственности Краснодарского края. Идентификационный номер дороги 03 ОП РЗ 03К-520, общей протяженностью - 5,397 км. (в ред. Постановлений главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 29.12.2010 N1262, от 28.09.2011 N 1066).

Внешние связи поселения обеспечиваются также морским транспортом, причал которого находятся в районе яхт-клуба. В систему морского транспорта включена сеть морских пассажирских маршрутов, для трудовых и круизно-прогулочных передвижений по побережью, а также для экскурсионных поездок в направлениях Анапы, Сочи, Абхазии и др.

  - АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

Картинка 1.Карта границ Тенгинского сельского поселения.

В состав Тенгинского  сельского поселения входит 2 населённых пункта – с.Тенгинка и с.Лермонтово. Административным центром поселения является с.Тенгинка.

Туапсинское сельское поселение располагается северо-западнее райцентра — города Туапсе, вдоль реки Шапсухо.

Общая площадь поселения составляет 9675 га, что составляет 4,09 % от территории Туапсинского района.

Протяженность Туапсинского района вдоль Черноморского побережья с севера на юг - 80 км, вглубь материка - 45 км.

На севере  и западе Тенгинское сельское поселение имеет общую границу  с Джубгским городским поселением, на  востоке – с Новомихайловским городским поселением, на юго-западе граница поселения проходит по берегу Черного моря.

Общая протяженность территории Тенгинского сельского поселения вдоль берега моря – 8180 м.

Село Лермонтово примечательно своим пляжем «Золотой берег». Протяженность его около двух километров, а ширина более 50 метров. Пляж сложен из мелко- и крупнозернистого песка. Рельеф дна пологий.

Расстояние от районного центра г. Туапсе – 57 км. от краевого центра города Краснодара-120км.

Через территорию поселения проходит автомобильная федеральная трасса М-27. Данная автодорога выходит к автодороге М-4 «Дон», идущей к Краснодару и Ростову-на-Дону. Длина участка М-27, проходящего в границах сельского поселения, составляет около 6720 м.

  - ПРОГНОЗ ПЕРСПЕКТИВНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

Таблица 1. Существующая и проектная численность Тенгинского сельского поселения.

| № пп | Наименование населенного пункта | Фактическая 2015 год. | Фактическая 2016 | I очередь (2021 год) | II очередь (2032 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тенгинское СП | 3645 | 3660 | 3812 | 6000 |

Численность населения Тенгинского сельского поселения последние годы остаётся на одном уровне – 3,4-3,6 тыс. чел.

Кроме того, в летний период население поселения увеличивается более чем в четыре раза – ориентировочно на 12,7 тыс. человек.

Курорты  Тенгинского сельского поселения включают в себя 20 учреждений санаторно-курортного комплекса, способных принять на отдых  до 30 тысяч отдыхающих.

Таблица 2.

Численность постоянного и временного населения.

| № пп | Население | Существующее положение | II очередь (2032 год) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постоянное | 3660 | 6000 |
| 2 | Временное | 12700 | 14600 |
|  | ИТОГО: | 16360 | 20600 |

Диаграмма 1.

Отношение постоянного и временного населения в пиковый период.

Таблица 3.Временное население по организованности.

| № пп | Наименование | Человек на II очередь (2032 год) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отдыхающие в санаториях | 1200 |
| 2 | Отдыхающие в гостиницах и пансионатах | 11400 |
| 3 | Неорганизованные отдыхающие | 2000 |
|  | ВСЕГО: | 14600 |

Таблица 4. Численность постоянного населения с разбивкой по возрастным группам.

| Наименование | Фактическая 2016 год | Первая очередь (2021 год) | Вторая очередь (2032 год) |
| --- | --- | --- | --- |
| ВСЕГО | 3660 | 3812 | 6000 |
| Дошкольники | 326 | 362 | 600 |
| Школьники | 450 | 496 | 780 |
| Трудоспособное с 18 лет | 2750 | 2790 | 4380 |
| Старше трудоспособного возраста | 140 | 164 | 240 |

Расчет численности населения по возрастной группе Тенгинского СП, произведен методом сопоставления. Основой оптимистичного прогноза является реализация ряда социальных программ и программ, направленных на повышение рождаемости, проводимых правительством РФ.

  - СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОСЕЛЕНИЯ, ОЦЕНКА ТРАНСПОРТНОГО СПРОСА

Работающее население в Тенгинском СП работает на предприятиях сферы обслуживания, сельского хозяйства и санаторно-курортной отрасли.

Основу экономического потенциала поселения составляет санаторно-курортная и гостиничная отрасли, что составляет 90 % организаций осуществляющих свою деятельность на территории поселения.

В соответствии с генеральным планом на территории Тенгинского поселения градообразующий каркас должны создавать такие объекты, как Международный Образовательный Центр и Курортная зона с Тематическим парком, обеспечивая новому поселению надежную доходную часть и занятость жителей поселения. Данные объекты должны дополнять и усиливать друг друга, создавая положительный синергетический эффект.

В процессе реализации генерального плана предстоит построить объекты инфраструктуры и энергетики, а также жилье для постоянно проживающего населения (более 500 тыс. кв. м). Кроме того, на территории Тенгинского сельского поселения предполагается разместить лечебно-оздоровительные и торгово-развлекательные центры, аквапарк, бассейны с морской водой, федеральный медицинский центр подготовки спортсменов.

Тенгинское сельское поселение относится к муниципальным образованиям с наименее развитым сельским хозяйством. Сельскохозяйственные угодья занимают 1% территории поселения. Весь сельскохозяйственный сектор муниципального образования представлен исключительно личными подсобными хозяйствами населения.

К обслуживающим сельскохозяйственное производство относятся СХ ЗАО «Новомихайловское» и и личные подсобные хозяйства (ЛПХ).

В настоящее время в Тенгинском сельском поселении успешно развивается малое предпринимательство (предприятия торговли и обслуживания). В перспективе для его дальнейшего развития требуется поддержка, поскольку малый бизнес играет важную роль при решении экономических и социальных задач, таких как обеспечение рабочими местами населения.

Перспективными направлениями стало развитие малого бизнеса, сферы ЖКХ и сферы услуг, связанных с курортно-рекреационным комплексом.

Анализ проведенный в Тенгинском сельском поселении показал существенное увеличение пассажиропотока в период курортного сезона.

Основной пассажиропоток в Тенгинское сельское поселение формируется личным автотранспортом, наблюдается устойчивая сезонная волна, с начала июня по третью декаду сентября, что определяется периодом курортного сезона.

В остальное время, стабильная демографическая ситуация в поселении позволяет сделать вывод, что значительного изменения транспортного спроса, объемов и характера передвижения населения на территории сельского поселения не происходит. При этом организации, предоставляющие автотранспортные услуги населению, обязаны систематически, организовывать анализ пассажиропотока. Полученный в результате обследования материал служит основанием для корректировки маршрутной схемы отдельных маршрутов, составления расписания движения автобусов. Анализ пассажиропотоков проводится в соответствии с действующими нормативными документами.

Сезонная неравномерность пассажиропотока подтверждает значение транспортно-географического положения как фактора, который следует учитывать при обеспечении развития сельского поселения, как части рекреационного района

Результаты исследований указывают на необходимость проведения в период реализации программы структурных сдвигов в сторону развития автомобильных перевозок за счет личного транспорта, а также развития систем приема такого вида туристов, совершенствования транспортных коммуникаций и системы сервисного обслуживания

  - ХАРАКТЕРИСТИКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

На территории сельского поселения располагаются следующие объекты транспортной инфраструктуры:

- 1 станция технического обслуживания суммарной мощностью 1 пост;

- 2 автомойки суммарной мощностью 3 поста;

Транспорт общего пользования в поселении выступает как самостоятельная отрасль материального производства, обслуживает сферу обращения, обеспечивая связь между сферой производства и сферой потребления.

Маршрутная сеть автомобильного пассажирского транспорта в СП, организована с учетом потребностей в перевозках населения, является в настоящее время оптимальной и удовлетворяет платежеспособный спрос населения в пассажирских перевозках.

  - ХАРАКТЕРИСТИКА СЕТИ ДОРОГ, ПАРАМЕТРЫ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

    - ТРАНСПОРТНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

В настоящее время на территории сельского поселения развит автомобильный вид транспорта.

По территории Тенгинского сельского поселения проходят следующие автомобильные дороги:

- участок автомобильной дороги федерального значения А147 (до 31 декабря 2017 года также допустимо называть М27) автомобильной дороги федерального значения М-4 «Дон» — Джубга — Туапсе — Сочи — граница с Республикой Абхазия II технической категории с капитальным типом дорожной одежды и асфальтобетонным покрытием, протяжённостью в границах поселения 6720 м.

- автомобильная дорога краевого значения «Подъезд к с. Тенгинка» IV технической категории с капитальным типом дорожной одежды и асфальтобетонным покрытием, протяжённостью в границах поселения 5397 м.

- автомобильные дороги общего пользования местного значения, находящиеся в границах населенных пунктов Тенгинского сельского поселения Туапсинского района

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в границах населенных пунктов Тенгинского сельского поселения Туапсинского района

| № п/п | Идентификационный номер автомобильной дороги | Наименование автомобильной дороги | Протяженность (км) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.​ | 03 255 812 ОП МП 01 | с. Лермонтово, ул. Зеленая | 0,54 |
| 2.​ | 03 255 812 ОП МП 02 | с. Лермонтово, мкр. Заречный (ул. Заречная) | 1,0 |
| 3.​ | 03 255 812 ОП МП 03 | с. Лермонтово, мкр. Зелёный | 0,35 |
| 4.​ | 03 255 812 ОП МП 04 | с. Лермонтово, мкр. Лазурная поляна | 0,45 |
| 5.​ | 03 255 812 ОП МП 05 | с. Лермонтово, пер. Лазурный | 0,15 |
| 6.​ | 03 255 812 ОП МП 06 | с. Лермонтово, пер. Лесной | 0,20 |
| 7.​ | 03 255 812 ОП МП 07 | с. Лермонтово, пер. Цветочный | 0,20 |
| 8.​ | 03 255 812 ОП МП 08 | с. Лермонтово, ул. Ипподромная | 1,00 |
| 9.​ | 03 255 812 ОП МП 09 | с. Лермонтово, ул. Курортная | 0,24 |
| 10.​ | 03 255 812 ОП МП 10 | с. Лермонтово, ул. Ленина | 3,12 |
| 11.​ | 03 255 812 ОП МП 11 | с. Лермонтово, ул. Лесная | 0,58 |
| 12.​ | 03 255 812 ОП МП 12 | с. Лермонтово, ул. Нагорная | 0,40 |
| 13.​ | 03 255 812 ОП МП 13 | с. Лермонтово, ул. Приморская | 0,80 |
| 14.​ | 03 255 812 ОП МП 14 | с. Лермонтово, ул. Садовая | 0,65 |
| 15.​ | 03 255 812 ОП МП 15 | с. Лермонтово, ул. Совхозная | 0,60 |
| 16.​ | 03 255 812 ОП МП 16 | с. Лермонтово, ул. Солнечная | 0,40 |
| 17.​ | 03 255 812 ОП МП 17 | с. Тенгинка, мкр. Грушевый сад(ул. Грушевая, Виноградная, ул. Вишневая, ул. Сливовая, Черешневая, ул.Яблоневая) | 2,33 |
| 18.​ | 03 255 812 ОП МП 18 | с. Тенгинка, мкр. Подснежник (пер. Подснежный, ул. Школьная, ул. Надежды, ул. Олимпийская, ул. Персиковая, ул. Сиреневая) | 2,65 |
| 19.​ | 03 255 812 ОП МП 19 | с. Тенгинка, мкр. Радужный (ул. Радужная) | 0,40 |
| 20.​ | 03 255 812 ОП МП 20 | с. Тенгинка, мкр. Спортивный (ул. Спортивная) | 0,30 |
| 21.​ | 03 255 812 ОП МП 21 | с. Тенгинка, пер. Вишневый | 0,20 |
| 22.​ | 03 255 812 ОП МП 22 | с. Тенгинка, пер. Водопадный | 0,40 |
| 23.​ | 03 255 812 ОП МП 23 | с. Тенгинка, пер. Дачный | 0,25 |
| 24.​ | 03 255 812 ОП МП 24 | с. Тенгинка, пер. Ереванский | 0,27 |
| 25.​ | 03 255 812 ОП МП 25 | с. Тенгинка, пер. Зеленый | 0,20 |
| 26.​ | 03 255 812 ОП МП 26 | с. Тенгинка, пер. Клубный | 0,40 |
| 27.​ | 03 255 812 ОП МП 27 | с. Тенгинка, пер. Коммунальный | 0,50 |
| 28.​ | 03 255 812 ОП МП 28 | с. Тенгинка, пер. Отрадный | 0,12 |
| 29.​ | 03 255 812 ОП МП 29 | с. Тенгинка, пер. Подгорный | 0,50 |
| 30.​ | 03 255 812 ОП МП 30 | с. Тенгинка, пер. Речной | 0,20 |
| 31.​ | 03 255 812 ОП МП 31 | с. Тенгинка, пер. Сочинский | 0,11 |
| 32.​ | 03 255 812 ОП МП 32 | с. Тенгинка, пер. Степной | 0,40 |
| 33.​ | 03 255 812 ОП МП 33 | с. Тенгинка, пер. Туапсинский | 0,13 |
| 34.​ | 03 255 812 ОП МП 34 | с. Тенгинка, пер. Тульский | 0,12 |
| 35.​ | 03 255 812 ОП МП 35 | с. Тенгинка, пер. Школьный | 0,35 |
| 36.​ | 03 255 812 ОП МП 36 | с. Тенгинка, ул. Анатолия Петренко | 0,20 |
| 37.​ | 03 255 812 ОП МП 37 | с. Тенгинка, ул. Веселая | 0,60 |
| 38.​ | 03 255 812 ОП МП 38 | с. Тенгинка, ул. Восточная | 0,40 |
| 39.​ | 03 255 812 ОП МП 39 | с. Тенгинка, ул. Горная | 0,40 |
| 40.​ | 03 255 812 ОП МП 40 | с. Тенгинка, ул. Кавказская | 0,10 |
| 41.​ | 03 255 812 ОП МП 41 | с. Тенгинка, ул. Кольцевая | 0,80 |
| 42.​ | 03 255 812 ОП МП 42 | с. Тенгинка, ул. Кооперативная | 1,10 |
| 43.​ | 03 255 812 ОП МП 43 | с. Тенгинка, ул. Красноармейская | 0,60 |
| 44.​ | 03 255 812 ОП МП 44 | с. Тенгинка, ул. Лесная | 0,45 |
| 45.​ | 03 255 812 ОП МП 45 | с. Тенгинка, ул. Магистральная | 0,65 |
| 46.​ | 03 255 812 ОП МП 46 | с. Тенгинка, ул. Мирная | 0,40 |
| 47.​ | 03 255 812 ОП МП 47 | с. Тенгинка, ул. Молодежная | 0,3 |
| 48.​ | 03 255 812 ОП МП 48 | с. Тенгинка, ул. Морская | 0,4 |
| 49.​ | 03 255 812 ОП МП 49 | с. Тенгинка, ул. Набережная | 1,70 |
| 50.​ | 03 255 812 ОП МП 50 | с. Тенгинка, ул. Новая | 1,00 |
| 51.​ | 03 255 812 ОП МП 51 | с. Тенгинка, ул. Новоселов | 0,63 |
| 52.​ | 03 255 812 ОП МП 52 | с. Тенгинка, ул. Ноябрьская | 0,75 |
| 53.​ | 03 255 812 ОП МП 53 | с. Тенгинка, ул. Ореховая | 0,40 |
| 54.​ | 03 255 812 ОП МП 54 | с. Тенгинка, ул. Подгорная | 1,20 |
| 55.​ | 03 255 812 ОП МП 55 | с. Тенгинка, ул. Совхозная | 1,30 |
| 56.​ | 03 255 812 ОП МП 56 | с. Тенгинка, ул. Солнечная | 0,50 |
| 57.​ | 03 255 812 ОП МП 57 | с. Тенгинка, ул. Строителей | 0,70 |
| 58.​ | 03 255 812 ОП МП 58 | с. Тенгинка, ул. Шаумяна | 0,46 |
| 59.​ | 03 255 812 ОП МП 59 | с. Тенгинка, пер. Кооперативный | 0,23 |
| 60.​ | 03 255 812 ОП МП 60 | с. Тенгинка, пер. Набережный | 0,12 |
| 61.​ | 03 255 812 ОП МП 61 | с. Тенгинка, пер. Совхозный | 0,20 |
| 62.​ | 03 255 812 ОП МП 62 | с. Тенгинка, пер. Строителей | 0,22 |
| 63.​ | 03 255 812 ОП МП 63 | с. Тенгинка, ул. Водопадная | 0,15 |
| 64.​ | 03 255 812 ОП МП 64 | с. Лермонтово, пер. Нагорный | 0,07 |
| 65.​ | 03 255 812 ОП МП 65 | с. Лермонтово, пер. Тенистый | 0,12 |
| 66.​ | 03 255 812 ОП МП 66 | с. Лермонтово, мкр. Восточный | 0,25 |
| 67.​ | 03 255 812 ОП МП 67 | с. Лермонтово, ул. Дружбы | 0,18 |
| 68.​ | 03 255 812 ОП МП 68 | с. Лермонтово, ул. Жемчужная | 0,17 |
| 69.​ | 03 255 812 ОП МП 69 | с. Лермонтово, ул. Мирная | 0,60 |
| 70.​ | 03 255 812 ОП МП 70 | с. Лермонтово, ул. Михаила Лермонтова | 0,75 |
| 71.​ | 03 255 812 ОП МП 71 | с. Лермонтово, ул. Набережная | 0,40 |
| 72.​ | 03 255 812 ОП МП 72 | с. Лермонтово, ул. Речная | 0,80 |
| 73.​ | 03 255 812 ОП МП 73 | с. Лермонтово, ул. Ростовская | 0,40 |
| 74.​ | 03 255 812 ОП МП 74 | с. Лермонтово, ул. Тенгинская | 0,15 |
| 75.​ | 03 255 812 ОП МП 75 | с. Тенгинка, ул. Каштановая | 0,80 |
| 76.​ | 03 255 812 ОП МП 76 | с. Тенгинка, ул. Кипарисовая | 0,40 |
| 77.​ | 03 255 812 ОП МП 77 | с. Тенгинка, ул. Кленовая | 0,40 |
| 78.​ | 03 255 812 ОП МП 78 | с. Тенгинка, ул. Ясеневая | 0,40 |
| 79.​ | 03 255 812 ОП МП 79 | с. Лермонтово, ул. Звездная | 0,60 |
| 80.​ | 03 255 812 ОП МП 80 | с. Лермонтово, ул. Черноморская | 0,50 |
| 81.​ | 03 255 812 ОП МП 81 | с. Лермонтово, ул. Дачная | 0,50 |

В настоящее время интенсивность движения транспортных средств в период курортного сезона по автодороге федерального значения А147 варьируется от 10 до 30 тысяч автомобилей в сутки, что в несколько раз превышает их пропускную способность. Для решения данной проблемы необходима разгрузка данной автодороги.

В целом, обеспеченность внешними транспортными связями на территории сельского поселения достаточная.

    - ХАРАКТЕРИСТИКА СЕТИ ДОРОГ ТЕНГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Большинство улиц и дорог населенных пунктов Тенгинского сельского поселения имеют гравийное покрытие.

Основные показатели существующей улично-дорожной сети населенных пунктов Тенгинского сельского поселения приведены ниже.

Таблица 5. Протяженность улиц по типам дорожных покрытий.

| № п/п | Населенный пункт | Протяженность улиц по типам дорожных покрытий. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Асфальтобетон | Железобетонное | Гравий | Грунт | Всего |
|  | Тенгинское СП | 22,7 км. | 0,0 км. | 29,6 км. | 4.7 км. | 57,0 км. |

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования проходящих в границах населенных пунктов составляет 57,0 км.

Диаграмма 2.Типы дорожных покрытий

Таблица 6. Основные показатели существующей улично-дорожной сети

| Населенный пункт | Показатели улично-дорожной сети | Протяженность участка автодороги (км) | Ориентировочная площадь участков земельных отводов под автодорогу, (м2) |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Тенгинское | Общая протяженность / общая площадь покрытия, | 57,0 | 311595 |
|  | в том числе по категориям: - магистральные дороги - улицы в жилой застройке основные - улицы в жилой застройке второстепенные - проезды | 12117 5190 37080 2613 | 109662 23315 166860 11758 |

    - СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ В НАСЕЛЕННОМ ПУНКТЕ

Скорость движения автотранспорта в населенном пункте-60 км/час, в пешеходных зонах и на участках расположения детских учреждений (школ, детских садов) ограничение скорости движения до 40 км/час.

    - ИНТЕНСИВНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ПОТОКОВ

Значительное влияние на интенсивность движения транспортных потоков в курортный сезон оказывает:

- Развитие туристического бизнеса;

- Большие объемы перевозимых грузов;

- Поток отдыхающих;

- Увеличение автомобилизации населения, как в крае, так и Тенгинском сельском поселении.

Данные факторы на первое место выводит проблему пропускной способности на автомобильных дорогах Тенгинского сельского поселения

Проектом, на перспективу развития, предусмотрен рост численности населения, соответственно следует ожидать увеличение уровня автомобилизации населения рассматриваемого района и всего края в целом.

Согласно статистических данных, предполагается рост мобильности населения за счет массового использования личных автомобилей, что в свою очередь будет  влиять  на экономический рост  и на развитие дорожной отрасли.

В настоящее время интенсивность движения транспортных средств в период курортного сезона по автодороге А-147 составляет от 10 до 30 тысяч автомобилей в сутки, что в несколько раз превышает пропускную способность существующих дорог.  Если прибывающий поток транспорта превышает пропускную способность участка дороги, образуются заторы, которые растут лавинообразно.

Негативные последствия заторов

- Резкое снижение пропускной способности дороги;

- Нарушение работы экстренных и оперативных служб;

- Общее увеличение времени в пути, приносящее экономический ущерб из-за потери времени, опозданий;

- Непредсказуемость времени в пути;

- Увеличение расхода топлива, выброса вредных веществ;

- Увеличение износа автомобилей;

- Увеличение шума;

- Стресс водителей и пассажиров;

- Увеличение аварийности.

    - ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Наибольшую экологическую нагрузку на окружающую среде создает автомобильный транспорт. Общее количество автомашин в Российской Федерации 56 млн. шт. Выбросы от автотранспорта в России составляют около 22 млн. т в год. Отработавшие газы двигателей внутреннего сгорания содержат более 200 вредных наименований вредных веществ и соединений, в том числе и канцерогенных. Нефтепродукты, продукты износа шин, тормозных накладок, сыпучие и пылящие грузы, хлориды, используемые в качестве антиобледенителей дорожных покрытий, загрязняют придорожные полосы и водные объекты. Один автомобиль при пробеге 15 тыс. км сжигает в среднем 2 т топлива, около 26 – 30 т воздуха, в том числе 4 – 5 т кислорода, что в 50 раз больше потребностей человека, при этом выбрасывает в атмосферу:

- угарного газа – 700 кг/год,

- диоксида азота – 40 кг/год,

- несгоревших углеводородов – 230 литров,

- твёрдых веществ – 2 – 5 кг/год.

Автомобильные газы представляют собой смесь, состоящую из 1000 – 1200 индивидуальных компонентов, среди которых нетоксичны: N, O, пары воды, CO₂; токсичные: окиси C, углеводороды, оксиды N, альдегиды, сажа, бензапирен, соединения свинца, формальдегид, бензол, а также многие другие компоненты (табл.1,приложение). Главный компонент выхлопов двигателей внутреннего сгорания (кроме шума) – окись углерода (угарный газ) – опасен для человека, животных, вызывает отравление различной степени в зависимости от концентрации.

Районы с повышенным содержанием в воздухе этих веществ превращаются в зоны повышенного риска необратимой потери здоровья. На прилегающей территории к автомагистралям вода, почва и растительность является носителями ряда канцерогенных веществ, а местность – опасной зоной. А значит, недопустимо выращивание здесь овощей, фруктов и скармливание травы животным. По мере удаления от автомагистрали, концентрация накопления канцерогенных веществ снижается.

Для предотвращения влияния на компоненты окружающей среды в течение строительного периода предлагается осуществлять мероприятия:

- дублирование наиболее загруженных участков транспортной сети новыми линиями;

- Создание автодорог проходящих в объезд населенных пунктов;

- изолирование жилых районов и общественных центров от концентрированных потоков транспортных средств;

- расширение улиц, создание между проезжей частью дорог и жилыми домами стен из зелёных насаждений;

- вынос за черту населенных пунктов грузовых транзитных потоков;

Низкий коэффициент загруженности дорог поселения в зимний период, оказывает незначительную экологическую нагрузку от автомобильного транспорта на окружающую среду.

    - ОЦЕНКА КАЧЕСТВА СОДЕРЖАНИЯ ДОРОГ

Анализ состояния существующей улично-дорожной сети

В Тенгинском сельском поселении в течение всего года (с учетом сезона) выполняется комплекс работ:

- по уходу за дорожным покрытием;

- по уходу за дорожными сооружениями;

- по уходу за полосой отвода;

- по профилактике и устранению мелких повреждений;

- по организации и обеспечению безопасности движения;

- по зимнему содержанию дорог;

- по озеленению дорог.

Обследование сети автодорог Тенгинского сельского поселения в Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры проводилось:

- изучением и анализом исходных данных, полученных от администрации сельского поселения и организаций, занятых в сфере дорожного хозяйства;

- оценкой результатов непосредственного посещения специалистами объектов и частей транспортной инфраструктуры;

- анализом исполнения и соблюдения на объектах транспортной инфраструктуры требований нормативных документов;

- сопоставлением текущего состояния дорожной сети с состоянием объектов аналогов, учитывая практический опыт эксплуатации аналогичных объектов.

В результате обследования дорожной сети были выявлены следующие недостатки:

- отсутствие четкой дифференциации улично-дорожной сети по категориям, согласно требований СНиП 2.07.01-89*«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- отсутствие дорожной одежды капитального типа на некоторых улицах и дорогах;

- отсутствие тротуаров и велодорожек на некоторых улицах;

- отсутствие должного количества транспортно - логистических комплексов и объектов придорожного сервиса

Мероприятия направленные на улучшение качества  существующей улично-дорожной сети

С момента утверждения генерального плана администрация Тенгинского сельского поселения осуществляла следующую градостроительную деятельность в сфере транспортной инфраструктуры на территории поселения:

Ремонт дорог:

- ул. Приморская в с. Лермонтово год 2013. Длина уч-ка- 0,6 км.

- ул. Анатолия Петренко в с. Тенгинка год 2013.  Длина  уч-ка- 0,2 км.

- ул. Ленина в с. Лермонтово год 2013. Длина  уч-ка- 0,2 км.

В период с 2013-2016 годы, в рамках подпрограммы софинансирования «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Краснодарского края» в Тенгинском сельском поселении проведены мероприятий по ремонту автодорог.

Капитальный ремонт дорог:

- На условиях софинансирования в 2014 году был проведен капитальный ремонт дорог с асфальтным покрытием по улице Строителей. Длина уч-ка- 0,2 км.

- На условиях софинансирования в 2015 году был проведен капитальный ремонт дорог с асфальтным покрытием по улице Строителей, установка знаков дорожного ориентирования и нанесение разметки на автомобильные дороги в с. Лермонтово и с. Тенгинка. Длина уч-ка- 0,2 км.

- На условиях софинансирования в 2016 году был проведен капитальный ремонт дорог с асфальтным покрытием по улице Кольцевая в с. Тенгинка. Длина уч-ка- 0,7 км.

2013 год: Ср-ва СП – 799,9 тыс. руб. краевой бюджет 3199,9 тыс.руб.

2014 год: Ср-ва СП – 1187,2 тыс. руб. краевой бюджет 4748,9 тыс.руб.

2015 год: Ср-ва СП – 1588,4 тыс. руб. краевой бюджет 5440,0 тыс.руб.

Новое строительство:

Устройство тротуаров ул. Приморская год 2013 Длина уч-ка-0,6 км.

Ср-ва СП- 1315,4 тыс.руб.

Кроме того, в поселении велись работы по:

-текущему ремонту дорог,

-ямочному  ремонту дорог;

-нанесение разметки;

- грейдирование гравийных дорог;

- ремонту тротуаров.

Таблица 7.Объем капитальных вложений на реконструкцию дорог с 2013-2015годы.

| № пп | Наименование | Длинна участка. км | Средства поселения. тыс. руб. | Другие источники. руб. | Год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Капитальный ремонт |  |  |  |  |  |
| с. Тенгинка. |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Строителей | 0,2 | 799,9 | 3199,9 | 2014 |
| 2 | ул. Строителей | 0,2 | 1187,2 | 4748,9 | 2015 |
| 3 | ул. Кольцевая | 0,7 | 1588,4 | 5440,0 | 2016 |
| Ямочный ремонт |  |  |  |  |  |
| с. Тенгинка. |  |  |  |  |  |
| 4 | ул. Анатолия Петренко | 0,2 | н/д. | н/д. | 2013 |
| с. Лермонтово. |  |  |  |  |  |
| 5 | ул. Ленина | 0,2 | н/д. | н/д. | 2013 |
| 6 | ул. Приморская | 0,6 | н/д. | н/д. | 2013 |

В связи с отсутствием необходимого количества пешеходных дорожек (тротуаров), пешеходное движение в СП осуществляется по проезжим частям улиц, сложившаяся ситуация может приводить к возникновению дорожно-транспортных происшествий.

  - АНАЛИЗ СОСТАВА ПАРКА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И УРОВНЯ АВТОМОБИЛИЗАЦИИ

Разнообразие видов поставляемой  в СП продукции, а также обслуживание постоянного и временного населения общественным транспортом определяет сложную структуру автомобильного парка, а сезонность производства объективно порождает проблему оптимальной загруженности автотранспорта и его эффективного использования.

Таблица 8. Ведомственный транспорт предприятий Тенгинского СП

| №пп | Наименование предприятия | Деятельность | ведомственные автомобили (вид транспорта) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Легковые автомобили | Грузовые автомобили | Пассажирские автомобили |
| 1 | ФОАО «Климатехника» пансионат «Лазурный» | пансионат | - | - | 2 |
| 2 | ГАУ ВО ДСОЛ «Старт» | Детский санаторно-оздоровительный лагерь | - | - | 5 |
| 3 | ООО «Пансионат «Химик» | пансионат | 1 | - | - |
| 4 | ООО «Пансионат «Восток» | пансионат | - | - | 5 |
| 5 | ООО «УК «Жемчужина» |  | 1 | - | 2 |
| 6 | ОТ «Сургут» санаторий «Лермонтово» |  | н/д | н/д | н/д |
| 7 | МКУ «Централизованная бухгалтерия Тенгинского сельского поселения Туапсинского района» |  | 2 | - | - |
| 8 | МКУК «Тенгинка ЦДК» |  | 1 | - | - |
| 9 | Предприятия коммунального обслуживания | МУП МО Туапсинский район «Райводоканал» | - | 3 | - |
| 10 | Учреждения торговли и общественного питания |  | - | - | - |
| 11 | Учреждения образования | МБОУ СОШ №18 с. Тенгинка | - | - | 1 |
| 12 | Учреждения здравоохранения |  | - | - | - |
| 13 | Учреждения Социального обслуживания населения |  | - | - | - |
|  | ВСЕГО: |  | 5 | 3 | 15 |

Обеспечение продуктами и промышленными товарами постоянного, временного организованного и неорганизованного населения поселения осуществляет посредством грузового автотранспорта, не состоящего на балансе организаций Тенгинского поселения.

Автомобильный транспорт является фактором, определяющим эффективность развития производительных сил, средством удовлетворения экономических и социальных потребностей населения, средством обеспечения территориальных связей и мобильности общества. Пропускную способность сети улиц, дорог и транспортных пересечений, число мест хранения автомобилей следует определять исходя из уровня автомобилизации как постоянного так и временного населения в период курортного сезона.

Таблица 9. Уровень автомобилизации, нормативная потребность.

| № пп | Наименование | Согласно Нормативам градпроектирования КК, СНиП 2.07.01.89* (Принятые нормативы) | Нормативная потребность (2016г.) | Фактический уровень автомобилизации СП |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | легковых автомобилей | 350 на 1 тыс.чел | 1281 | 1500 |
|  | в т.ч. такси | 3-4 на 1 тыс.чел. | 9-12 | - |
|  | в т.ч. ведомственные автомобили | 2-3 на 1 тыс.чел. | 6-9 | 5 |
| 2 | грузовых автомобилей | 25-40 на 1 тыс.чел. | 90-140 | 53 |
| 3 | автобусы | 5-7 на 1 тыс.чел. | 18-25 | 15 |
| 4 | мотоциклы и мопеды | 100-150 на 1 тыс.чел. | 350-550 | 50 |
| Всего: |  |  |  | 1623 |

В настоящее время уровень автомобилизации Тенгинского сельского поселения насчитывает 3713 единицы транспортных средств.

Диаграмма 3. Уровень автомобилизации

При сопоставлении нормативной потребности и фактической обеспеченности граждан автомобильным транспортом выявлено, что доля легковых автотранспортных средств незначительно превышает нормативную и составляет- 117%. Каждый третий житель поселения имеет индивидуальное транспортное средство.

По данным МВД России, о числе зарегистрированных легковых автомобилей в собственности граждан, на 2013год по Краснодарскому краю составляет - 289,5 на 1000 населения. Согласно данных статистики обеспеченность населения легковыми транспортными средствами составляет-141%.

По количеству легкового автотранспорта Тенгинское СП имеет незначительный избыток в 219-ти единицах транспортных средств.

По количеству грузового автотранспорта Тенгинское СП отстает от нормы на 37 единиц транспортных средств, что составляет примерно 33%.

В связи с ростом количества легкового автотранспорта возникает необходимость в парковочных местах и местах хранения автотранспортных средств.

Для обеспечения временного населения планируется строительство открытых стоянок в количестве 3750 парковочных мест.

Хранение транспорта жителями индивидуальной жилой застройки предлагается осуществлять на территории приусадебных участков.

  - ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, ВКЛЮЧАЯ АНАЛИЗ ПАССАЖИРОПОТОКА.

На территории Тенгинского сельского поселения нет населенных пунктов, не охваченных обслуживанием пассажирскими маршрутами регулярного сообщения. Регулярные перевозки пассажиров на территории Тенгинского сельского поселения осуществляет 1 перевозчик индивидуальный предприниматель В.И.Молчанов на автобусах Yutong.

Количество автобусных рейсов составляет 16 в день, перевозки осуществляются по маршрутам Тенгинка – Лермонтово - Джубга, Тенгинка-Лермонтово – Новомихайловский №180.

Количество автобусных рейсов, по маршруту Тенгинка-Туапсе составляет 2 рейса в день.

На территории Тенгинского сельского поселения функционирует две АТС, на которых установлено современное цифровое оборудование, обеспечивающее стабильную телефонную связь, для улучшения мобильной связи установлены две вышки «Мегафон» и «МТС».

Таблица №10. Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок в муниципальном образовании.

| Реестровый номер маршрута | Порядковый номер маршрута | Наименование маршрута регулярных перевозок | Наименование промежуточных остановочных пунктов по маршруту или наименование поселений | Наименование улиц, автомобильных дорог, по которым предполагается движение транспортных средств между остановочными пунктами по маршруту |  | Протя-женность маршрута | Вид и класс транспортных средств, которые используются для перевозок по маршруту |  | Экологические характеристики транспортных средств, которые используются для перевозок по маршруту | Дата начала осуществления регулярных перевозок | Наименование Ф.И.О. | Режим работы (сезонность) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | прямое направление/обратное направление | прямое направление | обратное направление |  | вид | класс |  |  |  |  |
| 12 | 166 | «Туапсе - Тенгинка» | Автовокзал, «Мост», «Агой», «Небуг», «Тюменский», «1 мая», «Сосновый», «Д/О «Кубань», «Ольгинка», «Новомихайловский», «Развилка Пляхо», «Жемчужина», «Лермонтово», «Тенгинка» / «Тенгинка», «Лермонтово», «Жемчужина», «Развилка Пляхо», «Новомихайловский», «Ольгинка», «Д/О «Кубань», «Сосновый», «1 мая», «Тюменский», «Небуг», «Агой», Автовокзал | ул. М. Жукова, ул. Б. Хмельницкого, автодорога «Джубга-Сочи», автодорога «Лермонтово-Тенгинка» | автодорога «Лермонтово-Тенгинка», автодорога «Джубга-Сочи», ул. Фрунзе, ул. Горького, ул. М. Жукова | 56,3 | автобус | средний или большой | не ниже «Евро-3» | 31.07. 2012 | ИП Д.А. Зинаков | круглогодичный |
| 16 | 169 | «Туапсе - Новомихайловский - Псебе» | «Джубга», «Лермонтово», «Жемчужина», «Развилка Пляхо», «Псебе», «Новомихайловский», «Ольгинка», «Д/О «Кубань», «Сосновый», «1 мая», «Тюменский», «Небуг», «Агой», Автовокзал/Автовокзал, «Мост», «Агой», «Небуг», «Тюменский», «1 мая», «Сосновый», «Д/О «Кубань», «Ольгинка», «Новомихайловский», «Псебе», «Развилка Пляхо», «Жемчужина», «Лермонтово», «Джубга» | подъездная дорога к аулу Псебе, автодорога «Джубга-Сочи», ул. Фрунзе, ул. Горького, ул. М. Жукова | ул. М. Жукова, ул. Б. Хмельницкого, автодорога «Джубга-Сочи», подъездная дорога к аулу Псебе | 41,6 | автобус | малый или средний | не ниже «Евро-3» | 31.07. 2012 | ИП И.С. Шхалахов | круглогодичный |
| 25 | 180 | «Новомихайловский – Тенгинка – Джубга» | «Новомихайлов-ский», «п/л Орлёнок», «Развилка Пляхо», «п/л Жемчужина», «Лермонтово», «Тенгинка», «Джубга» / «Джубга», «Тенгинка», «Лермонтово», «п/л Жемчужина», «Развилка Пляхо», «п/л Орлёнок», «Новомихайловский» | Автодорога «Джубга - Сочи, подъездная дорога к с. Тенгинка, автодорога «Джубга-Сочи» | автодорога «Джубга - Сочи», подъездная дорога к с. Тенгинка, автодорога «Джубга-Сочи» | 25,5 | автобус | средний | не ниже «Евро-3» | 31.07.2012 | ИП В.И. Молчанов | круглогодичный |
| 26 | 190-1 | «Туапсе - Джубга» | Автовокзал, «Мост», «Агой», «Небуг», «Тюменский», «1 мая», «Сосновый», «Д/О «Кубань», «Ольгинка», «Новомихайловский», «Развилка Пляхо», «Жемчужина», «Лермонтово», «Джубга» / «Джубга», «Лермонтово», «Жемчужина», «Развилка Пляхо», «Новомихайловский», «Ольгинка», «Д/О «Кубань», «Сосновый», «1 мая», «Тюменский», «Небуг», «Агой» | ул. М. Жукова, ул. Б. Хмельницкого, автодорога «Джубга-Сочи» | автодорога «Джубга - Сочи», ул. Фрунзе, ул. Горького, ул. М. Жукова | 57,5 | автобус | большой | не ниже «Евро-3» | 31.07. 2012 | ИП Д.А. Зинаков | круглогодичный |
| 27 | 190-2 | «Туапсе - Джубга» | Автовокзал, «Мост», «Агой», «Небуг», «Тюменский», «1 мая», «Сосновый», «Д/О «Кубань», «Ольгинка», «Новомихайловский», «Развилка Пляхо», «Жемчужина», «Лермонтово», «Джубга» / «Джубга», «Лермонтово», «Жемчужина», «Развилка Пляхо», «Новомихайловский», «Ольгинка», «Д/О «Кубань», «Сосновый», «1 мая», «Тюменский», «Небуг», «Агой» Автовокзал | ул. М. Жукова, ул. Б. Хмельницкого, автодорога «Джубга - Сочи» | автодорога «Джубга-Сочи», ул. Фрунзе, ул. Горького, ул. М. Жукова | 57,5 | автобус | средний или большой | не ниже «Евро-3» | 22.10. 2012 | ИП А.В. Арутюнов | сезонный (с 01.05 по 30.09) |
| 28 | 190-3 | «Туапсе - Джубга» | Автовокзал, «Мост», «Агой», «Небуг», «Тюменский», «1 мая», «Сосновый», «Д/О «Кубань», «Ольгинка», «Новомихайловский», «Развилка Пляхо», «Жемчужина», «Лермонтово», «Джубга» / «Джубга», «Лермонтово», «Жемчужина», «Развилка Пляхо», «Новомихайловский», «Ольгинка», «Д/О «Кубань», «Сосновый», «1 мая», «Тюменский», «Небуг», «Агой» Автовокзал | ул. М. Жукова, ул. Б. Хмельницкого, автодорога «Джубга-Сочи» | автодорога «Джубга - Сочи», ул. Фрунзе, ул. Горького, ул. М. Жукова | 57,5 | автобус | средний или большой | не ниже «Евро-3» | 05.10. 2015 | ИП А.С. Цапин | круглогодичный |
| 29 | 190-4 | «Туапсе - Джубга» | Автовокзал, «Мост», «Агой», «Небуг», «Тюменский», «1 мая», «Сосновый», «Д/О «Кубань», «Ольгинка», «Новомихайловский», «Развилка Пляхо», «Жемчужина», «Лермонтово», «Джубга»\«Джубга», «Лермонтово», «Жемчужина», «Развилка Пляхо», «Новомихайловский», «Ольгинка» «Д/О «Кубань», «Сосновый», «1 мая», «Тюменский», », «Небуг», «Агой» Автовокзал | ул. М. Жукова, ул. Б. Хмельницкого, автодорога «Джубга-Сочи» | автодорога «Джубга-Сочи», ул. Фрунзе, ул. Горького, ул. М. Жукова | 57,5 | автобус | средний или большой | не ниже «Евро-3» | 31.07. 2012 | ИП В.И. Молчанов | круглогодичный |
| 30 | 190-5 | «Туапсе - Джубга» | Автовокзал, «Мост», «Агой», «Небуг», «Тюмен-кий», «1 мая», «Сосновый», «Д/О «Кубань», «Ольгинка», «Новомихайловский», «Развилка Пляхо», «Жемчужина», «Лермонтово», «Джубга» / «Джубга», «Лермонтово», «Жемчужина», «Развилка Пляхо», «Новомихайловский», «Ольгинка», «Д/О «Кубань», «Сосновый», «1 мая», «Тюменский», «Небуг», «Агой» Автовокзал | ул. М. Жукова, ул. Б. Хмельницкого, автодорога «Джубга-Сочи» | автодорога «Джубга-. Сочи», ул Фрунзе, ул. Горького, ул. М. Жукова | 57,5 | автобус | средний или - большой | не ниже «Евро-3» | 30.07. 2012 | ИП В.И. Молчанов | круглогодичный |
| 31 | 190-6 | «Туапсе - Джубга» | Автовокзал, «Мост», «Агой», «Небуг», «Тюменский», «1 мая», «Сосновый», «Д/О «Кубань», «Ольгинка», «Новомихайловский», «Развилка Пляхо», «Жемчужина», «Лермонтово», «Джубга» / «Джубга», «Лермонтово», «Жемчужина», «Развилка Пляхо», «Новомихайловский», «Ольгинка», «Д/О «Кубань», «Сосновый», «1 мая», «Тюменский», «Небуг», «Агой» Автовокзал | ул. М. Жукова, ул. Б. Хмельницкого, автодорога «Джубга-Сочи» | автодорога «Джубга-Сочи», ул. Фрунзе, ул. Горького, ул. М. Жукова | 57,5 | автобус | средний или большой | не ниже «Евро-3» | 31.07. 2012 | ИП В.И. Молчанов | сезонный (с 01.05 по 30.09) |
| 32 | 190-7 | «Туапсе - Джубга» | Автовокзал, «Мост», «Агой», «Небуг», «Тюменский», «1 мая», «Сосновый», «Д/О «Кубань», «Ольгинка», «Новомихайловский», «Развилка Пляхо», «Жемчужина», «Лермонтово», «Джубга» / «Джубга», «Лермонтово», «Жемчужина», «Развилка Пляхо», «Новомихайловский», «Ольгинка», «Д/О «Кубань», «Сосновый», «1 мая», «Тюменский», «Небуг», «Агой» Автовокзал | ул. М. Жукова, ул. Б. Хмельницкого, автодорога «Джубга-Сочи» | автодорога «Джубга-Сочи», ул. Фрунзе, ул. Горького, ул. М. Жукова | 57,5 | автобус | средний или большой | не ниже «Евро-3» | 15.04. 2015 | ИП Д.А. Зинаков | круглогодичный |

  - ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ НЕМОТОРИЗИРОВАННОГО ПЕРЕДВИЖЕНИЯ (ПЕШЕХОДНОГО И ВЕЛОСИПЕДНОГО)

Развитие велосипедного и пешеходного транспорта рассматривается в настоящее время во многих странах как необходимая составная часть экономической, транспортной, территориально - планировочной, экологической политики.

Сокращение автомобильного транспорта населенного пункта, позволяет использовать территорию улиц в других целях, что существенно повышает ценность данной территории в градостроительном отношении и влечет за собой дополнительные частные инвестиции для модернизации и обновления жилого фонда.

Наряду с этим перепланировка улиц в интересах велосипедистов и пешеходов, улучшает облик населенного пункта и качество жизни в нем. Велосипедный транспорт имеет ряд преимуществ: он не создает шума, и не загрязняет среду вредоносными выхлопными газами.

Постоянное воздействие транспортного шума автомобильной дороги на население окрестных домов может нанести необратимый вред его здоровью. Воздействие уровня шума свыше 85 дБ, может вызвать повреждение органов слуха. Другой проблемой, которая приобретает значение, является нарушение сна вследствие транспортного шума.

Проблема парниковых газов также одна из приоритетных, поскольку глобальное потепление вызывает огромную обеспокоенность во всём мире. Половину выбросов углекислого газа приходится на долю транспорта, что увеличивает эмиссию газов.

Люди, которые проживают в пределах 50 - ти метров от автомагистрали и дорог с огромными потоками машин, больше склонны страдать от проблем со здоровьем, чем те, которые живут вдалеке.

«От города машин к городу людей»

Велодвижение

Основные понятия и термины.

Дорожки исключительно для движения велосипедистов – отдельные дорожки для велосипедистов, расположенные в сельских парках параллельно к пешеходным дорожкам и открыты для разных видов транспортных средств на колёсах (велосипедов, роликов, самокатов, инвалидных колясок).

Велосипедная или велосипедно-пешеходная полоса (совместная полоса или полоса для многих пользователей) – предназначенная преимущественно или исключительно для движения велосипедистов и пешеходов.

Велосипедная полоса или дорога – полоса для езды на велосипеде, физически отделена и выделена для изоляции от движения моторизированного транспорта открытым пространством или барьером и расположена в пределах магистральной полосы движения или независимой трассы.

Временные стоянки для хранения велосипедов размером 2х0,6 м на велосипед, отделенные стойками (скобами) высотой 0,75 м и длиной 1,6 м, устраиваются в комплексе с объектами посещаемости возле остановок пригородных электропоездов, на конечных остановках и в узлах пересадки из уличного пассажирского транспорта на пригородный, в местах административных зданий и магазинов.

Велосипедный маршрут – сумма последовательных отрезков пути, которые велосипедист выбирает между исходной точкой и местом назначения. Как объект проектирования эти маршруты в основном являются комбинацией спокойных проезжих частей определённых отдельных велосипедных полос и велосипедных дорожек (только визуально разграниченных линией, проведенной на дороге), которые обеспечивают наиболее прямое сообщение между разными исходными точками и пунктами назначения.

Развитие велосипедного движения позволяет снизить ущерб, причиняемый обоими упомянутыми типами негативного воздействия. С одной стороны ограничение автомобильного движения в пользу пешеходов и велосипедистов ведет к снижению интенсивности и скорости движения автотранспортных средств. В то же время выделения специальных велосипедных и велопешеходных полос движения с правой стороны проезжей части способствует отдалению автотранспортного потока от жилых строений и следовательно, к снижению уровня негативного воздействия их на население.

Весь комплекс мероприятий по развитию велосипедного движения, сводится к трем возможным сценариям:

- Перепланировка типичной улицы в велопешеходную зону.

- Ограничение скорости движения автотранспорта на сельской улице до 30 км/ч с организацией совмещённого автомобильно-велосипедного движения.

- Устройство велосипедной дорожки (или велополосы) вместо крайней правой полосы проезжей части на улицах с различным количеством полос проезжей части.

Все три вышеупомянутых мероприятия способствуют улучшению экологической обстановки и облегчают положение пешеходов и велосипедистов в транспортном потоке. Однако необходимо помнить, что данные мероприятия работают с разной эффективностью на улицах разной ширины и дорогах разных категорий.

В жилых районах, где использование личных автомобилей зачастую необходимо, наиболее рациональным является организация совмещенного движения с ограничением скорости. Что касается отдельных велосипедных и пешеходных дорожек, то их наиболее целесообразно прокладывать на широких центральных улицах жилых районов.

На магистральных улицах регулируемого движения допускается предусматривать велосипедные дорожки, выделенные разделительными полосами.

В зонах массового отдыха населения и на других озелененных территориях следует предусматривать велосипедные дорожки, изолированные от улиц, дорог и пешеходного движения.

В Российской Федерации разработана « Концепция развития велотранспорта России» в результате ее реализации предполагается:

- повысить транспортную подвижность населения России на 15-20%;

- обеспечить улучшение экологической ситуации на транспорте;

- снизить количество дорожно-транспортных происшествий и ущерб от них не менее, чем на 20%;

- сформировать оптимальную сферу использования велотранспорта и обеспечить его рациональное взаимодействие с другими видами транспорта;

- обеспечить активное использование велотранспортных средств, что позволит сократить транспортные издержки на менее чем на 10-15%;

- повысить мобильность и улучшить состояние здоровья населения.

Пешеходное движение

Пешеходное движение - вместе с велосипедным движением, это один из видов и способов обеспечения передвижений, наряду с автомобильными перевозками или перемещениями с помощью общественного транспорта.

Пешеходное движение является самым важным видом передвижения на кратчайшие расстояния - до 1-2 км. Однако в течение долгого времени пешеходное движение само по себе не считалось видом движения и, соответственно, рассматривалось по большей части как добавление к дорогам или узлам общественного транспорта. Таким образом, пешеходная инфраструктура представляет собой набор отдельных элементов, нежели спланированную сеть. А ведь большая часть путешествий или поездок начинается с ходьбы пешком: до/от остановки общественного транспорта или автостоянки. Следовательно, пешеходная инфраструктура предъявляет высокие требования к надлежащей интеграции видов транспорта. Качество пешеходной инфраструктуры и, соответственно, восприятие пешей ходьбы как вида транспорта в обществе также сильно связано с качественными критериями - безопасностью, доступностью, загрязнением воздуха, шумом или уличным/ландшафтным проектированием.

Для развития пешеходного движения требуется:

- проложить пешеходные линии движения, соединяющие с транспортно-пересадочными узлами на маршрутах общественного транспорта;

- обеспечить круглогодичное обслуживание и уборку тротуаров;

- проложить пешеходные линии движения, ведущие в парки, сады, к площадям, пляжу;

- информировать население о преимуществах передвижения пешком.

ПКР транспортной инфраструктуры, предусматривается:

- устройство велосипедных дорожек к местам отдыха, и общественным центрам;

- пешеходная связь с местами приложения труда, учреждениями и предприятиями обслуживания, в том числе в пределах общественных центров с местами отдыха и остановочными пунктами общественного транспорта.

Таблица 11. Нормативные данные по устройству велосипедных и пешеходных дорожек.

| № пп | Категория дорог и улиц | ширина тротуара (м) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Велосипедные дорожки |  |  |  |
| 1 | по краю проезжей части | 1,2 | в направлении транспортного потока |
| 2 | по краю проезжей части | 1,5 | при встречном движении |
| 3 | вдоль тротуара | 1 м |  |
| Пешеходные дорожки |  |  |  |
| 1 | Главная улица | 2,25 |  |
| 2 | Улица в жилой застройке | 1,5 |  |

  - ХАРАКТЕРИСТИКА ДВИЖЕНИЯ ГРУЗОВЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ОЦЕНКА РАБОТЫ КОММУНАЛЬНЫХ И ДОРОЖНЫХ СЛУЖБ

На территории поселения за содержание дорог, смет мусора и очистка от снега улиц поселения отвечает муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство Тенгинского сельского поселения".

Дороги федерального и регионального или межмуниципального значения обслуживаются коммунальными службами города Туапсе.

Важным направлением работы МУП «ЖКХ» является благоустройство территорий в целях создания комфортных и отвечающих современным требованиям условий проживания для населения. МУП «ЖКХ» осуществляет благоустройство и озеленение объектов сельского поселения, уход и содержание дорог, тротуаров, площадок; содержание газонов, деревьев, кустарников, цветников;  малых архитектурных форм, стел, памятников, оград и других объектов сельского поселения.

  - ОЦЕНКА УРОВНЯ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ

Приоритетными направлениями развития транспортного комплекса является повышение технико-эксплуатационных характеристик существующей транспортной инфраструктуры, организация обходов основных транспортных узлов для увеличения их пропускной способности, обеспечения надлежащей безопасности, скорости движения и улучшения экологической обстановки. Предельно допустимые нагрузки на природную среду должны определить ту черту, за которой интенсификация антропогенного воздействия на природу без эффективных мероприятий по ее восстановлению должна быть категорически запрещена.

Суммарная величина предельно допустимой нагрузки складывается из общей приземной концентрации вредных веществ и воздействий степени загрязнения, поверхностных и подземных вод, загрязнение атмосферного воздуха за счет увеличения количества автомобилей и выбросов из отопительных систем.

Параметры воздействия определяются, исходя из таких показателей, как характер воздействия, его интенсивность, продолжительность, временная динамика и т.д.

Одним из основных источников загрязнения планируемой территории являются автомобильный транспорт.

По территории Тенгинского СП помимо внутриквартальных дорог проходит 2 основные дороги:

- автомобильная дорога федерального значения А-147

- регионального или межмуниципального значения «Подъезд к с. Тенгинка»

Автомобильная дорога федерального значения А-147 на всем своем протяжении пролегает вдоль побережья Черного моря и неизбежно оказывает неблагоприятное воздействие на окружающую среду.

Автомобильная дорога регионального или межмуниципального значения «Подъезд к с. Тенгинка» является связующей между селом Лермонтово и селом Тенгинка, ее загруженность и соответственно негативное воздействие на окружающую среду в разы меньше, но и его нельзя оставить без внимания.

Для уменьшения негативного воздействия предлагается осуществлять мероприятия:

- дублирование наиболее загруженных участков транспортной сети новыми линиями;

- Создание автодорог проходящих в объезд населенных пунктов;

- изолирование жилых районов и общественных центров от концентрированных потоков транспортных средств;

- расширение улиц, создание между проезжей частью дорог и жилыми домами стен из зелёных насаждений;

- установка шумозащитных экранов;

- вынос за черту населенных пунктов грузовых транзитных потоков;

Стационарных постов наблюдения в Тенгинском поселении нет.

  - ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩИХ УСЛОВИЙ И ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ И РАЗМЕЩЕНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

    - АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ

В условиях растущего спроса на пассажирские и грузовые перевозки по дорогам Тенгинского сельского поселения потребуется обеспечить эффективное развитие и функционирование автомобильных дорог, интеграцию дорожной сети поселения в общекраевую транспортную сеть, создать условия для безопасности и комфортного движения с минимальными затратами времени, снизить негативные воздействия автотранспорта на состояние окружающей среды.

Для решения транспортных проблем в Тенгинском сельском поселении необходимо решение наиболее важных мер:

- прокладка автодороги I категории дублёра магистрали А – 147 «Джубга - Сочи»;

- реконструкция автомобильных дорог для увеличения пропускной способности;

- решение обхода населенных пунктов для вывода транзитного движения;

- обеспечение безопасности движения и пропускной способности на пересечениях и примыканиях автомобильных дорог;

В связи с развитием перспектив строительства и реконструкции автомобильных дорог, проектом проработан целый ряд вариантов создания удобных транспортных связей, дающих возможность улучшить и даже изменить существующее положение с учетом роста интенсивности движения на расчетный срок.

Проведенный анализ показал, что к наиболее актуальным проблемам дорожной сети Тенгинского сельского поселения относятся:

- технические параметры ряда автомобильных дорог и уровень технического оснащения не соответствует перспективным размерам транспортных потоков, что приведет к перегрузке дорог, особенно в период летних «пиковых» нагрузок;

- дорожная одежда и искусственные сооружения не соответствуют современным нагрузкам и требуется их усиление;

- проход транзитного транспорта через населенные пункты.

По территории поселения проходит автомобильная дорога федерального значения А-147 «Джубга-Сочи». Среднесуточная интенсивность движения на дороге в период пиковых нагрузок составляет 30000 авт./сут., что не соответствует транспортно-эксплуатационным показателям дороги II категории

С целью приведения пропускной способности автомобильных дорог в соответствие с ожидаемыми размерами транспортных потоков и обеспечения нормальных условий движения автотранспорта потребуется повышение параметров существующих дорог за счет их реконструкции прокладки новых.

Для обеспечения безопасности, бесперебойности и удобства транспортного сообщения, внутри населенных пунктов предлагается реконструкция существующих улиц и дорог. В соответствии с требованиями таблицы 12 СНиП 2.07.01-89* ширина проезжей части поселковых дорог и главных улиц принята равной 7 м; улиц в жилой застройке основных и второстепенных и проездов – 6 м. Дорожные одежды улиц предусмотрены капитального типа с асфальтобетонным покрытием. Для движения пешеходов в состав улиц включены тротуары с шириной пешеходной части равной 1,0-2,25 м, варьирующейся в зависимости от категории улицы.

В соответствии с генеральным планом Тенгинского сельского поселения и нормативными потребностями постоянного и временного населения в автодорогах, тротуарах, велодорожках и объектах транспортного обслуживания Программой комплексного развития транспортной инфраструктуры предусмотрены следующие принципиальные решения:

- прокладка автодороги I категории дублёра магистрали А – 147 «Джубга - Сочи»;

- Строительство в селе  Лермонтово автобусной пассажирской станции, оборудованной пассажирскими платформами для приёма автобусных рейсов пригородного и междугородного значения;

- Капитальный ремонт сети дорог в жилой застройке, общественных, спортивных, учебных и рекреационных зон осуществляется по улицам местного значения;

- Устройство пешеходной улицы с велосипедными дорожками;

- Строительство специально выделенной трассы изолированных велодорожек шириной 3 м для двустороннего движения;

- размещение открытых стоянок в количестве 3750 парковочных мест, около кемпингов;

- 17 постов СТО для постоянного населения, временно не организованного и организованного проживающего в гостиницах;

- Организация въездов-выездов с дублёра М-27 предлагаются две развязки:

  - в с. Лермонтово при примыкании восточной главной улицы;

  - в с. Лермонтово при примыкании западной главной улицы.

В основу разработки мероприятий по развитию автомобильных дорог общего пользования в Российской Федерации, в том числе в Краснодарском крае и его муниципальных образованиях, положены документы: Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2008 г. № 1734-р, и федеральная целевая программа «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2001 г. № 848.

Учитывая, что при строительстве федеральной автодороги дублера «Джубга - Сочи» I категории, предусмотрены развязки на примыкании, их строительство будет осуществляться за средства краевого и федерального бюджета.

Остальные представленные участки и объекты реконструкции и строительства являются пожеланиями администрации муниципального образования Тенгинского сельского поселения. Их строительство будет осуществляться за средства краевого, районного и местного бюджетов.

Проектируемые транспортные схемы населенных пунктов являются органичными:

- в связи со сложившейся структурой;

- с учетом увеличения пропускной способности;

- прокладкой новых улиц и дорог общего пользования.

Единая система транспортной и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой призвана обеспечить удобные, быстрые и безопасные связи со всеми функциональными зонами, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети.

Улично-дорожная сеть населенных пунктов решена в виде непрерывной системы с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного и пешеходного движения, территориально-планировочной организации территории и характера застройки.

Предложенное проектное решение с Тенгинка в своей основе сохраняет сложившуюся планировочную структуру.

Сложившиеся транспортные направления позволяют обеспечить удобную связь между различными функциональными зонами поселка: жилыми, общественными, производственными, рекреационными и т. д.

Взаимосвязь всех планировочных зон осуществляется системой основных улиц, имеющих выход на магистральные дороги.

Благодаря комплексному подходу предлагаемое архитектурно-планировочное решение территории сельского поселения Тенгинское, где селитебная территория гармонично вписана в природный ландшафт, позволяет организовать удобную и комфортную среду проживания для жителей сельского поселения.

Для успешного функционирования транспортной инфраструктуры на основных пересечениях магистральных дорог, а также вдоль автодороги «Подъезд к селу Тенгинка» предусмотрено размещение транспортно - логистических комплексов и центров придорожного сервиса.

Таблица 12. Ориентировочные показатели под строительство и реконструкцию автомобильных дорог и отдельных участков

| Населенный пункт | Показатели улично-дорожной сети | Протяженность участка автодороги (км) | Ориентировочная площадь участков земельных отводов под автодорогу, (м2) |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Тенгинка | - улицы в жилой застройке основные | 3,0 | 24000 |
| с. Лермонтово | - улицы в жилой застройке основные | 0,3 | 2400 |

Примечание:

1. Протяженность автодорог дана ориентировочно, т.к. окончательный выбор трассы будет определен на стадии проектирования автодорог.

2. Площадь участков земельных отводов под автодороги определена исходя из средних показателей СН 467-74 «Нормы отвода земель для автомобильных дорог»:

- I категория – 4 полосы -50 м,

- II категория – 2 полосы – 40 м,

- III категория – 2 полосы – 35 м,

- IV категория – 2 полосы – 28м.

Дальнейшее развитие транспортной структуры поселения должно происходить не только за счет повышения значимости уже сложившихся осей и доведения их технического состояния до уровня более высоких категорий, но и за счет включения в ее структуру новых и дополнительных направлений и выделения узлов развития. Это, прежде всего, проектируемые территории под размещение объектов придорожного сервиса и промышленных объектов, которые послужат «точкой роста» экономики поселения.

На расчетный срок проектом предусматривается:

- Сохранение двух автомоек, суммарная мощность которых покрывает потребности жителей поселения;

- Строительство автобусного павильона (автостанции);

Для обеспечения автотранспорта жителей поселения объектами придорожного сервиса, предлагаются следующие мероприятия:

- Проектом предусмотрено размещение станций технического обслуживания на 16 постов вдоль автодороги «Подъезд к селу Тенгинка» территории. С учетом сохраняемых станций технического обслуживания суммарная мощность будет составлять 17 постов.

- Предусматривается строительство наземных стоянок индивидуального транспорта, суммарной мощностью 3750 машино-мест, предположительно около кемпингов, размещение может быть изменено на стадии проектирования.

Проект по решению задач строительства СТО и наземной стоянки представлен генеральным планом СП и учтен  в программе комплексного развития социальной инфраструктуры.

Расчет по строительству объектов придорожного сервиса приведен в «ПКР социальной инфраструктуры Тенгинского сельского поселения», в разделе

«Объекты транспортно- логистических комплексов и придорожного сервиса».

В соответствии с нормативными требованиями, учитывая прирост численности населения с размещением в малоэтажной и средне-этажной жилой застройке, хранение личного автотранспорта предлагается осуществлять на территории приусадебных участков.

Заправку личного автотранспорта жителей поселения генеральным планом предлагается осуществлять на проектируемых АЗС.

    - ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ СЕТЬ

Генеральным планом и данной программой на период до 2032 года не предусматривается развития железнодорожной сети на территории Тенгинского сельского поселения.

    - ПРОГНОЗ ТРАНСПОРТНОГО СПРОСА

Выбор способа передвижения, вида транспорта и степени их использования зависят от ряда факторов:

- социальные (социальный статус, семейное положение, принадлежность к референтной группе),

- личностные (возраст, этап жизненного цикла семьи, род занятий, экономическое положение, образ жизни, представление о себе),

- культурные (культура, субкультура, принадлежность к социальному классу),

- психологические (мотивация),

- состояние развития транспортной системы, качество транспортного обслуживания территории, уровень автомобилизации, расстояние передвижения и др.

С ростом промышленного производства и повышением жизненного уровня ускоренно растут мобильность и подвижность населения, объемы и дальность перевозок, в значительной мере определяющие социально-экономическое развитие общества. Уровень мобильности населения России существенно ниже развитых стран, а это важный фактор развития рынка труда и туризма, роста доходов и расходов и, как следствие, общего экономического развития страны.

Рост благосостояния населения стимулирует процесс автомобилизации, при котором человек отказывается от использования общественного транспорта. Каждый 3 трудоспособный житель поселения имеет личный автотранспорт. Безработные и нетрудоспособные, люди старше трудоспособного возраста - имеют самый низкий показатель подвижности. Наиболее популярный способ передвижений этих социальных групп - общественный транспорт, что подтверждает его социальную значимость.

Создание условий для развития внутренней конкуренции (между перевозчиками, видами транспорта), обеспечит повышение ритмичности и ускорение товародвижения, снижение транспортных издержек, повышение доступности транспортных услуг, улучшение инвестиционного климата и развитие рыночных отношений.

Говоря о взаимосвязи между спросом и предложением, в пассажирских транспортных перевозках, предложение очень сильно стимулирует спрос, т.е. при качественной модернизации транспортной системы или отдельных ее элементов всегда наблюдается рост тех или иных показателей транспортного спроса.

Поэтому главной задачей остается удовлетворение потребностей в оказании высококачественных услуг в совокупности с учетом платежеспособности населения. Это означает, что необходим государственный контроль над установлением тарифов, в первую очередь для социально значимых видов автотранспортных услуг.

Хозяйствующие субъекты автомобильного транспорта имеют некоторые возможности контролировать тарифы и значительные возможности при тайном сговоре.

Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 г., для создания эффективной конкурентоспособной транспортной системы предусматривает три основные составляющие:

- конкурентоспособные высококачественные транспортные услуги;

- высокопроизводительную, безопасную транспортную инфраструктуру и транспортные средства, которые необходимы в той мере, в которой они обеспечат конкурентоспособные высококачественные транспортные услуги;

- создание условий для превышения уровня предложения транспортных услуг над спросом (в противном случае конкурентной среды не будет).

  - ОЦЕНКА НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ

Требования к развитию транспортной  инфраструктуры установлены Постановлением Правительства Российской Федерации №1440 от 25.12.2015 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов» (далее – Требования №1440). В соответствии с Требованиями №1440 Программы устанавливают перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры, включая те, которые предусмотрены государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования (при наличии указанных стратегии и плана), планом и программой комплексного социально-экономического развития муниципального образования, инвестиционными программами субъектов естественных монополий в области транспорта, договорами о комплексном освоении территорий или о развитии застроенных территорий.

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры разработана на основании нормативных документов:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ»;

- Федеральный закон от 29.12.2014 N 456-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации";

- Постановление Правительства РФ от 25 декабря 2015 г. № 1440 “Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов”;

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ»

- Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

- иные нормативные правовые акты по вопросам градостроительной деятельности, землепользования и застройки.

  - ОЦЕНКА ФИНАНСИРОВАНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Финансовой основой реализации муниципальной программы являются средства бюджета Тенгинского сельского поселения. Привлечение средств бюджета Краснодарского края учитывается как прогноз софинансирования мероприятий в соответствии с действующим законодательством.

Ежегодные объемы финансирования программы определяются в соответствии с утвержденным бюджетом Тенгинского сельского поселения на соответствующий финансовый год и с учетом дополнительных источников финансирования.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется в следующих формах бюджетных ассигнований: оплата муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в целях реализации полномочий сельского поселения по ремонту дорог местного значения.

Указанные в настоящей Программе средства, необходимые на реализацию мероприятий Программы, рассчитаны для ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети, уровень состояния которых требует дополнительных финансовых вложений к возможностям местного бюджета для изготовления проектной документации и строительства дорог улично-дорожной сети. Реальная ситуация с возможностями федерального и краевого бюджетов пока не позволяет обеспечить конкретное планирование мероприятий такого рода даже в долгосрочной перспективе. Таким образом возможности органов местного самоуправления поселения должны быть сконцентрированы на решении посильных задач на доступной финансовой основе (содержание, текущий ремонт дорог Расходы на реализацию Программы представлены в приложении № 5 к Программе. Объемы финансирования муниципальной программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке

- ПРОГНОЗ ТРАНСПОРТНОГО СПРОСА

  - ПРОГНОЗ ТРАНСПОРТНОГО СПРОСА, ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМОВ И ХАРАКТЕРА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ

Социально-экономическое развитие страны сопровождается увеличением спроса на автотранспортные услуги со стороны населения и экономики. В удовлетворении этого спроса особая роль принадлежит автомобильному транспорту.

Развитие рынков товаров и услуг, мелкого и среднего бизнеса, расширение сферы розничной торговли, наличие значительного количества предприятий, не имеющих других подъездных путей, кроме автомобильных, объективно увеличивают без альтернативность применения автомобильного транспорта. Одновременно в тех сегментах рынка, где автомобильный транспорт конкурирует с другими видами транспорта, его технологическая и коммерческая гибкость, скорость и надёжность дают ему дополнительные рыночные преимущества.

Быстрое наращивание парка личных легковых автомобилей и весьма значительные объёмы автомобильных перевозок грузов и пассажиров характеризуют период массовой автомобилизации страны.

  - ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

    - ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

Транспорт оказывает услугу основным субъектам рынка: продавцам и покупателям, т.е. образует транспортный рынок. Продукцией транспорта является перемещение. Полезный эффект, который появляется в результате перемещения, его конечный результат – доставка товаров и людей в пункт назначения. Это и есть основная «продукция», т.е. услуга транспорта, имеющая невещественную форму потребления. Однако, как и всякая продукция, она характеризуется своими особенностями, т.е. чтобы её успешно продать, необходимо обеспечить высокий уровень транспортного обслуживания: доставка точно в установленные сроки, без потерь, с максимальной долей удобств и безопасности для клиентов. Потребность в увеличении автопарка предприятий, выполняющих свою производственную деятельность на территории Тенгинского поселения, будет решаться параллельно с ростом производственных мощностей.

    - ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ

В небольших населенных пунктах перевозки выполняются несколькими хозяйствующими субъектами автомобильного транспорта в условиях ограниченного числа клиентов и средних объёмов перевозок пассажиров.

В перспективе развития Тенгинского поселения запланировано построить автобусный павильон и два остановочных пункта, чтобы автобусы сообщением «Тенгинка - Новомихайловский» и «Тенгинка - Джубга» смогли заходить на ранее не обслуживаемые улицы.

Дальнейшее увеличение автомобильного парка выполняющего роль общественного транспорта и осуществляющего перевозки населения, будет расти согласно спроса.

  - ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ДОРОЖНОЙ СЕТИ

Система транспорта Тенгинского сельского поселения  носит обособленный самостоятельный характер, но является органической частью транспортной инфраструктуры черноморского побережья от Большого Сочи и Туапсе и далее до Геленджика.

При развитии поселения, как курортного, рекреационного и образовательного центра особое внимание должно быть уделено развитию внешних транспортных связей с населёнными пунктами, расположенными вдоль черноморского побережья, особенно городами Краснодарского края, республики Адыгея и Ростовской области. Основа грузового и пассажирского внешнего транспорта базируется на сети объездных автомобильных дорог федерального и регионального значения

Необходимо поддержание внутрипоселковых автомобильных дорог, тротуаров и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем постоянного ухода и своевременного устранения повреждений и неисправностей, появившихся в процессе эксплуатации. 
          Мероприятия Программы связанные с содержанием, ремонтом и капитальным ремонтом внутрипоселковых автомобильных дорог и тротуаров, носят постоянный, непрерывный характер.

Мероприятия по реконструкции и строительству дорог имеют длительный производственный цикл.

Финансирование программных мероприятий зависит от возможностей бюджета и распределено в пределах срока действия Программы.

Таблица №13 .

Реконструкция, строительство существующих дорог, усовершенствование покрытий.

| Наименование стратегического мероприятия | Ориентировочные сроки реализации | Источники финансирования | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| Строительство и реконструкция автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-147 Джубга — Сочи— граница с Республикой Абхазия | 2015—2020 годы | федеральная целевая программа "Развитие транспортной системы России (2010—2020 годы)" | министерство строительства, архитектуры и дорожного хозяйства Краснодарского края |

Таблица №14 .Реконструкция, строительство существующих улиц и дорог населенных пунктов, усовершенствование покрытий существующих жилых улиц

| № п/п | Наименование улицы |  | В границах улиц |  | Протяженность, (км.) |  | Ширина земляного полотна (м.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Тенгинка |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул. Школьная | От ул. Новоселов до ул. Олимпийская |  | 0,21 |  | 9 |  |
|  | Ул. Новоселов | От ул. Персиковая до ул. Школьная |  | 0,19 |  | 9 |  |
|  | Пер. Школьный | От ул. Шаумяна Микрорайон Подснежник |  | 0,25 |  | 8 |  |
|  | Микрорайон Подснежник | От пер. Школьный до ул. Новоселов |  | 0,20 |  | 8 |  |
|  | Микрорайон Подснежник | От ул. Кооперативная до пер. Школьный |  | 0,22 |  | 8 |  |
|  | Ул. Кооперативная | Микрорайон Подснежник до ул. Шаумяна |  | 0,16 |  | 8 |  |
|  | Микрорайон Грушевый сад (ул. Грушевая, ул. Черешневая) | От ул. Шаумяна до ул. Лесная |  | 1,0 |  | 8 |  |
|  | Ул. Магистральная | От ул. Шаумяна до пер. Кооперативный |  | 0,7 |  | 8 |  |
|  | пер. Кооперативный | От ул. Новоселов до ул. Ноябрьская. |  | 0,05 |  | 8 |  |
|  | Ул. Новоселов | От пер. Кооперативный до ул. Школьная |  | 0,4 |  | 8 |  |
| с. Лермонтово |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Улица Лесная в с. Лермонтово | От ул. Лазурная поляна до пер. Лесная |  | 0,15 |  | 8 |  |
|  | Ул. Лазурная поляна | От ул. Ленина до ул. Лесная |  | 0,15 |  | 8 |  |

Таблица №15.Ямочный  ремонт поселковых автодорог

| Наименование улицы | В границах улиц | Протяженность (км.) | Год реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Тенгинка |  |  |  |
| Ул. Шаумяна. | От ул. Подгорная до ул. Строителей | 0,2 | 2020 |
| Ул. Совхозная | От ул. Шаумяна до ул. Кольцевая | 0,64 | 2019 |
| с. Лермонтово |  |  |  |
| Ул. Ленина | От ул. Тенгинская до ул. Лазурная поляна | 1,5 | 2020 |
| Ул. Приморская | От ул. Ленина до ул. Новороссийское шоссе. | 0,6 | 2018 |

Таблица №16. Строительство тротуаров вдоль существующих жилых улиц;

| № п/п | Наименование улицы |  | В границах улиц | Протяженность, (км.) | Наименьшая ширина тротуаров (м.) | Годы планируемого строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Тенгинка |  |  |  |  |  |  |
|  |  | пер. Школьный | От ул. Шаумяна до Микрорайон Подснежник | 0,25 | 1,5 | 2017 |
|  |  | Микрорайон Подснежник | От пер. Школьный до ул. Новоселов | 0,20 | 1,5 | 2017 |
|  |  | Микрорайон Подснежник | От ул. Кооперативная до пер. Школьный | 0,22 | 1,5 | 2017 |
|  |  | ул. Кооперативная | От Микрорайон Подснежник до ул. Шаумяна | 0,16 | 1,0 | 2017 |
|  |  | Микрорайон Грушевый сад (ул. Грушевая, ул. Черешневая) | От ул. Шаумяна до ул. Лесная | 1,0 | 1,0 | 2020 |
| с. Лермонтово |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ул. Тенгинская | От ул. Ленина до дома №14 | 0,3 | 1,0 | 2018 |

Таблица №17.Строительство велодорожек вдоль существующих жилых улиц;

| № п/п | Наименование улицы |  | В границах улиц |  | Протяженность, (км.) |  | Наименьшая ширина велодорожки (м.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Лермонтово. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ул. Приморская |  | От ул. Новороссийское шоссе до ул. Ленина |  | 0,56 |  | 1,0 |  |
|  |  | ул. Ленина |  | От ул. Приморская до ул. Зеленая |  | 0,9 |  | 1,0 |  |
| с. Тенгинка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ул. Шаумяна |  | От ул. Каштановая до ул. Строителей |  | 2,15 |  | 1,0 |  |
|  |  | Ул. Строителей |  | От ул. Шаумяна до ул. Кольцевая |  | 0,45 |  | 1,0 |  |
|  |  | ул. Кольцевая |  | От ул. Строителей до ул. Совхозная |  | 0,60 |  | 1,0 |  |
|  |  | ул. Совхозная |  | От ул. Кольцевая до ул. Шаумяна |  | 0,65 |  | 1,0 |  |

  - ПРОГНОЗ УРОВНЯ АВТОМОБИЛИЗАЦИИ

Таблица 18.Нормативная потребность в автотранспортных средствах на расчетный срок.

| № пп | Наименование | Согласно Нормативам градпроектирования КК, СНиП 2.07.01.89* (Принятые нормативы) | Нормативная потребность (2032г.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | легковых автомобилей | 350 на 1 тыс.чел | 2100 |
| 1.1 | в т.ч. такси | 3-4 на 1 тыс.чел. | 18-24 |
| 1.2 | в т.ч. ведомственные автомобили | 2-3 на 1 тыс.чел. | 12-18 |
| 2 | грузовых автомобилей | 25-40 на 1 тыс.чел. | 150-240 |
| 3 | мотоциклы и мопеды | 100-150 на 1 тыс.чел. | 600-900 |

Для удовлетворения транспортного спроса в передвижении необходимо решить следующие задачи:

- сохранение и развитие сети автомобильных дорог общего пользования;

- формирование единой дорожной сети круглогодичной доступности для постоянного и временного населения;

- обеспечение доступного транспортного обслуживания для постоянного и временного населения;

- обеспечение безопасного и бесперебойного дорожного движения.

  - ПРОГНОЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Исходя из стратегических приоритетов, целью ПКР является формирование единого транспортного пространства на базе сбалансированного развития эффективной транспортной инфраструктуры.

Для обеспечения безопасности дорожного движения на территории Тенгинского сельского поселения, необходимо проведение ряда мероприятий:

- увеличение доли сети автомобильных дорог с усовершенствованным типом покрытия в общей протяженности;

- реконструкция автомобильных дорог до соответствия транспортно-эксплуатационным характеристикам, отвечающим современным требованиям;

- нанесение дорожной разметки и установка дорожных знаков:

меры повышения безопасности могут включать в себя:

- интеллектуальные регулируемые пешеходные переходы;

- системы предупреждения о значении скорости транспортного средства;

- сигнал о появлении транспортного средства;

- автоматическое предупреждение водителям об уязвимых участниках дорог,  дорожного движения (например, о присутствии на пути дорожных рабочих).

- усиление контроля за техническим состоянием эксплуатируемого автомобильного парка по показателям безопасности;

- усиление контроля за выдачей прав на вождение автотранспортного средства;

- обучение культуре поведения на дороге (введение в образовательных учреждениях групп, кружков, лекций по изучению безопасности и правил поведения на дороге участников дорожного движения).

- введение службы ИТС (интеллектуальные транспортные системы).

- строительство тротуаров и пешеходных пространств (скверы, бульвары) для организации системы безопасного пешеходного движения в поселении;

- строительство велодорожек

Устройство пешеходных и велодорожек, рассматривается в данном проекте как отказ от моторизованного передвижения и как следствие:

- обеспечение безопасного передвижения по территории СП;

- занятие спортом и стремление к здоровому образу жизни.

В таблице 19, приведены прогнозные показатели безопасности дорожного движения.

Показатели определены расчетным методом, с учетом реализации программных мероприятий в указанные сроки и в полном объеме. К концу реализации программных мероприятий показатели безопасности достигнут уровня 100%.

Показатель стремящийся к уровню- 100%, является расчетным показателем применения всех возможных методов и средств, в достижении мер по повышению безопасности дорожного движения и не  учитывает человеческий фактор.

Диаграмма 4. Прогноз показателей безопасности дорожного движения при реализации программных мероприятий.

Таблица №19 Показатели безопасности дорожного движения по годам и к сроку реализации программных мероприятий в полном объеме.

| № пп | Наименование | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022-2024г. | 2025-2027г. | 2028-2032г. | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Устройство велодорожек % | 0,0 | 40,5 | 32,0 | 0,0 | 27,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 |
| 2 | Устройство тротуаров % | 0,0 | 14,3 | 0,0 | 47,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 |
| 3 | Строительство объектов придорожного сервиса % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 |
| 4 | Реконструкция, усовершенствование покрытий существующих жилых улиц % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,6 | 7,8 | 24,8 | 25,5 | 35,4 | 100 |

  - ПРОГНОЗ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ.

Проблемы негативного воздействия на окружающую среду необходимо решать на основе комплексного подхода, ориентированного на совместные усилия различных уровней власти: федеральных, краевых, муниципальных.

- Глобальный подход к проблеме.

- Повышение качества традиционного нефтяного моторного топлива;

- Расширение использования альтернативных видов топлива;

- Утилизация отходов автотранспортной деятельности.

- Локальный подход к проблеме.

Для улучшения экологической обстановки на территории Тенгинского сельского поселения, необходимо:

- усиление контроля за техническим состоянием эксплуатируемого автомобильного парка по экологическим показателям;

- устройство пешеходных и велодорожек как - уменьшение негативного воздействия выхлопных газов на окружающую среду;

- проведение специальных шумозащитных мероприятий (использование шумозащитных стенок и барьеров, организация специальных многоярусных зеленых полос) между автодорогой и жилой застройкой.

Проходящая по территории сельского поселения автомобильная дорога А-146 II технической категории и автодорога «Подъезд к селу Тенгинка» IV технической категории.

Проведение подобных мероприятий позволит сократить размер санитарно-защитного разрыва автодороги до 50 метров, в соответствии с СНиП 2. 07. 01-89*.

Для автомобильной дороги III технической категории, санитарно-защитный разрыв установлен в размере 100 м, в соответствии со СНиП 2.07.01-89*. В связи с тем, что в санитарно-защитный разрыв попадает жилая застройка, проектом предлагается проведение шумозащитных мероприятий и уменьшение санитарно-защитного разрыва до 50 м.

- УКРУПНЕННАЯ ОЦЕНКА ВАРИАНТОВ РАЗВИТИЯ

При рассмотрении вариантов развития транспортной инфраструктуры Тенгинского сельского поселения был учтен ряд существующих проблем:

- недостаточная обеспеченность объектами придорожного сервиса

- недостаточная пропускная способность автодорог в пиковый период

- недостаточный уровень безопасности дорожного движения.

Сравнение целевых показателей.

  - Уровень автомобилизации и объекты придорожного сервиса

На территории Тенгинского сельского поселения интенсивное развитие имеет только автомобильный вид транспорта:

-общественный (автобусы, служба такси как вид общественного транспорта, не пользуется спросом);

-индивидуальный (легковые и грузовые автомобили);

-ведомственный (легковые и грузовые автомобили осуществляющие перевозки грузов и пассажиров своего предприятия).

Все существующие виды общественного транспорта, на территории поселения, удовлетворяют потребности жителей в передвижении, в полном объеме.

В перспективе, рост количества автопарка транспортных средств на территории поселения, зависит:

1.общественного - от спроса на данный вид услуг.

2. индивидуального - от личной инициативы граждан с возникновением необходимости.

3. ведомственного - от увеличения производственной мощности организации.

В программе комплексного развития транспортной инфраструктуры, предусмотрены мероприятия по строительству автостанции, СТО и АЗС.

  - Дорожная сеть

В программе комплексного развития транспортной инфраструктуры, предусмотрены мероприятия по строительству, ремонту и реконструкции дорог поселения и доведения ее до уровня, соответствующего современным требованиям.

  - Безопасность дорожного движения

В настоящее время на территории поселения недостаточно тротуаров и велосипедных дорожек, уровень оснащенности-25%.

Дорожная разметка и оснащенность дорожными знаками на дорогах с асфальтобетонным покрытием -80%.

Дороги с гравийным и грунтовым покрытием дорожными знаками не оснащены.

ПКР транспортной инфраструктуры, предусмотрен ряд мероприятий проводимых с целью безопасности дорожного движения:

- Устройство тротуарных и велодорожек;

- Нанесение дорожной разметки;

- Установка дорожных знаков;

(работы по нанесению разметки и установке дорожных знаков, учтены в расценках на строительство дорог)

Диаграмма 5. Индикатор роста показателей в %, с разбивкой по годам реализации.

- ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Таблица №20. Перечень программных мероприятий

| № пп | Программные мероприятия | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Строительство |  |  |
|  | Устройство твёрдого покрытия на дорогах жилой застройки | Рассматривается как эффективный |
|  | Устройство велодорожек | Рассматривается как эффективный |
|  | Устройство тротуаров | Рассматривается как эффективный |
|  | Строительство транспортно-логистического компл. Строительство СТО и автостоянки. | Расчет произведен в ПКР социальной инфраструктуры, в разделе «Объекты транспортно-логистических комплексов и придорожного сервиса» |
| Реконструкция |  |  |
|  | Реконструкция, усовершенствование покрытий существующих жилых улиц | Рассматривается как эффективный |

- МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

  - МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВНЕДРЕНИЮ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ

Для эффективного управления содержанием автомобильных дорог применяются системы спутникового мониторинга (GPS/ГЛОНАСС) и метеорологической информации, видео- паспортизации и видео- диагностики.

ИТС - интеллектуальные транспортные системы

Основная цель ИТС — обеспечение пользователей информацией о текущем состоянии транспортной сети и предложение вариантов передвижения между заданными точками, осуществляемое с помощью мобильных устройств.

Создание сервисных служб ИТС включают в себя:

- управление дорожным движением,

- информирование участников движения,

- управление перевозками грузов и связанным с этим перевозками транспортным парком.

Каждая сервисная группа ИТС ориентирована на определенную деятельность.

Категоризация деятельности в секторе ИТС

- информирование участников движения - обеспечение пользователей ИТС как статической, так и динамической информацией о состоянии транспортной сети, включая модальные перемещения и перемещения посредством трансферов;

- управление дорожным движением и действия по отношению к его участникам - управление движением транспортных средств, пассажиров и пешеходов, находящихся в транспортной сети;

- конструкция транспортных средств - повышение безопасности, надежности и эффективности функционирования транспортных средств посредством предупреждения пользователей или управления системами или агрегатами транспортных средств;

- грузовые перевозки - управление коммерческими перевозками - перемещением грузов и соответствующим транспортным парком, ускорение разрешительных процедур для грузов на национальных и юридических границах, ускорение кроссмодальных перемещений грузов с полученными разрешениями;

- общественный транспорт - функционирование служб общественного транспорта и предоставление информации перевозчикам и пользователям, учитывая аспекты мультимодальных перевозок;

- службы оперативного реагирования - обслуживание инцидентов, определяемых как чрезвычайные обстоятельства (авария);

- электронные платежи на транспорте - трансакции и резервирование в транспортном секторе;

- персональная безопасность, связанная с дорожным движением, - защита пользователей транспортного комплекса, включая пешеходов и участников движения с повышенной уязвимостью;

- мониторинг погодных условий и состояния окружающей среды - деятельность, направленная на мониторинг погоды и уведомление о ее состоянии, а также о состоянии окружающей среды;

- управление и координация при чрезвычайных ситуациях - деятельность, связанная с транспортом, осуществляемая в рамках реагирования на природные катаклизмы, общественные беспорядки или террористические акты;

- национальная безопасность - деятельность, которая непосредственно защищает или смягчает последствия причинения вреда или ущерба физическим лицам и предприятиям, вызванные природными катаклизмами, общественными беспорядками или террористическими актами.

В диспетчерскую службу ИТС стекается информация, которая передается участникам дорожного движения о:

- авариях;

- проведении ремонтных работ на участках дорог;

- маршрутах объезда выше перечисленных препятствий;

- расписании общественного транспорта;

- о месте нахождения средств общественного транспорта по отношению к месту нахождения пользователя,

- динамическую "подсадку" (посадку незапланированных пассажиров) диспетчеризацию перемещения транспортных средств грузового парка;

- предоставление информации перевозчикам и пользователям о движении транспорта и совершение «скооперированных» поездок, как грузового, так и легкового автотранспорта(для уменьшения транспортного потока на магистрали).

- автоматизированную сигнализацию о похищении автотранспортного средства, прослеживание похищенного транспортного средства

- автоматическое предупреждение водителям об уязвимых участниках дорожного движения (например, о присутствии на пути пожилых лиц, лиц с ограниченными возможностями, дорожных рабочих, а также мотоциклистов, велосипедистов, пешеходов).

- экстренном вызове служб спасения и ДПС (т.е. вызов спец служб и отслеживание перемещений данных служб в транспортном потоке)

Диспетчерская служба ведет контроль за соблюдением правил дорожного движения, использует функциональные возможности ИТС для повышения уровня безопасности групп, уязвимых участников дорожного движения

Меры повышения безопасности могут включать в себя:

- интеллектуальные регулируемые пешеходные переходы;

- системы предупреждения о значении скорости транспортного средства;

- сигнал о появлении транспортного средства;

- автоматическое предупреждение водителям об уязвимых участниках дорог, дорожного движения (например, о присутствии на пути дорожных рабочих).

  - МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ НЕГЕТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Согласно временным рекомендациям «Фоновые концентрации для городов и поселков, где отсутствуют наблюдения за загрязнением атмосферы на период 2014-2018гг.» для населенных пунктов с численностью населения 10 - 50тыс. чел. значения фоновых концентраций имеют следующие значения: ВВ – 195 мкг/м3, NO2 - 54 мкг/м3, NO - 24 мкг/м3, SO2 – 13 мкг/м3, CO2 – 2,4 мг/м3, H2S - 4 мкг/м3, формальдегид – нет, БП – 1,5 кг/м3.

Примечание :

ВВ-  вещество, которое обычно называют «взвешенные вещества» , включает много различных компонент. В него входят пыль, зола, сажа, дым, сульфаты, нитраты и другие твердые составляющие. ВВ образуются в результате сгорания всех видов топлива и при производственных процессах

NO2- (двуокись азота) является основным загрязняющим веществом в атмосферном воздухе, который может оказывать существенное влияние на здоровье человека и окружающую среду. NO2 приводит к образованию фотохимического смога, а при высоких концентрациях может увеличивать вероятность возникновения респираторных проблем. Двуокись азота сжигает слизистую оболочку дыхательных путей и может приводить к ослаблению устойчивости организма клеточным инфекциям. Это может вызывать такие проблемы, как хрипы в легких, кашель, простуда, грипп и бронхит. Повышенные концентрации двуокиси азота могут оказывать существенное влияние на людей, страдающих астмой, поскольку она может вызывать учащение и усиление приступов. NO2 вследствие химических реакций может превращаться в азотную кислоту и вызывать кислотные дожди. Азотная кислота может разъедать металлы, обесцвечивать ткани и ухудшать состояние резины. При утилизации она также может повышать кислотность озер и причинять вред деревьям и зерновым культурам, приводя к существенным убыткам.

SO2- (диоксид серы) является основным загрязняющим веществом в атмосферном воздухе, который может оказывать существенное влияние на здоровье человека и окружающую среду. К вреду для здоровья, который причиняют высокие концентрации SO2, относятся проблемы с органами дыхания, респираторные заболевания, изменения защитных функций легких и усугубление болезней органов дыхания и сердечнососудистой системы. Люди, страдающие астмой или хроническими болезнями легких или сердца, наиболее восприимчивы к SO2. Он также наносит вред деревьям и зерновым культурам. SO2 наряду с оксидами азота является основным предшественником кислотных дождей. Это приводит к повышению кислотности озер и рек, ускоряя коррозию зданий, ухудшает видимость и уничтожает леса. SO2 также приводит к образованию микроскопических кислотных аэрозольных взвесей, которые серьезно влияют на здоровье, а также приводят к изменению климата.

Согласно интегральным значениям экологической проблемы « Загрязнения атмосферного воздуха», Туапсинский район находится в «Благоприятной зоне». По оценке актуальности проблемы, относится к низкой группе зараженности атмосферного воздуха. (Доклад о состоянии природопользования и об охране окружающей среды Краснодарского края в 2014 году МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ).

  - МЕРОПРИЯТИЯ ПО МОНИТОРИНГУ И КОНТРОЛЮ ЗА РАБОТОЙ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

О формировании службы по мониторингу и контролю над работой транспортной инфраструктуры в Тенгинском СП, учитывая численность населения поселения, не может идти и речи.

В Тенгинском СП необходимо создание объединенной диспетчерской службы:

- МЧС (включая пункт пожарной безопасности);

- служба скорой медицинской помощи;

- коммунальная служба,

в сотрудничестве со службой по мониторингу и контролю за работой транспортной инфраструктуры расположенной в городе Туапсе.

- МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Таблица 21. Перечень программных мероприятий с разбивкой по годам

| № пп | Программные мероприятия | Год реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Мероприятия по строительству |  |  |
|  | Устройство велодорожек | 2018-2021 |
|  | Устройство тротуаров | 2017-2018, 2020 |
|  | Строительство объектов придорожного сервиса. | 2020 |
|  | Реконструкция, усовершенствование покрытий существующих жилых улиц | 2020-2032 |

- ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

  - ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Источников финансирования инфраструктурных программ довольно много:

- Федеральный бюджет. Расходы федерального бюджета идут на ремонт федеральных дорог, субсидии регионам на поддержание региональных дорог. С 2017 г. предусмотрено 100% - ное. нормативное финансирование ремонта и содержания федеральных автомобильных дорог, в том числе за счет введения сбора платы за проезд большегрузного транспорта.

Смысл нововведения заключается в том, что именно тяжелые грузовики наносят основной урон дорогам, а потому должны компенсировать расходы на их ремонт.

- Фонд национального благосостояния (ФНБ) на реализацию крупных инфраструктурных проектов.

- Региональные бюджеты Финансирование региональных дорог осуществляется из региональных дорожных фондов, которые формируются за счет транспортного налога, основной части топливных акцизов (72%) и субсидий федерального бюджета. Однако с ростом акцизов увеличивается стоимость бензина для потребителей (в среднем на 1- 3 руб.), что может вызвать общественное недовольство.

- Собственные и заемные средства естественных монополий (Газпром, Транснефть, РЖД).

- Бюджетные, собственные и заемные средства ГК «Автодор». В 2009 г. правительство создало государственную корпорацию «Автодор», главными задачами которой стали формирование опорной сети скоростных федеральных автомобильных дорог и привлечение в отрасль частных инвесторов.

- Пенсионные фонды, однако, в России из-за дефицита пенсионного фонда этих средств пока немного, вряд ли он сможет стать новым источником финансирования инфраструктуры.

- Частные инвесторы. В условиях дефицита бюджетных средств и пенсионного фонда частные инвестиции остаются единственным потенциальным источником для увеличения расходов на инфраструктуру. В настоящий момент частные инвесторы вкладывают средства в сегменты транспортной инфраструктуры с наиболее высоким возвратом на вложенный капитал, главным образом в портовые и аэропортовые терминалы. Дорожные концессии могут принести инвесторам высокую долгосрочную доходность. ГК «Автодор» предлагает инвесторам проекты двух типов концессионных соглашений: с прямым сбором оплаты (direct toll concession) и контракт жизненного цикла (availability payments concession).

Данные в Программе предложения по развитию транспортной инфраструктуры предполагается реализовывать с участием бюджетов всех уровней.

Задачами органов местного самоуправления станут организационные мероприятия по обеспечению взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления, подготовка инициативных предложений.

#### Прогнозная (справочная) оценка привлечения средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц на достижение цели и решение задач программы представлена в таблице 22.

  - ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Таблица №22. Объем финансовых ресурсов необходимый для  решения задач ПКР транспортной инфраструктуры

| № пп | Программные мероприятия | Ед. изм. | Кол-во | Категория дороги/кол-во полос | Укрупненные цены строительства (тыс.руб) | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия по строительству |  |  |  |  |  |  |
| Устройство тротуаров на территории поселения |  |  |  |  |  |  |
| с. Тенгинка |  |  |  |  |  |  |
|  | пер. Школьный от ул. Шаумяна до Микрорайона Подснежник | м. кв. | 375 | Тротуары из асфальтобетона | 501,95 | бюджет целевые программы |
|  | Микрорайон Подснежник от пер. Школьный до ул. Новоселова | м. кв. | 300 |  | 401,56 | бюджет целевые программы |
|  | Микрорайон Подснежник от ул. Кооперативная до пер. Школьный | м. кв | 330 |  | 441,72 | бюджет целевые программы |
|  | ул. Кооперативная от Микрорайон Подснежник до ул. Шаумяна | м. кв | 240 |  | 334,64 | бюджет целевые программы |
|  | Микрорайон Грушевый сад (ул. Грушевая, ул. Черешневая) от ул. Шаумяна до ул. Лесная | м. кв | 1500 |  | 2091,47 | бюджет целевые программы |
| с. Лермонтово |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул. Тенгинская от ул. Ленина до дома №14 | м. кв | 450 | Тротуары из асфальтобетона | 627,44 | бюджет целевые программы |
| Всего: |  |  |  |  | 4398,78 |  |
| Устройство велодорожек на территории поселения |  |  |  |  |  |  |
| с. Тенгинка |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Шаумяна от ул. Каштановая до ул. Строителей | м. кв. | 2150 | Велосипедные дорожки из асфальтобетона | 2146,57 | бюджет целевые программы |
|  | ул Строителей от ул. Шаумяна до ул. Кольцевая | м. кв. | 450 |  | 449,28 | бюджет целевые программы |
|  | ул. Кольцевая от ул. Строителей до ул. Совхозная | м. кв. | 600 |  | 599,04 | бюджет целевые программы |
|  | ул. Совхозная от ул. Кольцевая до ул. Шаумяна | м. кв. | 650 |  | 648,96 | бюджет целевые программы |
| с. Лермонтово |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Приморская от ул. Новороссийское шоссе до ул. Ленина | м. кв | 560 | Велосипедные дорожки из асфальтобетона | 559,11 | бюджет целевые программы |
|  | ул. Ленина от ул. Приморская до ул. Зеленая | м. кв | 900 |  | 898,56 | бюджет целевые программы |
| Всего: |  |  |  |  | 5301,52 |  |
| Строительство объектов придорожного сервиса. |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство открытых автостоянок | машино-мест. | 3750 |  | 816,56 | бюджет целевые программы |
| Всего: |  |  |  |  | 816,56 |  |
| Мероприятия по реконструкции |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция, капитальный ремонт существующих улиц и дорог поселения, усовершенствование покрытий существующих жилых улиц |  |  |  |  |  |  |
| с. Тенгинка |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул. Школьная от ул. Новоселов до ул. Олимпийская | м. | 210 | V/1 | 1234,97 | бюджет целевые программы |
|  | Ул. Новоселов от ул. Персиковая до ул. Школьная | м. | 190 | V/1 | 1117,35 | бюджет целевые программы |
|  | Микрорайон Подснежник от ул. Кооперативная до пер. Школьный | м. | 220 | V/1 | 1447,80 | бюджет целевые программы |
|  | Ул.Кооперативная Микрорайон Подснежник до ул. Шаумяна | м. | 160 | V/1 | 1052,95 | бюджет целевые программы |
|  | Микрорайон Грушевый сад (ул. Грушевая, ул. Черешневая) от ул. Шаумяна до ул. Лесная | м. | 1000 | V/1 | 6580,92 | бюджет целевые программы |
|  | Ул. Магистральная от ул. Шаумяна до пер. Кооперативный | м. | 700 | V/1 | 4606,64 | бюджет целевые программы |
|  | пер. Кооперативный от ул. Новоселов до ул. Ноябрьская. | м. | 50 | V/1 | 329,05 | бюджет целевые программы |
|  | Ул. Новоселов от пер. Кооперативный до ул. Школьная | м. | 40 | V/1 | 263,24 | бюджет целевые программы |
| с. Лермонтово |  |  |  |  |  |  |
|  | Улица Лесная в с. Лермонтово от ул. Лазурная поляна до пер. Лесная | м. | 150 | V/1 | 987,14 | бюджет целевые программы |
|  | Ул. Лазурная поляна от ул. Ленина до ул. Лесная | м. | 150 | V/1 | 987,14 | бюджет целевые программы |
| Всего: |  |  |  |  | 18607,2 |  |
| Ямочный ремонт* |  |  |  |  |  |  |
| с. Тенгинка |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул. Шаумяна.От ул. Подгорная до ул. Строителей | м. | 200 | V/1 | 597,02* | бюджет целевые программы |
|  | Ул. Совхозная От ул. Шаумяна до ул. Кольцевая | м. | 640 | V/1 | 1910,46* | бюджет целевые программы |
| с. Лермонтово |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул. Ленина От ул. Тенгинская до ул. Лазурная поляна | м. | 1500 | V/1 | 4477,65* | бюджет целевые программы |
|  | Ул. Приморская От ул. Ленина до ул. Новороссийское шоссе. | м. | 600 | V/1 | 1791,07* | бюджет целевые программы |
| Всего: |  |  |  |  | 8776,20* |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  | 37910,96 |  |

*Окончательная стоимость проведения работ, ямочного ремонта, будет сформирована после составления локального сметного расчета.

Задачи ПКР транспортной инфраструктуры планируется реализовать включая средства бюджетов всех уровней:

- за счет средств бюджета поселения;

- за счет средств районного бюджета;

- за счет целевых программ;

- за счет разработки нормативно-правовой базы для привлечения инвестиций, в том числе в форме концессий.

- ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ

Таблица 23.Сводная таблица по реализации программных мероприятий

| № пп | Наименование | ИТОГО | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022-2024г. | 2025-2027г. | 2028-2032г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2 | Устройство велодорожек | 5301,52 | 0,00 | 2146,57 | 1697,28 | 0,00 | 1457,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Устройство тротуаров | 4398,78 | 1679,87 | 627,44 | 0,00 | 2091,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Строительство объектов придорожного сервиса. | 816,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 816,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Реконструкция, усовершенствование покрытий существующих жилых улиц | 18607,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1234,97 | 1446,4 | 4606,64 | 4738,27 | 6580,92 |
| 6 | Ямочный ремонт | 8786,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2507,48 | 6278,72 |
| 7 | ИТОГО | 37910,26 | 1679,87 | 2774,01 | 1697,28 | 4143 | 2904,07 | 4606,64 | 7245,75 | 12859,64 |
| 8 | Процент реализации | 100 | 3,5 | 3,8 | 4,5 | 10,9 | 7,7 | 12,2 | 19,1 | 33,9 |
| 9 | из них бюджет поселения | 15164,10 | 671,95 | 1109,60 | 678,91 | 1657,20 | 1161,63 | 1842,66 | 2898,30 | 5143,86 |
| 10 | программы софинансирования | 22746,16 | 1007,92 | 1664,41 | 1018,37 | 2485,80 | 1742,44 | 2763,98 | 4347,45 | 7715,78 |
| 11 | эффект от реализации ПКР % | 100 | 3,5 | 7,3 | 11,8 | 22,7 | 30,4 | 42,5 | 61,6 | 95,6 |

В Тенгинском СП предусмотрено 4 основных мероприятия по реализации ПКР транспортного развития. Мероприятия предусмотрены в зависимости от степени важности и потребности.

  - Учитывая высокий прирост временного населения в период курортного сезона, необходимо строительство, устройство обособленных, выделенных велосипедных дорожек на территории поселения.

Программой предусмотрено устройство велодорожек с 2018 по 2021 годы.

2. В период курортного сезона возникает резкая необходимость в парковочных местах, для автомобилей временного населения.                             Программой предусмотрено строительство автомобильных парковок с оградой и освещением в 2020 году.

3. В настоящее время Тенгинское СП в должной мере не обеспечено тротуарами, программой предусмотрено устройство пешеходных дорожек в центральной части с. Тенгинка в 2017г.

4. Устройство твердого покрытия на дорогах жилой застройки села Тенгинка и села Лермонтово запланировано  в период с 2020 по 2032 год, с учетом доведения дорог до образцового уровня. Реконструкция и ямочный ремонт дорог СП будет выполняться на протяжении всего периода реализации программы по мере необходимости, с учетом физического износа дорог и фактической необходимости в ремонте или реконструкции дорожного полотна.

ВЫВОДЫ:

Реализация программных мероприятий рассчитана на период 16 лет, с разбивкой на 2 очереди строительства и решает все задачи направленные на улучшение транспортной инфраструктуры Тенгинского сельского поселения. Основная задача ПКР - снижение аварийности на территории поселения.

Диаграмма 7.

Эффект от реализации программных мероприятий (%.)

- ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМ ПРЕОБРАЗОВАНИЯМ

Назревает необходимость пересмотра приоритетов в области организации и управления автотранспортной деятельностью, в том числе проведения технического перевооружения автомобильного транспорта и дальнейшего совершенствования организации транспортного процесса на безопасном уровне.

Значительного и заметного для общества снижения смертности на улицах и дорогах России, возможно, достичь исключительно на путях последовательного приведения институциональной среды дорожного движения к стандартам, характерным для развитых стран мира.

В этих целях в краткосрочной перспективе необходимо сформировать и утвердить в законодательстве, правоприменительной практике и общественном сознании институты и реализационные механизмы, обеспечивающие:

- безусловное равенство прав, обязанностей и ответственности участников

- дорожного движения;

- пресечение практики агрессивного (опасного, субстандартного) вождения транспортного средства;

- социальную норму стандартов грамотного, ответственного и доброжелательного транспортного поведения.

Одновременно необходима твёрдая и регулярно подтверждаемая установка власти на неотвратимое наказание опасных (агрессивных) водителей, независимо от их статуса и прочих посторонних обстоятельств.

Страны Западной Европы, а также Япония, Канада, Австралия и ряд других развитых стран задают рубеж «лучших современных практик» по показателю транспортных рисков – один погибший на 10 тыс. автомобилей.

В России уровень транспортных рисков составил 6,6 погибших на10 тыс. автомобилей. При сохранении сложившейся институциональной среды дорожного движения вряд ли можно ожидать более значимых успехов в деле снижения смертности на дорогах.

Предложения по институциональным преобразованиям

- Контроль над получением удостоверения на управление транспортным средством;

- Введение такого понятия как «Водительская история»;

- Отказ от практики мировых соглашений с семьей погибших, позволяющий виновнику избежать наказания;

- Ужесточение контроля службы безопасности на автотранспортном предприятии, осуществляющей систематический контроль за выпуском автотранспорта на линию:

- проверка автотранспортного средства,

- проверка водителя,

- проверка в части выполнения нормативных документов,

- проверка графиков по профилактике дорожно-транспортных происшествий и нарушений Правил дорожного движения.

- Ужесточения контроля за проведение ТО транспортного средства;

- Ремонт участков дороги, сооружение остановочных пунктов;

- Создание регулируемых пешеходных переходов, адаптированных под разные слои населения;

- Обучение в детских образовательных учреждениях правилам дорожного движения и безопасного поведения на дороге.

ОБОСНОВАНИЕ СТОИМОСТИ РАБОТ

Укрупнённые показатели на устройство автодорог дифференцированы в зависимости от категории автомобильных дорог, числа полос движения (1-но, 2-х, 4-х, б-и, 8-и полосные), состава работ.

Показатели НЦС учитывают основные конструктивные решения и виды работ на основании проектных решений по реализованным проектам строительства автодорог и искусственных сооружений.

Показатели норматива цены строительства автомобильных дорог и транспортных развязок учитывают затраты на выполнение работ:

земляное полотно:

- планировка площадей;

- рыхление грунта, уплотнение грунта и полив уплотняемого грунта водой;

- подвозка/вывоз грунта;

- разработка выемок и возведение насыпей;

- укрепление откосов земляного полотна: щебнем, посевом многолетних трав;

- устройство упоров при укреплении откосов;

- возведение искусственных сооружений, устройство водопропускных труб, устройство водоотвода

(устройство канав, сборных железобетонных лотков, испарительных бассейнов, поглощающих колодцев и

т.д.);

дорожная одежда:

- устройство подстилающих и выравнивающих слоев из песка;

- устройство оснований из щебеночно-гравийно-песчаной смеси, обработанной цементом;

- устройство оснований из щебня, черного щебня;

- устройство покрытая из асфальтобетонных смесей или монолитного бетона;

- устройство и укрепление обочин;

- устройство разделительных полос;

обстановка и обустройство:

- установка дорожных знаков и информационных табло;

- устройство барьерных ограждений;

- устройство шумозащитных экранов;

- устройство разметки проезжей части;

- устройство бортовых камней;

- устройство тротуаров

- устройство автобусных остановок (павильонов) и остановочных карманов;

- устройство площадок отдыха и стоянок автомобилей;

- устройство АСУДД (табло информационных динамических, светофорных объектов).

Устройство электроосвещения автодорог не учтено показателями НЦС и учитывается отдельно.

При расчете цен на ямочный ремонт применены понижающие коэффициенты:

- 0,94 – снижение ставки ЕСН;

- 0,9-общее снижение затрат на организацию строительно-ремонтного производства при использовании норм и расценок из сборников на общестроительные и специальные строительные работы;

- 0,6 – хозяйственный способ производства работ.

ЛИТЕРАТУРА

- ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО. ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА СЕЛЬСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ СНиП 2.07.01-89* МОСКВА 1994

- НЦС 81-02-2014 Укрупненные нормативы цены строительства. Государственные сметные нормативы. Укрупненные нормативы цены строительства. Дата актуализации: 21.05.2015

- СНиП 32-01-95 СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ КОЛЕИ 1520 мм. МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МИНСТРОЙ РОССИИ)

- Полосы отвода, охранные зоны железных дорог В соответствии с ФЗ «О железнодорожном транспорте в РФ» от 10 января 2003 года №17-ФЗ

- « Концепция развития велотранспорта России» Игорь Налимов, 5 октября 2007 г.

- ГОСТ Р ИСО 37120-2015 Устойчивое развитие сообщества. Показатели сельских услуг и качества жизни Дата введения 2016-02-01.

- ГОСТ Р ИСО 14813-1-2011 Интеллектуальные транспортные системы. Схема построения архитектуры интеллектуальных транспортных систем. Дата введения 2012-03-01