PAGE  
2

Администрация муниципального образования Туапсинский район

Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций

 и обеспечению пожарной безопасности

РЕШЕНИЕ

№ 37
11 сентября 2015 года                                                                                         г.Туапсе
10.00 - 10.40
О мерах по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера на территории Джубгского городского

 поселения, в связи с реконструкцией автомобильного моста по

          федеральной трассе М27 «Джубга-Сочи» через реку Джубга
Обсудив вопрос об экстренных мероприятиях по безаварийному пропуску паводковых вод через производственный участок ремонтно-восстановительных работ по реконструкции автомобильного моста по федеральной трассе М27 «Джубга-Сочи» через реку Джубга в случаях выпадения смерча в верховьях р. Джубга или её притоках, а также при продолжительных или обильных атмосферных осадках на территории Джубгского городского поселения Туапсинского района, комиссия администрации муниципального образования Туапсинский район по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности   РЕШИЛА:
1. На период с 11 сентября 2015 года по 31 декабря 2015 года для обеспечения оперативной расчистки русла р. Джубга в районе реконструируемого автомобильного моста по федеральной трассе М27 «Джубга-Сочи» ООО «Основа» постоянно содержать на строительном участке не менее двух автомобильных подъёмных кранов.

Ответственный директор ООО «Основа» С.Ф.Демиденко на весь период.

2. В случаях подъёма уровня вод в русле р. Джубга на высоту более одного метра от первоначального значения и продолжающегося выпадения атмосферных осадков сменной бригаде строителей ООО «Основа» немедленно приступать к подъёму и изъятию бетонных платформ из русла р. Джубга и укладки их вдоль береговой линии.

Ответственный директор ООО «Основа» С.Ф.Демиденко на весь период.

3. Оперативному дежурному единой дежурно-диспетчерской службы Туапсинского района (Служба «112») постоянно иметь на рабочем месте следующие номера контактных телефонов, по которым доводить всю необходимую информацию, касающуюся безаварийного пропуска паводковых вод:

- 8-9184631348 - начальник строительного участка Пинчук Андрей Анатольевич;

- 8-9184631960 - дежурный инженерно-технический работник (2 чел., посменно);

- 8-9184631599 - дежурный механик (2 чел., посменно);

- 8-9186267223 - главный инженер ООО «Основа» Цыкин Василий Дмитриевич;

- 8-9881333934 - директор ООО «Основа» Демиденко Сергей Фёдорович;

- 8-9182037514 или 8-9182037376 - глава Джубгского городского поселения Караченцева Татьяна Юрьевна;

- 8-9180189191 - заместитель главы Джубгского городского поселения Чёрный Виталий Николаевич.

Оперативному дежурному при получении информации об ожидаемых на территории Туапсинского района выпадения атмосферных осадков или образования и выхода на сушу водяных смерчей в первую очередь информировать об этом главу Джубгского городского поселения и руководство ООО «Основа», а затем всех остальных глав поселений.

Ответственный начальник ситуационного центра Туапсинского района (Служба «112») А.Н.Петров на весь период.

4. Для обеспечения более свободного пропуска паводковых вод, оперативного и безаварийного перемещения рабочих и техники на территории строительного участка ООО «Основа» руководству данной фирмы организовывать заблаговременную и постоянную уборку не нужных строительных фрагментов и мусора с территории производственного участка и подмостового пространства реки Джубга. Кроме того рекомендовать рабочей смене ООО «Основа», находящейся непосредственно в русле реки по производственной необходимости при угрозе паводков иметь индивидуальные спасательные жилеты и не менее одного спасательного плавательного средства (надувной лодки)

Ответственный директор ООО «Основа» С.Ф.Демиденко на весь период.

5. Рекомендовать администрации Джубгского городского поселения при необходимости оказывать посильную помощь ООО «Основа» при решении совместных задач.

Ответственный глава Джубгского городского поселения на весь период.

6. В связи с предстоящим ухудшением погодных условий с 13 сентября 2015 года рекомендовать главе Джубгского городского поселения провести экстренное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, на котором рассмотреть дополнительные меры по вопросам безаварийного пропуска паводковых вод и особенно по реке Джубга.

Ответственный глава Джубгского городского поселения на весь период.

7. Отделу по делам ГО и ЧС администрации муниципального образования Туапсинский район совместно с руководством администрации Джубгского городского поселения в постоянном режиме контролировать ход ремонтно-восстановительных работ по реконструкции автомобильного моста через реку Джубга. Итоговые результаты своевременно докладывать заместителю главы администрации муниципального образования Туапсинский район В.В.Истомину.

Ответственный глава Джубгского городского поселения и начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации МО Туапсинский район на весь период.

8. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.

	Председателя комиссии
	В.В.Лыбанев

	
	

	
	

	Секретарь комиссии
	С.В.Клещенок


